Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele:	1064/2016

číslo smlouvy zhotovitele:	11-6381-0100

Název díla:

VD Kadaň - oprava klapek a segmentů polí 1, 2 a 3

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:				       Sweco Hydroprojekt a.s.

adresa:	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

IČ:	26475081

DIČ:	CZ26475081

Statutární orgán:	Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda předst.
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva

Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

Smluvně oprávněn jednat:	za společnost podepisují dva členové představenstva společně

zhotovitele zastupuje:

tel.:

mobil:

e-mail:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s.	je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.11.2016 (včetně dodatku č. 1 ze dne 16.12.2016).

Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje následující:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění:

Zahájení díla:				15.11.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí geodetické zaměření):	do 23.12.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP):		do 28.02.2017

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS):		do 21.07.2017

Ukončení díla: 								do 31.08.2017

Nové znění:

Zahájení díla:				15.11.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí geodetické zaměření):		do 23.12.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP):		do 28.02.2017

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS):		 29.09.2017

Ukončení díla: 								 31.10.2017

Čl. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se doplňují o následující:

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:		v Praze dne:

……………………………………			…………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík

Investiční ředitel		předseda představenstva

Povodí Ohře, státní podnik 	Sweco Hydroprojekt a.s.

…………………………………….

místopředseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.