**SMLOUVA O DÍLO**

2024009343

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
uzavřená mezi
(dále jen „smlouva“)

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno: | **Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace** |
| Sídlo: | Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno |
| Jednající:Kontaktní osoba: | MUDr. Hana Albrechtová, ředitelkaI.....​.......​............​...​........​.................................​.....​......​......​..... |
| IČO: | 00346292 |
| DIČ: | CZ00346292 |
| Zápis v OR: | Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245 |
| Bankovní spojení (číslo účtu): | MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600 |

(dále jen ***„objednatel)***

|  |  |
| --- | --- |
| dJméno: | **PAG STAV s.r.o.** |
| Sídlo: | Za Habrem 447, 664 84 Zbraslav |
| Jednající: | Ing. Miloš Holešovský |
| Kontaktní osoba: | ......​.........​.................. |
| IČO:DIČ:Zápis v OR: | 09353542CZ09353542KS v Brně, oddíl C, vložka 118463 |
| Bankovní spojení (číslo účtu): | KB a.s. 123-2267170227/0100 |

(dále jen ***„zhotovitel'***

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, spočívající v opravě dlažeb v objektu ZZS JmK, Kamenice 798/1d, 625 00 Brno a to vše způsobem a v rozsahu dle soupisu prací s výkazem, který je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy. Součástí díla je přitom vše, čeho je třeba provést, zapracovat či jinak vynaložit k dosažení výsledné podoby díla, jak vyplývá z této přílohy. Součástí díla je rovněž likvidace suti, a průběžný a závěrečný úklid staveniště.
2. Při provádění díla se pak zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby nebyl narušen provoz zdravotnického zařízení objednatele v místě plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě nejpozději do **pěti dní** od předání staveniště a zároveň bude dílo provedeno **do 31.12. 2024.**
4. Závazek zhotovitele k provedení díla v dohodnutém rozsahu se považuje za splněný dokončením všech prací spojených se zhotovením díla, předáním a převzetím díla formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Objednatel přitom není povinen potvrdit zhotoviteli předávací protokol, zjistí-li se na předávaném díle vada, která brání řádnému užívání díla nebo více než 3 jiné vady a nedodělky.
5. Pro případ prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody v plné výši.
6. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle čl. 1 této smlouvy cenu díla ve výši: **107.277,98** Kč bez DPH, tj. **129.766,43** Kč včetně DPH. Součástí této ceny jsou veškeré náklady zhotovitele, spojené se splněním závazku zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy. Tato cena je stanovena podle rozpočtu, u něhož se zaručuje úplnost, který je obsažen v příloze této smlouvy. Změna ceny je možná pouze v případě zákonné změny sazby DPH.
7. V případě stavebních prací nad rámec díla podle čl. 1 této smlouvy, které by byly mezi oběma stranami dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto práce cenu ve výši ceny obvyklé.
8. Cena díla podle čl. 6. této smlouvy je splatná po splnění závazku k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy ve lhůtě do 30-ti dnů od předložení jeho písemného vyhotovení (faktury/daňového dokladu). Faktura bude doručena elektronicky na email: ...............................​. ​................................... Na faktuře musí být mimo jiné uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: **P24V00003946.** Přílohou faktury bude kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znovu celá běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.
9. Pro případ prodlení s úhradou ceny díla ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle zákona.
10. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. 1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským právním předpisům, technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou u děl tohoto druhu obvyklé. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na dílo podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou v záruční době 24 měsíců ode dne splnění závazku zhotovitele k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje rozhodovat o písemných reklamacích objednatele v období po dokončení díla písemně ve lhůtě do 15-ti dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě provést odstranění vad z oprávněných reklamací, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.
12. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti díla soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.
13. Nepřikročí-li zhotovitel k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 11 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklad zhotovitele.
14. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností podle čl. 10 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 11 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den tohoto prodlení.
15. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůté podle čl. 3 této smlouvy o více než 2 týdny.
16. Zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody v plné výši.
17. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku.
18. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 22 této smlouvy. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
19. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodu obou smluvních stran.
20. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede objednatel.
21. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V případě, že je tato smlouva uzavřena elektronickými prostředky, obdrží každá smluvní strana jeden identický elektronický soubor.
22. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Ve Zbraslavi dne 13. 11. 2024

V Brně dne

Jihomoravského kraje, p.o.

.................​..........​....​.......​.... Brno

PAG STAV s.r.o

**za zhot**

MUDr. Hana Albrechtová ředitelka

**za objednatele**

Ing. Miloš Holešovský Jednatel společnosti

**Příloha č. 1 - Soupis prací s výkazem výměr a rozpočtem**

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet stavby** |
| **Stavba: 24/PAG/002 ZZS Jihomoravského kraje** |
| Objednatel: IČO:DIČ: |
| Zhotovitel: IČO:DIČ: |
| Vypracoval:Rozpis ceny Celkem |
| HSV |  |  | 98 325,59 |
| PSV |  |  | 0,00 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 5 309,58 |
| Ostatní náklady |  |  | 3 609,81 |
| **Celkem** |  |  | **107 244,98** |
| Rekapitulace daní |
| Základ pro sníženou DPH | **12 %** | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | **12 %** | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | **21 %** | 107 244,98 CZK |
| Základní DPH | **21 %** | 22 521,45 CZK |
| Zaokrouhlení 0,00 CZK |
| **Cena celkem s DPH 129 766,43 czk** |
| v dne |
| ř s IČ: | 09^ | “ 1 V W i ***v*** Za Habrem 4 47W 664 ■ vA „ Kamenice 798/1 d, 625 00 BrnoZWZyDlx/^acL - „ z ,, /~a zhotovitele Za objednatele/ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| **02** | **Oprava vjezdu** | **0,00** | **107 244,98** | **22 521,44** | **129 766,42** | **100** |
| 02-01 | Oprava vjezdu Kamenice | 0,00 | 94 312,83 | 19 805,69 | 114 118,52 | 88 |
| 02-03 | Oprava přídlažby Kamenice | 0,00 | 12 932,15 | 2 715,75 | 15 647,90 | 12 |
| Celkem za stavbu | 0,00 | 107 244,98 | 22 521,45 | 129 766,43 | 100 |

Popis stavby: 24/PAG/002 - ZZS Jihomoravského kraje

Popis objektu: 02 - Oprava vjezdu

Popis rozpočtu: 02-01 - Oprava vjezdu Kamenice

Popis rozpočtu: 02-03 - Oprava přídlažby Kamenice

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | % |
| 1 | Zemní práce | HSV |  |  | 15 961,14 | 14,9 |
| 5 | Komunikace | HSV |  |  | 49 186,93 | 45,9 |
| 900 | HZS | HSV |  |  | 23 355,00 | 21,8 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV |  |  | 657,38 | 0,6 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  | 700,00 | 0,7 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |  |  | 3 396,74 | 3,2 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |  |  | 5 068,40 | 4,7 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |  |  | 5 309,58 | 5,0 |
| ON | Ostatní náklady | ON |  |  | 3 609,81 | 3,4 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 107 244,98 | 100,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | 24/PAG/002 | ZZS Jihomoravského kraje |
| 0: | 02 | Oprava vjezdu |
| R: | 02-01 | Oprava vjezdu Kamenice |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem |
| **Díl: 1** | **Zemní práce** |  |  |  | **13 930,81** |
| 1 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | [ m2 | 47,28125 | 86,30 | 4 080,37 |
|  |  | (14,4+6,85)/2\*4,45 |  | 47,28125 |  |  |
| I 2 | 113107307R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.7 cm | m2 | 47,28125 | 93,30 | 4 411,34 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 47,28125 |  | 47,28125 |  |  |
| 3| 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | | m3 | 2,43906 | 2 230,00 | 5 439,10 |
|  |  | Úprava podloží: 47,28125\*0,05 pro opravované obrubníky : 5\*0,15\*0,1 |  | 2,364060,07500 |  |  |
| **Díl: 5** | **Komunikace** |  |  |  | **44 364,91** |
| 4Í564901113R00■ | Recyklace podkladu s přid.kameniva drc. 0,08 m3/m2 | m2 | 47,28125 | 181,60 | 8 586,28 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 47,28125 |  | 47,28125 |  |  |
| 5Í596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 47,28125 | 360,50 | 17 044,89 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 47,28125 |  | 47,28125 |  |  |
| 6[596215044R00 | Příplatek za kladení dlažby tl.8 cm, drť, do 50 m2 | m2 | 47,28125 | 74,00 | 3 498,81 |
|  |  | (14,4+6,85)/2\*4,45 |  | 47,28125 |  |  |
| 7)596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm | m | 14,57000 | 352,50 | 5 135,93 |
|  |  | 2\*4,45\*1,3+3 |  | 14,57000 |  |  |
| 8 | 5001 | Provedeni piktogramů, značení a zapůjčeni šablon | kpl | 1,00000 | 3 970,00 | 3 970,00 |
| 9 | 5003 | Hutnění podkladu | kpl | 1,00000 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 10 | 59248030R.A | Dlažba zámková GRANIT 20/10/8 II přírodní | m2 | 7,00000 | 547,00 | 3 829,00 |
| **Díl: 900** | **HZS** |  |  |  | **19 810,00** |
| 11 | 909 01 R00 | Hzs-nezmeritelne stavební prače- stavbyvedoucí | h | 5,00000 | 470,00 | 2 350,00 |
|  |  | zaměření, návrh řešení: 5 |  | 5.00000 |  |  |
| I 12 | 909 02 R00 | Hzs-nezmeritelne stavební prače- zedník | h | 6,00000 | 380,00 | 2 280,00| |
|  |  | oprava osazeni 5 ks obrubníku : 6 |  | 6,00000 |  |  |
| I 13 | 909 03 R00 | Hzs-nezmeritelne stavební prace-pomocný dělník | h | 7,00000 | 290,00 | 2 030,001 |
|  |  | naložení suti: 4skládání dlažby: 1úklid staveniště: 2 |  | 4,00000 1,00000 2,00000 |  |  |
| I 14 | 909 04 R00 | HZS - materiál | Kč | 2 850,00000 | 1,00 | 2 850,00| |
|  |  | Barva - piktogramy a značení: 2850 |  | 2 850,00000 |  |  |
| 15 | 909 05 R00 | Dovoz materiálu | kpl | 1,00000 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 16 | 909 06 R00 | Kontejner 5t vč. odvozu a poplatku za skládku | kpl | 2,00000 | 3 800,00 | 7 600,00 |
| **Díl:** | **91** | **Doplňující práce na komunikaci** |  |  |  | **657,38** |
| 17 | 918101111R0P | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15, dodatečně pováděné lože ze suchého betonu u opravovaných obrubníků | m3 | 0,07500 | 8 765,00 | 657,38 |
|  |  | 5\*0,15\*0,1 |  | 0,07500 |  |  |
| **Díl: 96** | **Bourání konstrukci** |  |  |  | **2 912,33** |
| 18|979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen, těženým | m2 | | 40,28125 | 72,30 | 2 912,33 |
|  |  | (14,4+6,85)/2\*4,45odpočet - nová dlažba parketa : -7 |  | 47,28125-7,00000 |  |  |
| **Díl: 99 Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **4 653,73** |
| 191998223011R00 [Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný |  | 15,77537) | 295,00 | 4 653,73 |
| **Díl: VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **4 661,77** |
| 20 | 00512201OR | Provoz objednatele | Soubor^ | 1,00000 i | 2 762,531 | 2 762,53 |
| 21 | 00512401OR | Koordinační činnost | Soubor) | 1,00000] | 1 899,24) | 1 899,24 |
| **Díl:** | **ON** | **Ostatní náklady** |  |  |  | **3 321,90** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | 24/PAG/002 | ZZS Jihomoravského kraje |
| 0: | 02 | Oprava vjezdu |
| R: | 02-01 | Oprava vjezdu Kamenice |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem |
| 22 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 2 071,90 | 2 071,90 |
| 23 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| 24 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1,00000 | 750,00 | 750,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | 24/PAG/002 | ZZS Jihomoravského kraje |
| 0: | 02 | Oprava vjezdu |
| R: | 02-03 | Oprava přídlažby Kamenice |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem |
| **Díl: 1** | **Zemní práce** |  |  |  | **2 030,33** |
| 1 | 113107307R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.7 cm | m2 | 6,70000 | 93,30 | 625,11 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,70000 |  | 6,70000 |  |  |
| 2 | 1101 | Příplatek za rozebírání dlažby u asfaltu | m | 18,00000 | 43,60 | 784,80 |
| 3 | 113106121 ROP | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic v kamenivu | m2 | 6,70000 | 92,60 | 620,42 |
|  |  | 6,7 |  | 6,70000 |  |  |
| **Díl: 5** | **Komunikace** |  |  |  | **4 822,02** |
| 4|564901113R00 I Recyklace podkladu s přid.kameniva drc. 0,08 m3/m2 | m2 | 6,70000 | 181,60 | 1 216,72 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,70000 |  | 6,70000 |  |  |
| 5|596811111R00 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. | m2 | 6,70000 | 285,00 | 1 909,50 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,70000 |  | 6,70000 |  |  |
| 6 | 5003 | Hutněni podkladu | kpl | 1,00000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 7 | 596215049R09 | Příplatek za kladení dlažby, drť, do 50 m2 - kladení v pásu | m2 | 6,70000 | 74,00 | 495,80 |
|  |  |  |  | 6,7 |  | 6,70000 |  |  |
| **Díl: 900** |  | **HZS** |  |  |  | **3 545,00** |
| 8|909 | 01 | R00 | Hzs-nezmeritelne stavební prače- stavbyvedoucí | h | 3,00000 | 470,00 | 1 410,00 |
|  |  |  |  | prohlídka stavby, zaměřeni, návrh řešení: 3 |  | 3,00000 |  |  |
| 9 | 909 | 02 | R00 | Hzs-nezmeritelne stavební prače- zedník | h | 0,00000 | 380,00 | 0,00 |
| 10 | 909 | 03 | R00 | Hzs-nezmeritelne stavební prace-pomocný dělník | h | 1,50000 | 290,00 | 435,00 |
|  |  |  |  | naložení suti: 1úklid staveniště: 0,5 |  | 1,000000,50000 |  |  |
| 11 | 909 | 04 | R00 | HZS - materiál | Kč | 0,00000 | 1,00 | 0,00 |
| 12 | 909 | 05 | R00 | Dovoz materiálu | kpl | 1,00000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 13 | 909 | 06 | R00 | Likvidace odpadu | kpl | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| **Díl: 95** |  |  | **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách** |  |  |  | **700,00** |
| 14j9501 | Úprava spáry mezi asfaltem a zámkovou dlažbou | kpl | 1,00000 | 700,00 | 700,00 |
| **Díl: 96** |  |  | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **484,41** |
| 15|979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen, těženým | m2 | 6,70000 | 72,30 | 484,41 |
| **Díl: 99** |  |  | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **414,67** |
| 16 >998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | 1 | 1,40566 | 295,00 | 414,67 |
| **Díl: VN** |  |  | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **647,81** |
| 17 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1,00000 | 383,89 | 383,89 |
| 18 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1,00000 | 263,92 | 263,92 |
| **Díl: ON** |  |  | **Ostatní náklady** |  |  |  | **287,91** |
| 191005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 287,91 | 287,91 |