Smlouva o dílo č. 76/2024

Objednatel:                DOMOV PRO SENIORY HORTENZIE
                                    příspěvková organizace hl. m. Prahy

Sídlo: 			K Ubytovně 65, 250 65 Bořanovice – Pakoměřice

Zastoupená: 		Mgr. Hanou Pavlíkovou

Osoby oprávněné za objednatele:

- k  jednání ve věcech smluvních: -Mgr. Hana Pavlíková

IČ : 			708 76 886

DIČ : 			CZ708 76 886

Bankovní spojení : 	PPF banka a.s.

Č.ú. 			2001210009/6000

e-mail: ekonom@hortenzie.cz

a

Zhotovitel:       RENOVA PRAHA, spol. s r.o.

Sídlo: 	             Průběžná 853/1, 100 00 Praha 10

Zastoupená: 	 Ing. Stanislav Tulpa

Osoby oprávněné za zhotovitele :

- k jednání ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Tulpa mob.: 602 325 117

- k jednání ve věcech technických: Martin Fejtek mob.: 606 604 873

IČ : 			18629512

DIČ : 			CZ18629512

Bankovní spojení : 	KB, a.s.

Č.ú. 			36790290297/0100

e-mail: renova02@renova-praha.cz

(dále jen zhotovitel) na straně druhé

uzavírají tuto smlouvu o dílo č. 76/2024 ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník).

- Předmět plnění a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem: „Modernizace recepce v Domově“ a poskytnutí dalších služeb v rozsahu a podle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s názvem:

„Domov seniorů Hortenzie, K Ubytovně 65, 250 65 Bořanovice – Pakoměřice, DS Hortenzie – Modernizace recepce v Domově“, zpracovaná projektantem Ing. Lubošem Brandeisem, se sídlem: Varšavská 546/31 - Vinohrady, v srpnu 2024.

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET.

- Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami dohodnutých, lhůtách:

- Zahájení prací: dne 18.11.2024

- Řádné ukončení prací: nejpozději do 20.12.2024 včetně

Stavba bude probíhat za plného provozu Domova pro seniory Hortenzie.

- Cena za dílo

Cena za dílo bez DPH

479 819,03 Kč

DPH ve snížené sazbě 12 %

57 578,28 Kč

Cena za dílo včetně DPH

537 397,31 Kč

- Fakturace

Zhotovitel po předání díla objednateli předá daňový doklad –fakturu za předmět plnění zhotoviteli – se splatností do 14 dnů od jeho předání.

- Práva z vadného plnění a záruka za jakost

  - Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. Občanského zákoníku.

5.2.    Zhotovitel poskytuje za předmět plnění záruku po dobu 36 měsíců od předání díla.

- Smluvní pokuty

V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je objednatel oprávněn vystavit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla.

V případě prodlení objednatele s úhradou platby je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z předmětné fakturované částky.

- Provádění díla a bezpečnost práce

Dnem zahájení prací přebírá zhotovitel odpovědnost za řízení prací a za provoz na staveništi,

zejména za dodržování předpisů požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí, hygieny a likvidace odpadů z jeho dodávky (balení atd.).

V Praze dne elektronického                                                 V Bořanovicích dne elektronického

podpisu 	podpisu

Za zhotovitele	Za objednatele

........................................................	.............................................

Ing. Stanislav Tulpa 						    Mgr. Hana Pavlíková

jednatel       							ředitelka

příloha číslo I smlouvy o dílo číslo 76/2024

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) Zhotovitele

_____________________________________

která se skládá z těchto částí:

- PROJEKTU

(uložen jako samostatná část této smlouvy)

- Účastníkem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb z projektu (ROZPOČET)