DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

na vytvoření převodových vztahů/můstků v oblasti znalostí, dovedností a kompetencí mezi Centrální databází kompetencí
a evropskou klasifikací ESCO

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 		Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2

zastoupena:	PhDr. Kateřinou Štěpánkovou, vrchní ředitelkou sekce zaměstnanosti

IČO:			00551023

Číslo účtu: 		neveřejný údaj

ID datové schránky:	sc9aavg

(dále jen „Objednatel“ či „MPSV“)

a

TREXIMA, spol. s r.o.

se sídlem/místo podnikání:	třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky

zastoupena:			Ing. Jindřiškou Skopalovou, jednatelkou

IČO:				44004508

DIČ:				CZ44004508

Číslo účtu:				neveřejný údaj

ID datové schránky:		ce2ukrt

Spisová značka v obchodním rejstříku: C 3330 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vytvoření převodových vztahů/můstků v oblasti znalostí, dovedností a kompetencí mezi Centrální databází kompetencí
a evropskou klasifikací ESCO (dále jen „Dodatek č. 1“)

Článek 1

Úvodní ustanovení

- Na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Realizace převodových vztahů/můstků v oblasti znalostí, dovedností a kompetencí mezi centrální databází kompetencí
a evropskou klasifikací ESCO“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek: Z2024-024640 (dále jen „Veřejná zakázka“) uzavřely Smluvní strany dne 11. 9. 2024 Smlouvu o dílo na vytvoření převodových vztahů/můstků v oblasti znalostí, dovedností a kompetencí mezi Centrální databází kompetencí a evropskou klasifikací ESCO (dále jen „Smlouva“) a tato nabyla účinnosti dne 13. 9. 2024 uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“).

- Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je skutečnost, že Evropská komise (dále jen „EK“) před nabytím účinnosti Smlouvy oficiálně představila verzi 1.2. číselníku ESCO, avšak tato verze dosud nebyla implementována v systémech EURES spravovaných EK. Vzhledem ke skutečnosti, že datum implementace zatím není známo, nelze ve vztahu
k verzi 1.2. číselníku ESCO postupovat dle článku 4. odst. 4.2. Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy, tj. Zhotovitel není oprávněn převodové vztahy provádět vůči aktuální verzi
1.2. číselníku ESCO oficiálně vydané EK.

- Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“).

- Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 1 budou vykládány v souladu s jejich významem uvedeným ve Smlouvě.

# Článek 2

# Předmět Dodatku č. 1

- Smluvní strany sjednávají, že s ohledem na důvody uvedené v článku 1 odst. 2. tohoto Dodatku č. 1 Zhotovitel nevytvoří převodové můstky ve vztahu k verzi 1.2. číselníku ESCO, ale ve vztahu k původní verzi 1.0.9. číselníku ESCO, která je přílohou č. 5 Smlouvy.

- Smluvní strany sjednávají, že na případnou změnu převodových můstků podle verze
1.2. číselníku ESCO či jakékoliv její subverze bude nahlíženo jako na ad-hoc změnu převodových můstků ve smyslu článku 2. odst. 2.1. písm. b) Smlouvy, přičemž takováto změna může být provedena výhradně jen na základě písemné žádosti Objednatele. Zhotovitel se zavazuje dotčenou ad-hoc změnu převodových můstků zapracovat
a Objednateli takto upravené či nově vytvořené převodové můstky předat k akceptaci
ve lhůtách dle článku 4. odst. 4.2. a násl. Smlouvy, které běží ode dne následujícího ke dni obdržení písemné žádosti ze strany Objednatele.

- S ohledem ke skutečnostem uvedeným v článku 1 odst. 2. tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany dále sjednávají, že lhůta uvedená v článku 4. odst. 4.1. Smlouvy počíná běžet dnem nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

# Článek 3

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti však tento Dodatek č. 1, v souladu s ust. § 6 odst. 1 Zákona o registru smluv, nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 4 Zákona o registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu Objednatel.

- Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

| Za MPSV: | Za Zhotovitele: |
| --- | --- |
| V Praze dne dle elektronického podpisu | Ve Zlíně dne dle elektronického podpisu |
| 18. 11. 2024 ______________________________ Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí PhDr. Kateřina Štěpánková vrchní ředitelka sekce zaměstnanosti | 13. 11. 2024 ______________________________ TREXIMA, spol. s r.o. Ing. Jindřiška Skopalová jednatelka |