agendové č.:

 evidenční č.:

**R Á M C O V Á S M L O U V A O D Í L O**

**Údržba dřevin na území městského obvodu Vítkovice**

 **pro rok 2024–2025**

(dále jen „***rámcová smlouva***“)

**Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:

**Městský obvod Vítkovice**

Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice

zastoupený: panem Richardem Čermákem, starostou

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,

 okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 27-1649309349/0800

dále jen **objednatel**

**K&I Forest s.r.o.,**

Bajkalská 1253/2, 708 00, Ostrava-Poruba

zastoupené David Kudela, DiS., jednatel

 Tomáš Imrišek, jednatel

email: info@kaceni-stromu-ostrava.cz

IČ: 03679322

DIČ: CZ03679322

Peněžní ústav: ČSOB Ostrava

Číslo účtu: 268490880/0300

KS:

VS:

dále jen **zhotovitel**

**Obsah smlouvy**

I.

Základní ustanovení

1. Tato rámcová smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „***OZ***“), ve znění pozdějších předpisů s jedním zhotovitelem.
2. Rámcová smlouva vymezuje podmínky týkající se dílčích plnění opakujících se služeb a postup při uzavírání následných smluv o dílo. Smlouvou o dílo se rozumí dohoda mezi zhotovitelem a objednatelem uzavřená postupem dle této rámcové smlouvy, na jejímž základě zhotovitel provede pro objednatele dílo dle čl. II. rámcové smlouvy (dále jen „***smlouva o dílo***“). Tato rámcová smlouva dále vymezuje základní smluvní podmínky smluv o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v části *Smluvní strany* této rámcové smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření rámcové smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této rámcové smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
6. Zhotovitel dále prohlašuje, že se na něho nevztahují sankční mechanismy podle zákona o provádění mezinárodních sankcí č. 69/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ani mu není známo, že se vztahovaly na některého z jeho ev. poddodavatelů, není tedy uveden na některém ze sankčních seznamů závazných v České republice a závazně prohlašuje, že není právnickou osobou nebo entitou, která je vlastněna nebo ovládána osobou či subjektem uvedeným na sankčním seznamu.

**II.**

Předmět a místo plnění smlouvy

1. Předmětem této rámcové smlouvy je provádění děl „Ořezy a kácení dřevin“ na pozemcích statutárního města Ostravy a pozemcích svěřených do správy MOb Vítkovice v období ode dne účinnosti této rámcové smlouvy do dne 31. 10. 2025 zhotovitelem na základě jednotlivých smluv o dílo, a to:
	1. **řez stromů** – provedení řezů výchovných, udržovacích, zdravotních, tvarovacích a stabilizačních,
	2. **kácení dřevin** - z bezpečnostních a zdravotních důvodů a estetických důvodů
	3. **řešení havarijního stavu dřevin**, tzn. okamžité odstranění vývratů, rozlomených nebo poškozených stromů (nejpozději do 48 hodin),

vše dle předaných mapových podkladů vč. odklizení, likvidace dřevní hmoty. Práce budou provedeny dle platných standardů péče o přírodu a krajinu, řada A – řez stromů a řada A – kácení stromů, vydaných Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

1. Toto dílo bude prováděno v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, kterými jsou:
	1. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
	2. Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
	3. Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,
	4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. 10. 2009,
	5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2016/2031 z 26. 10. 2016,
	6. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2017/625 z 15. 03. 2017.
2. Zhotovitel je povinen písemně vést pracovní deník v listinné nebo elektronické podobě, který bude přiložen k faktuře se záznamy vykonané činnosti. Deník bude obsahovat druh díla, použitou mechanizaci, místo prováděného díla, denní rozsah vykonaných prací, množství vykácených stromů, čísla rozhodnutí ke kácení dřevin a objem vytěžené dřevní hmoty.
3. Zhotovitel zajistí likvidaci odpadu vzniklého při vlastní činnosti. Odpad je nutno zlikvidovat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle podmínek dohodnutých v této rámcové smlouvě a smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy, za podmínek uvedených v této rámcové smlouvě a následně uzavřené smlouvě o dílo, ve sjednaném množství, jakosti a čase.
6. Bližší specifikace a požadavky objednatele na provedení díla budou vymezeny ve výzvě k plnění dle čl. III. této rámcové smlouvy.

III.

Smlouvy o dílo a postup jejich uzavření

1. Na základě smlouvy o dílo poskytuje zhotovitel objednateli dílčí plnění z rámce sjednaného touto rámcovou smlouvou. Počet smluv o dílo je neomezený.
2. Postup vedoucí k uzavření smlouvy o dílo je zahájen odesláním písemné výzvy k plnění objednatelem na emailovou adresu zhotovitele uvedenou v části *Smluvní strany* této rámcové smlouvy (dále jen „***výzva***“). Výzva bude obsahovat alespoň:
	1. identifikační údaje objednatele,
	2. podrobnou specifikaci požadovaného plnění (provedení díla),
	3. místo a čas provedení díla,
	4. označení osoby činící výzvu, jež je oprávněna jednat jménem objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin ode dne odeslání výzvy objednatelem, potvrdit písemně objednateli přijetí výzvy ve formě odpovědi na emailovou výzvu objednatele. Smlouva o dílo bude uzavřena okamžikem, kdy přijetí výzvy bude doručeno objednateli.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý realizovat předmět díla a že je držitelem certifikátu – Český certifikovaný arborista (ČCA) nebo certifikátu Evropský certifikovaný arborista (ETW).

IV.

Místo plnění

Místem provedení díla je území městského obvodu Ostrava-Vítkovice, přičemž konkrétní místo bude specifikováno ve smlouvě o dílo.

V.

Doba plnění

1. Zhotovitel provede dílo ve lhůtě stanovené výzvou. Lhůta k provedení díla stanovená výzvou nesmí být kratší než 10 dní ode dne odeslání výzvy objednatelem (pokud se smluvní strany nedohodnou pro konkrétní smlouvu o dílo jinak).
2. Ustanovení odst. 1 tohoto článku se nepoužije pro řešení havarijního stavu dřevin dle článku II. odst. 1 písm. c) této smlouvy, kdy zhotovitel musí dílo provést do 48 hodin od odeslání výzvy objednatelem.
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

**VI.**

Cena díla

1. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti rámcové smlouvy.
2. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to po celou dobu platnosti rámcové smlouvy.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými předpisy.
4. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran **ve výši stanovené ceníkem**, který je přílohou a nedílnou součástí této rámcové smlouvy.
5. Jednotková cena jednotlivých úkonů obsažených v ceníku obsahuje veškeré práce a náklady spojené pro danou činnost.
6. Po vykácení stromů zhotovitel spolu s objednatelem určí dřevní hmotu jako palivové dříví a vyměří jeho množství. Zhotovitel je povinen od objednatele odkoupit palivové dříví z pokácených stromů za cenu:

400,00 Kč/m3 bez DPH. Objednatelem bude vystavena samostatná faktura se všemi náležitostmi daňového dokladu.

VII.

Platební podmínky

1. Zálohové platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla bude faktura (dále jen „***faktura***“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění (dále jen „***zákon o DPH***“). Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit vždy až po provedení díla.
3. **Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 14 kalendářních dnů** po jejím doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
5. nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude

 chybně vyúčtována cena,

1. budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl,
2. bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu

vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet

 původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

1. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou

 prostřednictvím pošty.

1. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
2. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této rámcové smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
3. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

**VIII.**

Jakost díla

* 1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude plně uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání veřejné zakázky a této rámcové smlouvě.
	2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této rámcové smlouvě a smlouvě o dílo je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady.

IX.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit dotčené plochy do dne předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost veškerého provozu a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění díla, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a na vlastní zodpovědnost.
4. Zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, záborům komunikací a zeleně (v případě potřeby).
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

1. Zhotovitel se zavazuje sadovnické ořezy dřevin provádět podle charakteru dřeviny a požadavku řezu – bezpečnostní, zdravotní, redukční, tvarovací.

**X.**

**Vady díla**

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
2. Objednatel si vyhrazuje právo provádět namátkové kontroly provádění díla. V případě zjištění nedostatků bude přizván zástupce zhotovitele a o výsledku kontroly bude sepsán zápis.
3. V případě zjištění vady díla, je zhotovitel povinen zahájit odstranění vady do 24 hodin od okamžiku sepsání zápisu dle předchozího odstavce.

XI.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škod nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této rámcové smlouvy nebo smlouvy o dílo.
5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo neplněním povinností vyplývajících z této rámcové smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně nahradit.

XII.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle smlouvy o dílo vzniká objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč denně za každý, byť jen započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s přijetím výzvy dle ustanovení čl. III. odst. 3. rámcové smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny služby sjednané v příslušné smlouvě o dílo, s jejímž přijetím je zhotovitel v prodlení, za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu stanovenou v ustanovení čl. X. odst. 3. této rámcové smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 5.000,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení.
4. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté ceny sjednávají smluvní strany smluvní pokut ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý den prodlení.
5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
6. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

 s plněním.

1. Smluvní pokuty sjednané touto rámcovou smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této rámcové smlouvy, má právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
2. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
3. Splatnost částek sankčních ujednání je 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).

XIII.

Doba trvání rámcové smlouvy

* 1. Tato rámcové smlouva se uzavírá na dobu určitou do dne 31. 10. 2025, a to bez možnosti automatického prodloužení.
	2. Tato rámcová smlouva zcela zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání ze zákonných důvodů, písemnou dohodou smluvních stran, nebo z důvodů uvedených v této rámcové smlouvě.
	3. Objednatel má právo odstoupit od této rámcové smlouvy v případě, kdy se zhotovitel opakovaně (minimálně 2x) dostane do prodlení s přijetím výzvy dle ustanovení čl. III. odst. 3. rámcové smlouvy nebo s poskytnutím služby dle smlouvy o dílo.
	4. Objednatel může rámcovou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet následujícím dnem po doručení zhotoviteli.

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto rámcovou smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této rámcové smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 OZ, § 1978 odst. 2 OZ, § 2093 OZ, § 2591 OZ*.*
3. Smluvní strany se dále dohodly  ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z rámcové smlouvy nebo smlouvy o dílo třetí osobě.
5. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této rámcové smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
6. Případná neplatnost některého z ustanovení této rámcové smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
7. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
8. Osoby podepisující tuto rámcovou smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto rámcovou smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
10. Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel, a to nejpozději do 5 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
11. Rámcová smlouva je vyhotovena ve **třech (3) stejnopisech** s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
12. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy je i její **příloha - ceník.**
13. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této rámcové smlouvy rozhodla rada městského obvodu Vítkovice usnesením č. 2138/RMOb-Vit/2226/66 ze dne 07.11.2024.

**Za objednatele**

Datum:

Místo:

**Richard Čermák**

starosta

**Za zhotovitele**

Datum:

Místo:

**David Kudela, DiS.**

jednatel