Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

Šetři světlem s.r.o., IČ 29208041, se sídlem Komenského nám. 141/5, 674 01, Třebíč, zastoupena Ing. Tomášem Dušovským, jednatelem

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 26.9.2024 na provedení díla

„Oprava páteřní elektroinstalace bytového domu Jilemnická/Luštěnická 670-672, Praha 9 – Kbely“

číslo smlouvy objednatele: 16/2024

- Smluvní strany uzavřely dne 26.9.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo „Oprava páteřní elektroinstalace bytového domu Jilemnická/Luštěnická 670-672, Praha 9 – Kbely“.

- Smluvní strany konstatují, že bylo v průběhu realizace díla zjištěno, že je třeba provést vícepráce, tj. vyzdívání nik v bytech a přizdívání stěn na chodbách, a to z důvodu slabých zdí, které neumožňovaly vsazení rozvaděčů do předmětných zdí. Tyto vícepráce byly konzultovány a doporučeny stavebním dozorem p. Kovářem, který byl na tuto realizaci objednán. Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany, na základě usnesení Rady Městské části Praha 19 č. 860/24/OMIBNH ze dne 14.11.2024 dohodly na navýšení Ceny díla, a to o částku 36.810 Kč bez DPH + 4.417,20 Kč (12 % DPH), tj. celkem o částku 41.227,20 Kč vč. DPH, tj. na změně čl. IV. odst. 1, který nově zní takto:

„1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH		1,502.612 Kč

DPH 21%			180.313,20 Kč

cena včetně DPH 	1,682.925,20 Kč

(slovy: Jeden milion šest set osmdesát dva tisíce devět set dvacet pět korun českých dvacet haléřů“.

- Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo č. 16/2024 zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

- Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti vložením do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě své pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly, a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – soupis víceprací

20.11.2024						  20.11.2024

____________________________			____________________________

Městská část Praha 19				Šetři světlem s.r.o.

Ing. Vladimír Olmr, místostarosta			Ing. Tomáš Dušovský, jednatel