Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

horikd24j000df			Objednávka č.  2024/INV/179

Objednatel	Dodavatel

Město Hořice	Obchodní firma : Technické služby Hořice spol. s r.o.

náměstí Jiřího z Poděbrad 342	Sídlo :	Čelakovského 1457/

508 01 HOŘICE			Hořice

Bank. spojení: 			 50801 Hořice

Číslo účtu :

IČ : 00271560	IČ : 	25931415

DIČ : CZ699005965	DIČ : CZ699005965

Plátce DPH

Objednáváme u Vás : INV – TS – oprava chodníku v ulici Na Závisti – vícepráce a méněpráce INV - Objednáváme u Vás opravu chodníku v ulici Na Závisti – vícepráce a méněpráce, dle podkladů z 30.10.2024. Větší rozsah dodání a osazení obrubníků, kameniva, betonu – ukončení dlažby ve vratech a vjezdech, reálná hodnota poplatku za skládku, nerealizace řezání asfaltu, spojovacího postřiku, zálivky dilatačních spar. termín dodání: listopad 2024 cena: 69 966 Kč fakturace: po dokončení a převzetí prací kvalita díla, záruka a odpovědnost za vady: 60 měsíců Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Lhůta plnění :

Cena s DPH : 69 966,00Kč

Vyřizuje / tel. : XXXXXXXXXXXXXXX

Dne: 01.11.2024

| (oprávněná osoba) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODPA | Položka | ZP | ÚZ | ORJ | ORG |  | Kč |  |  |
| 2212 | 5171 |  |  | 0016 | 00000005 |  | 69 966,00 |  |  |
| Vystavil: |  |  |  |  |  | Datum: 01.11.2024 |  |  |  |
| Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |
| Předběžná řídící kontrola číslo: |  |  |  |  |  | Datum: 01.11.2024 |  |  |  |

Schválil Ing. arch. Martin Pour dne 1.11.2024