Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK Č. 3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby na akci „Oprava sociálních zařízení“ uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	:	Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

Sídlo	:	Tyršova 1069, 75501 Vsetín

Statutární orgán	:	Mgr. Martin Metelka – ředitel školy

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	Mgr. Martin Metelka – ředitel školy

b) ve věcech technických	:	Mgr. Martin Metelka – ředitel školy

IČO	:	008 43 351

DIČ	:	CZ00843351

Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu	:	2133851/0100

Telefon	:	+420 604 262 056

E-mail	:	mailto:reditel@mgvsetin.cz

ID DS	:	mumvtbm

Zhotovitel	:	Pavel Škrabánek

Sídlo	:	Rokytnice 240, 755 01 Vsetín

Statutární orgán	:	---

Zapsán v obchodním rejstříku	:	---

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	Pavel Škrabánek

b) ve věcech technických	:	Pavel Škrabánek

IČO	:	68349742

DIČ	:	CZ7607225868

Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu	:	94-2592870227/0100

Tel. / Fax	:	+420 604 833 553

E-mail	:	faspas@centrum.cz

ID DS	:	d5h7emk

# PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany uzavřely dne 13. 08. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby: Oprava sociálních zařízení (dále jen „Smlouva“). Dne 30. 8. 2024 byl uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě. Dne 4. 11. 2024 byl uzavřen dodatek č. 2 ke Smlouvě.

Důvodem pro uzavření dodatku č. 2 Smlouvy bylo prodloužení doby trvání Smlouvy za účelem vyhotovení podkladů pro vynucenou změnu technologického řešení stropních částí.

K dnešnímu dni jsou vyhotoveny veškeré podklady pro vynucenou změnu technologického řešení stropních částí, jak předvídá dodatek č. 2 Smlouvy. Současně vznikla potřeba dalších víceprací specifikovaných ve změnovém listu č. 1.

Z uvedených důvodů dohází k uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě.

# ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1 Dosavadní text odst. 5.2 v čl. 5 CENA DÍLA se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

  - 3.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl.2 této smlouvy a navazujících dodatků č. 1, 2, 3 této smlouvy, která činí:

7 042 764,31 Kč (bez DPH)

1 478 980,51 Kč DPH 21%

8 521 744,82 Kč (včetně DPH)

(slovy: osmmiliónůpětsetdvacetjednatisícsedmsetčtyřicetčtyřikorunčeskýchosmdesátdvahaléřů)

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Výše uvedená změna Smlouvy je považována za změnu nepodstatnou dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

  - Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran, účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

  - Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení (nebude-li podepsáno elektronicky).

  - Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

- změnový list č. 1 - jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ, změna činí 12,29 % původní ceny díla

Ve Vsetíně dne 21. 11. 2024	Ve Vsetíně dne 21. 11. 2024

Objednatel:	Zhotovitel:

….……………………………………	.………………………………………

Mgr. Martin Metelka

Ředitel školy	Pavel Škrabánek