SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
zastoupena ředitelem Mgr. Jiřím Novákem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 2339761/0100
evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“
a
GM Projekt a Inženýring s.r.o.
se sídlem: Rudná 1117/30a, Vítkovice, 703 00 Ostrava
za kterou jedná XX
IČ: 03898601, DIČ: CZ03898601
bankovní spojení: Raiffeisenabank a.s.
číslo účtu: 8607409001/5500
zapsaná ve VR: vedená u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 61752
dále jen „zhotovitel“

dále též společně „smluvní strany“
II. Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavírají dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy a současně činí nesporným, že níže uvedený předmět smlouvy nepodléhá řízení o povolení záměru.

III. Předmět plnění
Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro provádění stavby "Oprava střechy pavilonu primátů – Zoo Ostrava". Předmět díla je vymezen v nabídce zhotovitele ze dne 30.09.2024 a níže v této smlouvě. Plnění bude zahrnovat zejména: Dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „DPS“) a s tím související rozsah prací dle odst. 2 tohoto článku (vše shora uvedené také jako „předmět díla“). Předmět díla nepodléhá řízení o povolení záměru u příslušného stavebního úřadu.
Předmět díla zahrnuje následující části:
  1. Vypracování DPS včetně nezbytně nutných profesí dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to celé v souladu s aktuálně platnými a účinnými prováděcími předpisy, tj. zejména vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů,
  2. Vypracování navrhovaných stavebních úprav dle shora uvedené prováděcí Vyhlášky – textové zprávy, výkresy původního a nového stavu včetně bouracích prací – půdorys 1.NP, pohledy v měřítku 1:100,
  3. Vypracování výpisu prvků, skladeb konstrukcí,
  4. Vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby,
  5. Vypracování položkového rozpočtu stavby a slepého výkazu výměr,
  6. Koordinace, schůzky, kompletace,
  7. Předání 3 tištěných autorizovaných vyhotovení a dále elektronického vyhotovení ve formátech *.dwg, *.xls, *.doc a formátu *.pdf na flash disku (vše v rozsahu stanoveném v písm. a až e tohoto článku).
2. Součástí předmětu díla není autorský dozor, tj. výkon autorského dozoru při realizaci stavby. Bude-li autorský dozor zapotřebí, zavazují se jej smluvní strany sjednat na základě samostatné smlouvy.
3. Předmět plnění bude zpracován v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Předmět plnění bude zpracován rovněž v souladu s prováděcími předpisy, dle platných technických norem a ostatních souvisejících zákonů a předpisů, v souladu se všemi platnými zákony, vyhláškami a příslušnými právními normami a technickými normami, které zhotovitel jmenovitě uvede v projektové dokumentaci.
4. Projektová dokumentace bude zpracována v členění, které odpovídá aktuálně platné a účinné právní úpravě ke dni podpisu této smlouvy.
5. Součástí projektové dokumentace bude výkaz výměr, soupis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky a položkový rozpočet, který bude zpracován ve shora uvedeném členění dle odst. 2. tohoto článku.
6. Na požádání objednatele dodá zhotovitel další vyhotovení projektu (vícetisky) v požadovaném počtu za zvláštní úhradu.
7. V rámci zpracování projektové dokumentace budou provedeny vstupní, průběžné a závěrečné konzultace jednotlivých stupňů projektu s pracovníky objednatele. Veškeré připomínky vznesené během těchto konzultací musí být zapracovány v projektové dokumentaci stavby podle této smlouvy.
8. Případné zapracování dodatečných a změnových požadavků objednatele bude provedeno za zvláštní úhradu, přičemž se smluvní strany zavazují v takovémto případě k uzavření písemného dodatku k této smlouvě.
9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

IV. Doba plnění
Termín pro provedení díla, tj. pro jeho dokončení a následné protokolární předání bez vad a nedodělků, je nejpozději do 31.01.2025.

V. Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody
Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínech uvedených v čl. IV. této smlouvy. Předání a převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobně v sídle objednatele.
Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část v případě vad a nedodělků. O tomto bude sepsán zhotovitelem předávací protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. Před samotným předáním bude poskytnut objednateli čas k seznámení se s projektovou dokumentací a k případným připomínkám, které se zhotovitel zavazuje zapracovat do dokumentace. Zhotovitel je povinen zapracovat všechny připomínky a návrhy objednatele v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy.
Případné zapracování dodatečných a změnových požadavků objednatele nad rámec zadání či nad rámec připomínek zapracovaných dle článku III. odst. 8. bude provedeno za zvláštní úhradu. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě.
Dílo nebo jeho části jsou splněny dnem jejich předání a převzetí bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
Vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI. Provádění díla a licence
1. Zhotovitel je zejména povinen:
  1. provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
  2. dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právní předpisy Evropských společenství, technické specifikace a normy,
  3. dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
  4. provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
  5. účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla
     a řídit se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci,
  6. na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou (dle pokynů objednatele),
  7. neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy.
2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.
3. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva užít dílo.
  1. v časovém rozsahu celé zákonné doby trvání ochrany majetkových autorských práv podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "autorský zákon");
  2. v územním rozsahu České republiky;
  3. pro jakýkoliv způsob užití;
  4. v neomezeném rozsahu, včetně neomezeného množstevního rozsahu užití;
  5. jakýmkoliv způsobem;
to vše v souladu s podmínkami této smlouvy (dále jen „licence").
1. Licence zahrnuje výhradní oprávnění objednatele vykonávat ve vztahu k dílu zejména následující úkony: zveřejnění, úpravy, zpracování, včetně dopracování či přepracování, překlad, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, uvádění díla na veřejnosti, dokončení nehotového díla.
2. Objednatel není povinen licenci využít.
3. Objednatel je oprávněn v rozsahu licence udělit sublicenci anebo licenci poustoupit jakékoliv třetí osobě bez omezení.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout licenci bez jakéhokoliv omezení, když dílo není zatíženo jakýmkoliv právem třetí osoby. Ukáže-li se být prohlášení zhotovitele dle předcházející věty tohoto ustanovení smlouvy nepravdivé či neúplné, uspokojí zhotovitel veškeré nároky třetích osob vznesené v souvislosti s užitím díla vůči objednateli, jakož i náklady objednatele na obranu svých práv v takovém případě.
5. Odměna za poskytnutí licence je obsažena v ceně díla.
6. Smluvní strany sjednávají licenci jako samostatné ustanovení, jehož platnost není nikterak dotčena ukončením této smlouvy.

VII. Cena díla
Cena díla dle čl. III. odst. 1 (v rozsahu dle odst. 2 téhož článku) této smlouvy je stanovena dohodou mezi smluvními stranami a činí:
Cena celkem bez DPH	82.000,- Kč
1. Součástí sjednané ceny díla nejsou průzkumy, správní poplatky, či poplatky správců inženýrských sítí a jakékoliv inženýrské práce a dále statický návrh nosných konstrukcí střechy. S výjimkou položek dle předchozí věty jsou součástí ceny díla veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu díla.
2. Cena díla bude cenou nejvýše přípustnou a bude platit po celou dobu platnosti smlouvy.
3. K ceně bude připočteno DPH v platné výši dle zákona č. 235/2004 Sb.

VIII. Platební podmínky
1. Nárok zhotovitele na uhrazení smluvní ceny díla ve výši dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy vzniká za dokončení a předání kompletního předmětu díla bez vad a nedodělků, a to v rozsahu dle písm. a) tohoto odstavce.
  1. Po předání předmětu díla bez vad a nedodělků v tištěné a el. podobě dle čl. III. odst. 2. písm. g), vystaví zhotovitel fakturu na cenu díla dle čl. VII, odst. 1) jejíž nedílnou součástí bude protokol o předání díla bez vad a nedodělků podepsaný zástupci obou smluvních stran. Faktura bude zhotovitelem doručena elektronicky na e-mail: XX. Datem zdanitelného plnění se považuje datum předání předmětu díla.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.
3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
4. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. smlouvy. V případě nezveřejněného účtu bude faktura dodavateli vrácena ve smyslu odst. 3 tohoto článku.
5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněno, že se stal nespolehlivým plátcem či zhotovitel bude požadovat platbu na zahraniční účet nebo na nezveřejněný tuzemský účet, je objednatel oprávněn uplatnit zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se výslovně dohodly, že toto využití zvláštního způsobu zajištění daně objednatelem má mezi stranami platnost splnění závazku, tj. že objednatel uhrazením DPH příslušnému finančnímu úřadu za zhotovitele splní řádně a včas svůj závazek vůči zhotoviteli k uhrazení příslušné části ceny díla ve výši částky odpovídající DPH. Zhotovitel není oprávněn z důvodu takovéhoto postupu objednatele po něm požadovat jakoukoliv náhradu škody či jiné újmy.

IX. Odpovědnost za škodu
Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.
Odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem projektové dokumentace na stavbě zhotovené dle této projektové dokumentace, nese zhotovitel v plném rozsahu.
Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném rozsahu.
Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

X. Vady díla
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Tuto odpovědnost má zhotovitel i v případě, že k provedení jednotlivých částí díla použije třetí osoby.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace.
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců. Tato doba započne běžet ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků dle čl. V. této smlouvy.
Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak.
Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do jednoho dne ode dne doručení písemného oznámení o vadě. Vada bude odstraněna v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení písemného oznámení o vadě, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak (tj. pro případ, kdy by vzhledem k okolnostem nebylo možné uskutečnit plnění dříve).
Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
V případě, že dílo bude vykazovat vady, není objednatel povinen uhradit zhotoviteli jakékoliv faktury vystavené zhotovitelem, a to až do okamžiku odstranění vad díla nebo dosažení jiné dohody smluvních stran. Od okamžiku odstranění vad díla nebo dosažení jiné dohody smluvních stran začínají běžet lhůty splatnosti sjednané smluvními stranami v této smlouvě.

XI. Sankce
Nepředá-li zhotovitel dílo ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy a/nebo nedodrží jakýkoli dílčí termín dle téhož článku této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Pro případ prodlení se zaplacením faktury objednatelem sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Pokud zhotovitel nezapočne s odstraněním vady díla ve lhůtě uvedené v čl. X., odst. 5 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XII. Závěrečná ustanovení
1. Kontaktní osoby ve všech realizace smlouvy
  1. za objednatele: XX
  2. za zhotovitele: XX
2. Platnost smlouvy je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smlouva může zaniknout jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
  1. prodlení s provedením díla nebo jakékoli jeho části po dobu delší než 30 dnů,
  2. nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
  3. prodlení objednatele s uhrazením ceny díla nebo její části, kdy tato nebude uhrazena ani po výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel bude povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
7. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění.
9. Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
10. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují písemnou dohodou nahradit neplatná ustanovení novými ustanoveními, která nejlépe odpovídají původně zamýšlenému účelu neplatných ustanovení této smlouvy.
11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
12. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne	V Ostravě dne

objednatel	zhotovitel