Dodatek č.1 ke SmlouvĚ o dílo ze dne 9. 10. 2024

I.
Smluvní strany

- Náš svět, příspěvková organizace

se sídlem: č. p. 239, 739 11 Pržno

zastoupena: Ing. Janem Zvoníčkem, ředitelem

IČO: 00847046

bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

…………., tel.: +420

(dále jen „objednatel“)

- Obchodní firma EB ELEKTRO BARTOŠ s.r.o.

se sídlem: Místecká 657, 744 01 Frenštát p/R

zastoupena: Jiřina Pánková , Petr Strnadel

IČO: 65141121

DIČ: CZ65141121

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn.oddíl C č.9189

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

- ……………, tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku

- Smluvní strany dle čl. III. odst. 8. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 10. 2024 na akci „Výměna veřejného osvětlení“ (dále jen „Smlouva“).

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně závazku ze smlouvy oceněné v příloze č. 1 a popsané v příloze č. 2 tohoto dodatku.

- Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy v čl. III se odst. 2. doplňuje o následující bod:

w)	Součástí předmětu plnění jsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky popsané a 	oceněné v dodatečném rozpočtu č. 1.

III. 
Změna hodnoty plnění

- Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce) sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě je ve výši 310.670,00 Kč bez DPH.

- Celková hodnota stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě, jež nebyly s ohledem na provedené změny závazku ze Smlouvy realizovány (méněpráce) jsou ve výši -425.596 Kč bez DPH.

- V čl. V. se odst. 1. ruší a nahrazuje novým zněním:

1.	Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí:

Cena bez DPH dle SoD				2.864.580,00 Kč

Cena bez DPH dle Dodatku č. 1			  -114.926,00 Kč

Cena bez DPH celkem 				 2.749.654,00 Kč

DPH 21 %						    577.427,34 Kč

Cena včetně DPH					 3.327.081,34 Kč

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy a dodatečný rozpočet je přílohou č. 3 této smlouvy.

- V čl. XVII. se doplňuje odst. 8. o přílohu č. 4 a 5:

Příloha č. 3 – Dodatečný rozpočet č. 1

Příloha č. 4 – Změnový list č. 1

IV.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

- Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 10. 2024, týkající se akce „Výměna veřejného osvětlení“.

Přílohy dodatku Smlouvy:

Příloha č. 1 Dodatečný rozpočet č. 1

Příloha č. 2 Změnový list č. 1

| V Pržně dne 13. 11. 2024 ……………………………………. za objednatele |  |  |  |  | V Frenštát p/R dne 13. 11. 2024 …………………………….. za zhotovitele |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  | číslo: 01 |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | EB ELEKTRO BARTOŠ s.r.o |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: |  |  |  | Náš svět, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |  |
| TDS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: Výměna veřejného osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis a zdůvodnění navrhovaných změn: B č. 1 Zhotovitel navrhuje změnu hlavní kabeláže z CYKY 4Bx16 za 4Bx10 a 5Cx4. Tato změna byla odsouhlasena projektantem. - MP B č. 2 Projektová dokumentace neřešila napojení stávajících sloupů ze zemní části do svorkovnice. Z důvodu zabetonovaného místa vstupu do stožáru je nutné provést rozbourání betonu. - VP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena víceprací dle změnového listu 310.670,- Kč Cena méněprací dle změnového listu 425.596,- Kč Rozdíl bez DPH 114.926,- Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………….. – objednatel …………………………………….. …………… – zhotovitel …………………………………….. …………… - TDS …………………………………….. Ve Frenštátě p/R 4.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Příloha č. 1 Dodatku č. 1 |  |  |  |
| Položkový rozpočet méněprací a víceprací - Dodatek č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: Výměna veřejného osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S: |  |  |  | Silnoproudá elektorinstalace - rozvody veřejného osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Číslo položky |  | Název položky |  |  |  | MJ | množství | cena / MJ |  |  | Celkem |
| Díl: |  | M21 |  | Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # MP |  | # Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2 - materiál |  |  |  | # m |  |  |  |  |  |
|  |  | # VP |  | # Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4B x10 mm2 - materiál |  |  |  | # m |  |  |  |  |  |
|  |  | # MP |  | # Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený - práce |  |  |  | # m |  |  |  |  |  |
|  |  | # VP |  | # Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený - práce |  |  |  | # m |  |  |  |  |  |
|  |  | # VP |  | # Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5Cx4 mm2 - materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # VP |  | # Kabel CYKY-m 750 V 5C x 4 mm2 volně uložený - práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: |  | M46 |  | Zemní práce při montážích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VP |  | Rozbourání betonu stožáru pro vstup k napojení stávajících stožárů |  |  |  | ks |  |  |  |  |  |
| Díl: |  | ON |  | Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -114 926,00 |
| Doplnění: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |