Město Rýmařov | Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; Odbor regionálního rozvoje, pracoviště: náměstí Míru 215/2

| Název dodavatele: | Váš dopis zn. |  |
| --- | --- | --- |
| SPZ DESIGN, s.r.o. Moravská 359/13 77900 Olomouc, Holice IČO: 27831132 DIČ: CZ27831132 | Ze dne: |  |
|  | Objednávka: | RR/158/2024 |
|  | Spisová značka: | RR 3520/2024 KRO/17 |
|  | Vyřizuje: | XXXXXXXXXXXXX |
|  | Telefon: | XXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | E-mail: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Datum: | 13.11.2024 |

Objednávka výkonu činnosti autorského dozoru stavby: "Stavební úpravy, přístavba výtahu a dobudování střediska Diakonie ČCE, Rýmařov, tř. Hrdinů 48"

Na základě Vámi předložené cenové nabídky ze dne 07.11.2024, u Vás město Rýmařov objednává výkon činnosti autorského dozoru stavby: „Stavební úpravy, přístavba výtahu a dobudování střediska Diakonie ČCE, Rýmařov, tř. Hrdinů48“.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby. Jedná se především o zpracování podkladů, řešení technických a konstrukčních detailů, vysvětlování, případné dopracování  a zajištění podkladů pro výběr subdodávek při zhotovení díla a také o fyzické návštěvy stavby dle potřeby objednatele.

Účelem předmětu plnění je zajištění průběžné technické podpory při provádění stavby, zajištění zpracování potřebných detailů, výpisů a podkladů pro výběr poddodavatelů stavby a také přímý dozor při prováděných pracích, a to na základě požadavku objednatele a dále poskytování potřebné součinnosti v oblasti technického řešení.

Předpokladem je, že většina prací bude prováděna z kanceláře sídla projekční společnosti.

Evidenci doby nutné k zajištění výkonu autorského dozoru provádí projekční společnost, na jejímž základě vždy na konci příslušného měsíce zašle výkaz hodinových výměr doby strávené na těchto pracích jako podklad pro fakturaci.

2. Termín plnění:

Zahájení prací:			 					18.11.2024

Dokončení prací a předání díla dle délky realizace díla: 			330 dnů od zahájení prací

3. Splatnost faktury:

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

4. Cena díla:

- výkon přímého dozoru na stavbě za 1 hodinu				1 250,00 Kč bez DPH 21 %

- výkon kancelářské činnosti v kanceláři za 1 hodinu			1 250,00 Kč bez DPH 21 %

- cena za 1 návštěvu, vč. dopravy Olomouc-Rýmařov a zpět		5 750,00 Kč bez DPH 21 %

Cena díla dle cenové nabídky činí-předpoklad:

150 dnů x 1 hod. x 1 250,00 Kč 					  	 187 500,00 Kč bez DPH 21 %

3 návštěvy x 5 750,00 Kč 						   17 250,00 Kč bez DPH 21 %

Celková cena bude fakturována podle skutečnosti na základě výkazu jednotlivých činností. Předpokládaná doba plnění není závaznou dobou plnění a její rozsah může být přiměřeně kratší nebo delší, a to podle potřeby příkazce.

5. Akceptace objednávky:

Tato objednávka musí být písemně akceptována adresátem, jinak je neplatná. Za písemnou akceptaci se považuje i potvrzení objednávky prostým e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této objednávky.

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky RR/158/2024.

19.11.2024

Ing. Miroslav Sigmund

vedoucí odboru regionálního rozvoje

Akceptace objednávky: 19.11.2024

Ověřeno rozpočtem: 19.11.2024