|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **Městský úřad Kroměříž** | | | | | | | tel. xxx |
|  | | | | | | | | | Velké náměstí 115 | | | | | | | fax xxx |
|  | | | | | | | | | 767 01 Kroměříž | | | | | | | www.mesto-kromeriz.cz |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | **DAF INNOVA s.r.o.** | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | Huslenky 643 | | | | | | |
| **Odbor investic** | | | | | | | | | | 75602 | | | | Huslenky | | |
|  | | | | | | | | | | IČ: | | | | 26827930 | | |
|  | | | | | | | | | | DIČ: | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Váš dopis značky | | / | | | ze dne | | vyřizuje | | | | / | | linka | | | V Kroměříži |
|  | | | / | | | 0.0.0000 | | xxx | | | | / |  | | | 12.11.2024 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJEDNÁVKA č.** | | | | **OBJ/2024/1975/INV** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objednatel:** | **Město Kroměříž** | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Velké nám. 115/1 | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 76701 Kroměříž | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | IČ: | | | | | 00287351 | | | | | | | | |  | |
|  | DIČ: | | | | | CZ00287351 | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Na základě cenové nabídky ze dne 05. 11. 2024 u vás objednáváme služby spočívající v úpravě venkovního plynovodu na akci „Sportovní zařízení města Kroměříže – Plavecký bazén“ dle PD „Úprava vnitřní plynoinstalace kotelny“, vypracovanou: TZB - xxx, datum: 09/2024 a cenové nabídky ZOK4/2024/11/01 ze dne 5.11.2024.  Rozsah činností: dle cenové nabídky ze dne 05. 11. 2024 Termín realizace : listopad 2024 hlavní rozvod  prosinec 2024 – leden 2025 kompletace a zprovoznění plynové přípojky včetně revizní zprávy.  Cena: 233.600,18 Kč vč. DPH ( 193.058,- Kč bez DPH)  Fakturace proběhne po převzetí/dodání služby.  Součástí předání díla budou tlakové zkoušky, revize plynovodní přípojky, geodetické zaměření rozvodu. Záruka na práce 60 měsíců.  Splatnost faktury 21 dnů od dodání faktury objednateli.   Příloha: cenová nabídka ze dne 05. 11. 2024  Akceptace objednávky: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |

Xxx

13.11.2024