### SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená ve smyslu ust.§ 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Obec Český Rudolec

zastoupena starostou Luďkem Plucarem

378 83 Český Rudolec 123

IČO: 00246441

jako objednatel na straně jedné a

Ing.arch. Pavel Kučera

Antonínská 15/II

380 01 Dačice

IČO: 13375113

jako zhotovitel na straně druhé

#### I. Předmět smlouvy

Zhotovitel provede pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby „Přestavba bývalé ZŠ v Markvarci na byty pro sociální bydlení“. Jedná se o stavební úpravy v přízemí stávajícího objektu bývalé školy pro tři malometrážní byty.  Dílo bude provedeno ve stupních pro územní rozhodnutí (DUR) a stavební povolení (DSP) v tomto rozsahu:

- Vypracování dokumentace stávajícího stavu objektu

- Návrh stavebně konstrukčního, dispozičního a architekt.řešení

- Řešení jednotlivých profesí (ZTI, vytápění, VZT, elektro)

- Požárně bezp.řešení

- Projednání s dotčenými orgány a organizacemi

- Zajištění vydání ÚR a SP vč.nabytí právní moci

- Položkový rozpočet

Zhotovitel bude v průběhu prací konzultovat dílo s objednatelem. Hotové dílo bude předáno v počtu 4x paré v listinné podobě a 1x v digitální podobě.

#### II. Cena díla

Smluvní strany si ujednaly cenu díla v celkové výši:   145.000,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

Cena nezahrnuje správní poplatky úřadům.

##### III. Platební podmínky

Cena je splatná ve třech fakturách vystavených zhotovitelem:

- částka 50.000,- Kč … po odsouhlasení koncepce díla

- částka 60.000,- Kč … po vyhotovení dokumentace pro ÚR, SP a pol.rozpočtu

- částka 35.000,- Kč … po vydání pravomocného stav.povolení (SP)

##### IV. Doba plnění

- předání kompletní dokumentace objednateli … do 31.1.2018

- zajištění pravomocného stav.povolení … do 30.4.2018

##### V. Ostatní

Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

###### Dačice, dne ………………

###### Č.Rudolec, dne ………………				I