**SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ ARBORISTICKÝCH PRACÍ**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

**1. Objednatelem**

Centrum sociálních služeb Bystré, Školní čp. 319, 569 92 Bystré

Zastoupený: Mgr. Ivo Musilem

IČO:75007932

Banka:

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

**2. Zhotovitelem**

##### BC. ROBERT KOHOUT

##### Čajkovského 549/12,

##### Třebíč, 674 01

IČ 68662416

DIČ CZ

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

1. **Předmět smlouvy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo stromu** | **technologie** |
| **13** Javor mléč | řez zdravotní, instalace dynamické vazby v horní úrovni |
| **15** Jasan ztepilý | řez bezpečnostní |
| **16** Jasan ztepilý | řez zdravotní, instalace dynamické vazby v horní úrovni 2x |
| **18** Javor horský | řez bezpečnostní, redukce obvodová, instalace dynamické vazby v horní úrovni |
| **22** Buk lesní | řez zdravotní, instalace dynamické vazby v horní úrovni |
| **27** Javor horský | řez bezpečnostní |
| **33** Javor mléč | kontrola vazby |
| **34** Javor horský | Kontrola vazby |
| **36** Lípa velkolistá | řez bezpečnostní |
| **37** Modřín opadavý | řez bezpečnostní |
| **38** Javor horský | řez zdravotní, instalace dynamické vazby v horní úrovni |
| **39** Buk lesní | řez zdravotní, instalace dynamické vazby v horní úrovni, instalace dynamické vazby v dolní úrovni |
| **40** Javor mléč | řez bezpečnostní, instalace dynamické vazby v horní úrovni 3x |
| **42** Modřín opadavý | řez bezpečnostní |
| **43** Jasan ztepilý | řez bezpečnostní, instalace dynamické vazby v horní úrovni 4x |
| **44** Dub letní | řez bezpečnostní, instalace dynamické vazby v horní úrovni |
| **106** Slivoň obecná | řez zdravotní, redukce obvodová 30% |
| **202 -217** ovocné stromy u RD na Školní ulici | zdravotní řezy na ovocných stromech |

**2. Čas a místo plnění**

Práce budou provedeny v době vegetačního klidu. Všechny práce budou ukončeny nejpozději do 31.12.2024.

**3. Povinnosti objednatele**

3.1. Při ořezávání stromů v parku bude okolí stromu v parku ohraničeno páskou.

**4. Povinnosti zhotovitele**

4.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet stanovený technologický postup pro práce ve výškách.

***A) Návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací***

-zhotovení kotvících bodů

-kotvící bod na každém ořezávaném stromě

***B) Pracovní postup pro danou činnost***

-provedeno osobní zajištění pracovníků

-na pracovišti budou minimálně dvě osoby

***C) Stroje a zařízení použité na pracovišti***

-motorové pily

***D) Způsob dopravy materiálu a osob na pracoviště ve výšce***

-pomocí horolezecké techniky

***E) Pomocné stavební konstrukce nebudou použity***

***F) Bude provedeno zajištění pod místem výkonu práce a v jeho okolí***

-osobní zajištění pracovníků proti pádu

-zajištění nářadí proti pádu

-zajištění prostoru, nad kterým se pracuje

***G) Zajištění prostoru po dobu, kdy se na něm nepracuje***

-odklizení ořezaných větví a kmenů z veřejné komunikace

5. **Cena a způsob placení**

Celková cena za provedené práce včetně materiálu, dopravy a režijních nákladů **133 700,- (bez DPH) 161 777,- Kč (s DPH )** Cena je konečná.

6. **Další ujednání**

6.1. Vyskytnou-li se okolnosti, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

6.2. Za vady předmětu smlouvy odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v § 2617 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

6.3. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy, jestliže nebudou práce probíhat dle technologického postupu v souladu s touto smlouvou o dílo.

6.5. Pokud se při provádění předmětu Smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nemohly být předvídány, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

**7. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

2.Smluvní strana souhlasí/nesouhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Centrem sociálních služeb Bystré, se sídlem Bystré, Školní čp. 319, Bystré, PSČ 569 92, IČ: 75007932. Souhlas uděluje smluvní strana na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

3. Smluvní strana souhlasí s uzavřením Smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

**VIII. Závěrečná ustanovení**

1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.

3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Bystrém dne 20.11.2024

……………………………… ………………………………

**Objednatel Zhotovitel**

Mgr. Ivo Musil, ředitel Bc. Robert Kohout

Centrum sociálních služeb Bystré