Dohoda

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY příspěvková organizace SMLOUVA REGISTROVÁNA

pod číslem: *jJ r-£T^Š~lcrU-J*

o předčasném užívání stavby, uzavřená ve smyslu zákona § 123 zákona č. 183/2006 Sb.

v platném znění.

Název stavby: „111/01832 Ostrov - Opatovice “

Dohoda je uzavřena mezi těmito stranami:

KSÚSV příspěvková organizace se sídlem Kosovskál 122/167, 58601 Jihlava xxxxxxxxx, ředitel organizace 00090450

Objednatel (stavebník):

ve věcech technických: IČO:

Zhotovitel:

Adresa:

zástupce ve věcech smluvních: IČO:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zbraslavice 2, PSČ 285 21 xxxxxx jednatel společnosti 28447085

I. Předmětem ujednání

je dohoda o podmínkách předčasného užívání výše specifikované stavby, aby objednatel

(stavebník) mohl požádat příslušný stavební úřad o vydání časově omezeného povolení

k předčasnému užívání předmětné stavby.

1. K dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem (stavebníkem) dochází s tím, že tato stavba je nadále v péčí zhotovitele a veškeré škody vzniklé v době předčasného užívání odstraní ze svých prostředků zhotovitel v dohodnuté lhůtě až do doby, kdy stavba bude řádně předána objednateli (stavebníkovi).
2. Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním s tím, aby stavebník požádal příslušný úřad o vydání časově omezeného povolení k předčasnému užívání stavby.
3. Zhotovitel í objednatel (stavebník) se tímto zavazují, že učiní konkrétní úkony k tomu, aby pracovní činnost na předmětné stavbě byly ukončeny z hlediska sjízdnosti a uvedení do předčasného užívání příslušné stavby nejpozději do 31.7 2017.
4. Zhotovitel bude nadále na stavbě provádět dokončovací práce, odstranění případných vad a nedodělků. Zhotovitel nebude pokračujícími pracemi na dokončení stavby ohrožovat provoz na komunikací, zejména bude dbát na dodržování všech předpisů týkajících se ochrany zdraví a života osob a životního prostředí.

Provozem komunikace nebude vážně narušen další průběh dokončování stavby.

1. Výše uvedená stavba jako celek bude dokončena v souladu se smlouvou o dílo. Předpokládaná doba trvání předčasného užívání je do kolaudace stavby (předpoklad kolaudace stavby je do 31. 8. 2017).
2. Po vydání povolení k předčasnému užívání stavby nenese zhotovitel odpovědnost za její provozní sjízdnost.
3. Provozní sjízdnost v souladu s vydaným pravomocným rozhodnutím zajistí na své náklady objednatel (stavebník) prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

II. Závěrečná ustanovení:

1. Dohoda je platná a právně účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dohoda je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis obdrží stavební úřad.
3. Dohoda může být doplňována nebo měněna pouze písemnými dodatky, schválenými odpovědnými zástupci smluvních stran.

V Jihlavě dne 28.7.2017 V Jihlavě dne 28.7.2017

Za zhotovitele Za objednatele (stavebníka)

Konstrukc a dopravní stavlív

285 21 Zbraslavi IČ: 28447085, DIČ: CZ284<ř7085

xxxxxxx

xxxxxx

Krajská správa

a údržba

m

**j|„jc** Vysočiny

o