dodatek 4

ke smlouvě o  dílo

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43

Brno, Kounicova 65a, 601 87

zastoupená prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem

jako objednatel

a

Muzea Servis, spol. s r.o., IČ 03 57 07 62

Brno, Žebětínská 47, 623 00

zastoupená ing. Petrem Petkovským, jednatelem

jako zhotovitel

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne  22.11.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení interiéru nazvaného „Knihovna Milana Kundery“ v 2. NP budovy zadavatele v Brně, Kounicova 65a,  dle projektu vypracovaného ing.arch. Martinem Hrdinou a ing.arch. Tomášem Kovalčíkem. Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb..

Změny uvedené v tomto dodatku jsou přípustnými změnami závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a součet veškerých změn dle dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 nepřesahuje 10 % ceny díla dle uzavřené smlouvy (bez dodatků).

I.

Změna dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb.

- Objednatel v rámci užívání díla zjistil, že je účelné na díle provést tyto změny:

- dodat dva ks panelů nade dveře místnosti materiál Alubond – nerez, včetně přesunutí světelného značení únikového východu. Značení bude přesunuto ze současné pozice, to je nad pravými dveřmi nad dveře levé při pohledu zevnitř a umístěno nad střed dveří. Při instalaci bude nutno poskytnout  součinnost bezpečnostního technika, ohledně přesunutí únikového východu, včetně eventuelní montáže a demontáže panikového kování a odpojení a následné zapojení elektroinstalace.

- dodat vestavěnou skříňku se skleněným krytem – materiál 18 mm černé lamino, skleněné části bezpečnostní sklo Conex. Bude doplněna o skleněný kryt výšky 150 mm - viz příloha č. 1.,

- dodat 2 ks zásobníku na letáky – 6 kapes, tři pod sebou ve dvou sloupcích, materiálové provedení překližka, černý nátěr. Šířka kapsy cca 135 mm,

- dodat dřevěný obal na odpadkový koš – box o rozměrech 300/300/500 mm materiál 18 mm černé lamino, nerezové hrany,

- dodat kryt sošky umístěné v místě plnění – sokl černé lamino, 250/300 mm, skleněná část Conex 5 mm 200/250/450 mm s bezpečnostním prvkem,

- připravit projekt a vizualizaci mobilního boxu s monitorem, který bude umístěn před vstupem do KMK a bude navazovat na úpravy vnitřní strany pravých dveří.

- Objednatel zhotovitele vyzval k nacenění změny díla dle čl. I. odst. 1 tohoto dodatku.

- Zhotovitel provedl nacenění změn díla uvedených v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku  na částku 96.020,- Kč bez DPH. Tato částka obsahuje veškeré práce nutné pro řádné provedení předmětu tohoto dodatku vč. inženýrských a projektových prací, montáže, instalace, atd.

- Rozpis ceny změn díla dle tohoto dodatku:

- dva ks panelů nade dveře místnosti vč. přesunu světelného značení únikového východu – 6.270,- Kč

- vestavěná skříňka se skleněným krytem – 54.920,- Kč

- dva ks zásobník na letáky – 2.120,- Kč

- obal na odpadkový koš – 2.890,- Kč

- kryt sošky – 4.420,-  Kč

- zaměření a příprava výroby – 2.200,- Kč

- montážní a spediční práce – 9.500,- Kč

- projektování a vizualizace skříňky se skelněným krytem a mobilního boxu s monitorem – 13.700,- Kč

- Změny díla uvedené v tomto dodatku jsou úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, ve kterém byla smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části předmětu. Touto změnou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost předmětu smlouvy, jedná se o běžně dostupné věci na trhu a běžné činnosti, které je schopný pořídit či provést jakýkoliv dodavatel a tedy kterýkoliv potencionální uchazeč o zakázku by byl schopen si zajistit jejich dodávku v jakémkoliv rozsahu (původně sjednaném i rozšířeném) i v případě, že by požadavek byl uveden už v zadávacích podmínkách. Z důvodu zachování vizuální jednotnosti celého díla  a trvání záruky je přitom vhodné, aby tyto změny provedl zhotovitel a nikoli třetí osoba.

- Zhotovitel prohlašuje, že změna uvedená v čl. I. tohoto dodatku je vhodná z hlediska kvality díla a bude zachována sjednaná kvalita díla.

II.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede změny díla uvedené v dodatku č. 4:

- dodá dva ks panelů nade dveře místnosti materiál Alubond – nerez, včetně přesunutí světelného značení únikového východu. Značení bude přesunuto ze současné pozice, to je nad pravými dveřmi nad dveře levé při pohledu zevnitř a umístěno nad střed dveří. Při instalaci bude nutno poskytnout  součinnost bezpečnostního technika, ohledně přesunutí únikového východu, včetně eventuelní montáže a demontáže panikového kování a odpojení a následné zapojení elektroinstalace,

- dodá vestavěnou skříňku se skleněným krytem – materiál 18 mm černé lamino, skleněné části bezpečnostní sklo Conex. Bude doplněna o skleněný kryt výšky 150 mm - viz příloha č. 1. a provede její instalaci v místě plnění,

- dodá 2 ks zásobníku na letáky – 6 kapes, tři pod sebou ve dvou sloupcích, materiálové provedení překližka, černý nátěr. Šířka kapsy cca 135 mm a provede jeho instalaci v místě plnění,

- dodá dřevěný obal na odpadkový koš – box o rozměrech 300/300/500 mm materiál 18 mm černé lamino, nerezové hrany, a provede jeho instalaci v místě plnění,

- dodat kryt sošky umístěné v místě plnění – sokl černé lamino, 250/300 mm, skleněná část Conex 5 mm 200/250/450 mm s bezpečnostním prvkem a provede jeho instalaci v místě plnění,

- připravit projekt a vizualizaci mobilního boxu s LCD monitorem a předat jej objednavateli tak, aby tento na základě dodaných materiálů mohl provést veřejnou soutěž na dodavatele.

- Smluvní strany se dohodly v souvislosti se změnou díla dle dodatku č. 4 na zvýšení ceny díla o částku 96.020,- Kč bez DPH. Tato částka obsahuje veškeré práce nutné pro řádné provedení předmětu tohoto dodatku vč. inženýrských a projektových prací, montáže, instalace, atd..

- Zhotovitel provede změny díla dle tohoto dodatku bez vad do 15.12.2024.

- Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změny části předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo.

III.

Záruka

- Zhotovitel poskytuje záruku na změny díla dle tohoto dodatku v délce 24 měsíců ode dne jejich řádného dokončení s tím, že záruční doba začne běžet dnem předání těchto změn objednateli.

- Na záruku poskytnutou dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. XI.  odst. 1, 2, 4-10 uzavřené smlouvy o dílo o odpovědnosti za vady.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne

....................................................				.................................................

za objednatele						za zhotovitele

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.  		 			Ing. Petr Petkovský