**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. OVV-D/0024/2024 ze dne 20.9.2024 (dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany**

Objednatel: **Město Rakovník**

Sídlo: Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník

IČO: 00244309

DIČ: CZ00244309

Zastoupený: PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou města

Kontaktní osoba: xxx, vedoucí odboru vnitřních věcí

jako objednatel na straně jedné

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: **Aricoma Systems a.s.**

Sídlo: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 04308697

DIČ: CZ04308697

Zastoupený/Jednající: Jaroslav Dvořák

Kontaktní osoba: xxx

Zápis v OR: vedeném u rejstříkového soudu v Ostravě, spisová značka B 11012/KSOS

jako zhotovitel na straně druhé

 (dále jen Zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. OVV-D/0024/2024

(dále jen „Dodatek“).

1. **Úvodní ustanovení**
	1. Tento Dodatek je uzavřen mezi Objednatelem a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly v průběhu realizace projektu.
	2. Pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich výkladem uvedeným ve Smlouvě.
2. **Předmět dodatku**
	1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu realizace díla.
	2. Dodatek č. 1 byl sepsán z důvodu nutnosti přerušení realizace díla, které bylo způsobeno opožděním termínu implementace nového systému pro personální agendu úřadu Objednatele, na jehož dokončení je implementace IDM závislá. Zhotoviteli tak bez jeho zavinění, byla znemožněna realizace díla v původně ve Smlouvě stanovených termínech.
	3. Smluvní strany se Dodatkem dohodly na přerušení prací do skončení implementace nového systému personální agendy, počínaje dnem protokolárního zápisu do Deníku dodávek, ve kterém je uveden důvod přerušení prací.
	4. Objednatel bude informovat Zhotovitele nejpozději 3 pracovní dny po dokončení implementace systému personální agendy o této skutečnosti, přičemž Zhotovitel bude Objednatelem zároveň vyzván k obnovení provedení realizace díla.
	5. Zhotovitel se zavazuje opětovně zahájit realizaci díla nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení informace Objednatele o dokončení implementace systému personální agendy.
	6. Zhotovitel před opětovným zahájením realizace díla předloží Objednateli aktualizovaný harmonogram prací, který je přílohou č.1 Smlouvy.
3. **Závěrečná ustanovení**
	1. Všechno ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti.
	2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
	3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, jenž po podpisu druhou ze smluvních stran obdrží obě smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že k podpisu smlouvy bude použit kvalifikovaný elektronický podpis ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS).
	4. Tento Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
	5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.
	6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno radou města Rakovníka dne 13. 11. 2024 usnesením č. 709/24.
	7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
	8. Zápis z deníku dodávek o přerušení prací

|  |  |
| --- | --- |
| **Za Objednatele** | **Za Zhotovitele** |
| V Rakovníku dne 21. 11. 2024 | V Praze dne 20. 11. 2024 |
| …………………………………….  | …………………………………….  |
| **PaedDr. Luděk Štíbr Jaroslav Dvořák** starosta města člen představenstva  |