**RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO**

**v rámci stavby „Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice“**

Číslo objednatele: SML/0569/24 Číslo zhotovitele: 12-2127-0700

uzavřená podle § 1746 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „**Smlouva**“)

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

k podpisu této smlouvy je oprávněn XXX

IČO:463 47 275

DIČ:CZ 46347275

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město

Číslo účtu: 5501621/0100

ve věcech technických jsou oprávněni jednat: XXX

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**Sweco a.s.**

Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016

společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

k podpisu této smlouvy jsou oprávněni dva členové představenstva společnosti nebo písemně pověřený člen

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 1700041/0100

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

XXX

XXX

XXX

XXX

(dále jen „Zhotovitel“)

**2. PŘEDMĚT A ÚČINNOST RÁMCOVÉ SMLOUVY**

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí za podmínek dále uvedených v této Smlouvě poskytovat na základě dílčích smluv o dílo (dále jen „Dílčí smlouva“) uzavřených s Objednatelem projekční práce blíže specifikované (dále též jen jako „dílčí projektový úkol“ nebo „dílo“) a autorský dozor na stavbě (dále i „AD“). Objednatel se zavazuje za dílo a za provedený autorský dozor zaplatit sjednanou cenu.
2. Trvání rámcové smlouvy: Veškeré Dílčí smlouvy dle této Smlouvy musí být uzavřeny v době od účinnosti této Smlouvy do 28. 2. 2027. Maximální souhrnná cena všech Dílčích smluv uzavřených dle této Smlouvy je 2.000.000,- Kč bez DPH. V případě vyčerpání uvedeného limitu nebo dosažení data 28. 2. 2027 (podle toho, co nastane dříve) tato Smlouva pozbývá účinnosti (Dílčí smlouvy na jejím základě uzavřené se však budou touto Smlouvou řídit až do jejich splnění nebo jiného způsobu jejich ukončení).
3. **DÍLČÍ SMLOUVY**
4. Objednatel vyzve Zhotovitele k předložení nabídky na dílčí projektový úkol, včetně požadavku na způsob zpracování a požadavku na výkon autorského dozoru.
5. Zhotovitel zašle Objednateli nabídku na zpracování dílčího projektového úkolu a výkon autorského dozoru. Nabídka bude obsahovat minimálně rozsah díla, termíny provedení díla, požadavky na předávané podklady, včetně požadavku na rozsah předávaných podkladů, cenu díla a způsob předání díla a celkovou cenu za výkon AD (s uvedením předpokládaného rozsahu výkonu AD a hodinové sazby).
6. Dílčí smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení prací na dílčím projektovém úkolu na základě nabídky Zhotovitele.
7. Dílčí projektový úkol bude Zhotovitelem předán Objednateli na základě předávacího protokolu, přičemž dnem předání dílčího projektového úkolu se rozumí den podpisu předávacího protokolu. O ukončení autorského dozoru bude sepsán předávací protokol, přičemž dnem ukončení autorského dozoru dle příslušné Dílčí smlouvy se rozumí den podpisu předávacího protokolu týkajícího se ukončení výkonu AD.
8. Předávací protokoly jsou podkladem pro fakturaci.

**4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo a vykonat autorský dozor, specifikované v Dílčí smlouvě a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo a autorský dozor, to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě a v  Dílčí smlouvě.
2. V případě rozporu znění této Smlouvy a znění Dílčí smlouvy má přednost znění Dílčí smlouvy.
3. Cena díla a autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla a výkon autorského dozoru, včetně nákladů na vyhotovení elektronických verzí díla.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení díla a výkon autorského dozoru.
5. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na Objednatele předáním díla.

## Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

## Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory díla vymezeného touto smlouvou oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

## Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat dílo vymezené touto smlouvou ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň dílo upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem objednatele užívat dílo vymezené touto smlouvou se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další  zpracování, úpravy a rozmnožování objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím plnění dle této smlouvy.

## Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat dílo vymezené touto smlouvou ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.

## Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv k dílu ve výše uvedené formě.

## Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence.

## Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního nástupce.

## Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle této smlouvy.

1. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
2. Zhotovitel potvrzuje, že není právnickou osobou, která je uvedená na jednom Sankčním seznamu či několika Sankčních seznamech anebo, na kterou se jinak vztahuje jeden Sankční seznam či několik Sankčních seznamů. „Sankční seznamy“ znamenají (i) jakákoliv hospodářská, finanční a obchodní omezující opatření a zbrojní embarga vydaná EU podle kapitoly 2 hlavy V Smlouvy o Evropské unii a článku 215 Smlouvy o fungování Evropské unie, která jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách EU nebo na jakýkoliv stránkách, které je nahradí, ve znění pozdějších změn a doplňků, nebo (ii) jakákoliv hospodářská, finanční a obchodní omezující opatření a zbrojní embarga vydaná Radou bezpečnosti OSN podle článku 41 Charty OSN, která jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách OSN nebo na jakýchkoliv stránkách, které je nahradí, ve znění pozdějších změn a doplňků.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se na něho nevztahuje rozhodnutí o vyloučení nebo dočasném pozastavení podle Postupů vyloučení Evropské investiční banky v rámci veřejných zakázek.

Postupy vyloučení Evropské investiční banky jsou k datu uzavření tohoto dodatku dostupné na adrese: https://www.eib.org/attachments/publications/eib\_group\_anti-fraud\_policy\_cs.pdf)

1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby při plnění smlouvy nedošlo k porušení Evropské úmluvy o lidských právech nebo Evropské sociální charty. Zhotovitel je povinen zajistit, aby při plnění smlouvy nedošlo k porušení platných právních předpisů o podvodech, korupci, legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu nebo jinému nezákonnému použití finančních prostředků.
2. Zhotovitel je povinen vést účetní knihy a evidenci o všech finančních transakcích a výdajích v souvislosti s touto smlouvou. Zhotovitel bere na vědomí, že Evropská investiční banka má oprávnění přezkoumat v souvislosti s údajnou protiprávní činností účetní knihy a evidenci v souvislosti s touto smlouvou a pořizovat si kopie dokumentů v rozsahu povoleném právními předpisy.
3. Zhotovitel je po dobu výkonu autorského dozoru na staveništi povinen vstřícně přijímat veškeré monitorovací (technické) návštěvy, vykonávané zaměstnanci Rozvojové banky rady Evropy, Evropské investiční banky a Komerční banky nebo určenými třetími osobami a současně vstřícně přijme vykonání auditu Rozvojovou bankou rady Evropy, Evropskou investiční bankou a Komerční bankou.
4. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Evropskou investiční banku o důvodném obvinění, stížnosti nebo informaci ohledně protiprávních činností (ve smyslu smlouvy s Evropskou investiční bankou) souvisejících s projektem Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice. Objednatel s tímto postupem souhlasí.
5. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost zástupcům Rozvojové banky rady Evropy, Evropské investiční banky a Komerční banky při návštěvách prostor a zařízení stavby nové kalové linky v areálu stávající Čistírny odpadních vod Brno-Modřice. Objednatel s tímto postupem souhlasí.

**5. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Cenu za zhotovení dílčího projektového úkolu uhradí Objednatel na základě dílčí faktury Zhotovitele , cenu za autorský dozor uhradí Objednatel na základě dílčí faktury Zhotovitele, vždy po protokolárním předání.

2. Podkladem pro platbu je faktura vystavená Zhotovitelem, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu, ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 435 občanského zákoníku a dalších právních předpisů, minimálně:

1. Označení, že se jedná o fakturu (daňový doklad), její pořadové číslo a den jejího odeslání
2. obchodní firmu, sídlo, IČ a DIČ Objednatele
3. obchodní firmu, sídlo a IČ nebo jméno, adresu a IČ Zhotovitele, údaj, zda je Zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku (je-li zapsán, uvede údaj o tomto zápisu vč. spisové značky)
4. obchodní banky (kód) a číslo účtu, na které má být placeno (v souladu s touto smlouvou)
5. **číslo smlouvy Objednatele** a datum jejího uzavření (příp. číslo příslušného smluvního dodatku)
6. přesné označení fakturovaných prací (předmět díla)
7. den splnění závazku (den uskutečnění zdanitelného plnění)
8. fakturovanou částku
9. údaj, zda je Zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty (DPH); pokud je Zhotovitel plátcem DPH, musí faktura obsahovat **DPH ve výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění** a veškeré další údaje vyplývající ze Zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění
10. sjednanou lhůtu splatnosti faktury
11. částku zádržného (je-li sjednáno)
12. podpis (razítko) Zhotovitele.
13. k faktuře bude připojena kopie dokladu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat minimálně tyto údaje: název akce, číslo smlouvy Objednatele a datum jejího uzavření (příp. číslo příslušného smluvního dodatku, soupis a přesnou a úplnou specifikaci předávané dokumentace nebo vykonaných prací, identifikační údaje strany předávající a přebírající, čitelně celé jméno a podpis osoby předávající; v případě zaslání poštou datum odeslání, v případě osobního převzetí čitelně celé jméno a podpis osoby přebírající a datum převzetí.

3. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 45 dní ode dne doručení Objednateli. Adresa Objednatele pro elektronické doručování faktur zní: faktury@bvk.cz.

4. Faktura je dle dohody smluvních stran považována za včas uhrazenou, pokud je poslední den lhůty její splatnosti příslušná částka připsána na účet Zhotovitele.

5. Úhrada faktur proběhne v české měně.

## 6. Je-li Zhotovitel plátcem ve smyslu zákona o DPH, bude faktura uhrazena na účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude Zhotovitel v registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude Objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH. V případě, že Zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce daně status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona o DPH, uhradí Objednatel DPH z poskytnutého plnění dle § 109a zákona o DPH přímo příslušnému správci daně namísto Zhotovitele a následně uhradí Zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění poníženou o takto zaplacenou daň. Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí Zhotoviteli do pěti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně identifikace úhrady podle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené Zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je Objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět Zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu Zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně.

7. Bude-li Objednatel v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči Zhotoviteli, není Zhotovitel povinen do zaplacení dlužné částky sjednané plnění objednateli předat. V takovém případě není Zhotovitel v prodlení po stejnou dobu, po kterou byl Objednatel v prodlení s úplným zaplacením. Pokud však zhotovitel přesto práce dokončí, je oprávněn je vyfakturovat. Práce budou uloženy u Zhotovitele (na vyžádání bude objednateli umožněno provedení odběratelské kontroly) a předány budou bez zbytečného odkladu po zaplacení všech dlužných částek.

**6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ**

1. Termín předání a převzetí díla a termín výkonu autorského dozoru bude upřesněn v Dílčích smlouvách.

2. Po zhotovení díla vyzve Zhotovitel Objednatele k jeho předání a převzetí v místě plnění. O průběhu a výsledku vlastního předání sepíší smluvní strany předávací protokol, v němž Objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů. Pokud dílo nebude vykazovat zjevné vady, je Objednatel povinen dílo převzít.

3. Obsahuje-li dílo drobné vady či nedodělky, předávací protokol musí obsahovat soupis těchto vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění (či jiných způsobech narovnání).

4. Po výkonu autorského dozoru vyzve Zhotovitel Objednatele k předání a převzetí, resp. k protokolárnímu ukončení výkonu autorského dozoru. O ukončení výkonu autorského dozoru sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude podkladem pro fakturaci výkonu autorského dozoru.

**7. SMLUVNÍ POKUTY**

## 1. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení a předání díla ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla dle Dílčí smlouvy za každý den prodlení. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení a předání výkonu AD ve výši 0,05 % ze smluvní ceny AD. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to zvlášť za každou vadu až do jejich úplného odstranění. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

3 V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení až do zaplacení.

4. V případě nesplnění jiné povinnosti uložené Zhotoviteli touto smlouvou je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to zvlášť za každou nesplněnou povinnost až do jejího úplného odstranění. Ustanovení § 2050 se neuplatní.

5. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení smluvních povinností bylo způsobeno jednáním druhé smluvní strany, zejména nedostatkem součinnosti druhé smluvní strany a na případy, kdy dojde k zásahu vyšší moci.

7. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě příslušné smluvní straně.

8. Objednatel je oprávněn si započíst jakékoliv své neuhrazené pohledávky vůči Zhotoviteli vzniklé z této smlouvy, zejména pohledávky ve formě smluvní pokuty.

**8. VADY DÍLA a ZÁRUKA ZA JAKOST**

## 1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo a autorský dozor předá objednateli bez vad. Dílo a autorský dozor má vady, jestliže provedení díla a autorský dozor neodpovídá výsledku určenému v Dílčí smlouvě, tj. pokud nesplňuje požadavky pro daný účel užití nebo stanovené platnými právními předpisy a závaznými českými technickými normami. Dílo a autorský dozor má vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, obecně závazným právním předpisům, písemným požadavkům a připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této smlouvy tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu díla je považováno také opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech Objednatele.

3. Zhotovitel odpovídá jen za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a nenese odpovědnost za skutečnosti vzniklé až po předání díla (např. změnu výchozích podmínek, právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků; technický pokrok; jakýkoliv zásah do díla neschválený nebo neautorizovaný Zhotovitelem; atd.). Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v příčinné souvislosti s vadami díla nebo s porušením povinností daných Zhotoviteli touto smlouvou. Škodou se přitom rozumí také škoda vzniklá Objednateli ve formě nákladů vynaložených na zhotovení stavby nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež jsou součástí projektové dokumentace v příčinné souvislosti s vadami díla nebo v příčinné souvislosti s porušením povinností Zhotovitele daných Zhotoviteli touto smlouvou.

4. Záruční lhůta na dílo se sjednává po dobu 60 měsíců ode dne předání díla, vady oprávněně reklamované v této době budou odstraněny v dohodnutém termínu a bezplatně. Nebude-li termín pro odstranění reklamovaných vad stanoven dohodou smluvních stran, platí termín 15 dnů pro odstranění vady.

5. Reklamaci vad díla uplatní Objednatel písemně, a to bez zbytečného prodlení po zjištění vady. Reklamace musí být uplatněna prokazatelným způsobem, tj. zasláním poštou doporučeně na adresu sídla Zhotovitele. Reklamaci je možné zaslat i e-mailem na adresu praha@sweco.cz. V reklamaci musí být uvedeno identifikační číslo smlouvy Zhotovitele, tj. číslo smlouvy a číslo Dílčí smlouvy. Reklamace zaslaná poštou se považuje za uplatněnou v okamžiku doručení do sídla Zhotovitele, reklamace zaslaná e-mailem se za uplatněnou považuje dnem, kdy Zhotovitel příjem e-mailu prokazatelně potvrdí. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace, odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.

6. Součinnost Objednatele, zejména bezodkladné a úplné informování Zhotovitele o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, se považují za opatření potřebné k odvrácení nebo zmírnění škody, která může vzniknout v důsledku případných vad díla (újmy ve smyslu § 2900 a násl. Občanského zákoníku).

7. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoliv majetkové i nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění užívat řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. 4.6 této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že výše jeho profesního pojištění, resp. limit pojistného plnění činí 2.500.000 EUR pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb.

**9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva byla uzavřena v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření smlouvy společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zveřejní smlouvu v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními českého občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy České republiky. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č, 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
2. **Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu trvání tohoto smluvního vztahu a následující tři roky po jeho ukončení zachová mlčenlivost o důvěrných informacích objednatele, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán a dále s výjimkou případů, kdy je sdělení důvěrných informací nutné pro plnění této smlouvy.**

**Pro účely této smlouvy se důvěrnou informací rozumí informace, které budou zhotoviteli zpřístupněny objednatelem během spolupráce na projektu. Jedná se obchodní, ekonomické, právní a technické informace bez ohledu na formu a způsob sdělení, s výjimkou informací:**

**a. které jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily široké veřejnosti prokazatelně jinak než porušením povinností obsažených v této smlouvě,**

**b. které zhotovitel může zveřejnit, protože je vlastnil dříve, než mu je poskytl objednatel a je schopen toto tvrzení nezpochybnitelně prokázat,**

**c. které zhotovitel získal nebo získá od třetí strany, která nebyla vázána touto smlouvou a je schopen to prokázat.**

**Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrné informace bylo vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance, kteří ji musí vzhledem ke své pracovní náplni znát. Zhotovitel zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany svých poddodavatelů tím, že je zaváže k povinnosti zachovávat mlčenlivost v souladu s ustanoveními výše. Publikování jakýchkoli informací o díle je podmíněno písemným souhlasem objednatele, ve kterém objednatel stanoví podmínky publikace a odsouhlasí publikovaný materiál.**

**Zhotovitel je oprávněn zakázku realizovanou na základě této smlouvy použít jako referenci jen v rozsahu referenčního listu potvrzeného objednatelem nebo v rozsahu uvedeném v potvrzení o poskytnuté službě.**

## Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy a Dílčích smluv vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů smlouva nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tato smlouva vyhotovena ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků akceptovanými oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech ostatních záležitostech, které strany chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s ustanoveními této smlouvy.
3. Případná neplatnost, neúčinnost nebo neúplnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ani neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny takové neplatné, neúčinné nebo neúplné ustanovení nahradit neprodleně ustanovením, jež se nejvíce blíží účelu sledovanému takovým neplatným, neúčinným nebo neúplným ustanovením, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Do doby nahrazení neplatného nebo neúčinného či neúplného ustanovení novým platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Zhotovitel zavedl integrovaný systém kvality, environmentálního managementu podle normy ČSN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a BOZP podle ČSN ISO 45001:2018, podnikl všechny odpovídající kroky k ochraně životního prostředí a zabezpečil, že emise, odpady, plošné znečištění a odpadní vody vznikající při jeho činnosti a/nebo obsažené v jeho plnění vůči objednateli budou v souladu s požadavky na hodnoty a postupy nakládání předepsané platnými zákony a směrnicemi. Zhotovitel se řídí etickými předpisy skupiny Sweco, které jsou zveřejněny na internetové stránce: [Etika podnikání – Sweco Czech Republic](https://www.sweco.cz/o-sweco/etika-podnikani/) - <https://www.sweco.cz/o-sweco/etika-podnikani/>.
5. Smluvní strany prohlašují, že ohledně osobních údajů svých kontaktních osob uvedených v této smlouvě, jsou v postavení samostatných správců. Informace o zpracování osobních údajů pro smluvní partnery zhotovitele jsou dostupné na internetových stránkách zhotovitele <https://www.sweco.cz/zpracovani-osobnich-udaju-smluvni-partneri/>. Objednatel poskytuje informace týkající se osobních údajů na webových stránkách [www.bvk.cz](http://www.bvk.cz) nebo ve svém  sídle.
6. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel zavedl oznamovací systém, kde je možné hlásit domnělá porušení zhotovitele v oblasti etiky: <https://www.speakupfeedback.eu/web/n7xuxu/cz>. Zhotovitel současně zavedl oznamovací systém na hlášení potenciálně protiprávního jednání, které má znaky přestupku nebo trestného činu nebo porušuje právní předpis či porušuje právní předpis Evropské unie ve vybraných oblastech: [https://app.whispero.eu/submit/397433264](https://app.whispero.eu/submit/397433264%20).
7. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podporuje rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou chartou a Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal její akcionář SUEZ, a která je umístěna na internetových stránkách společnosti [www.bvk.cz](http://www.bvk.cz/). Pro oznámení nelegálního a neetického chování je možné použít emailovou adresu: [ethics@suez.com](mailto:ethics@suez.com),
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem svého podpisu oběma smluvními stranami. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel.

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | **ZHOTOVITEL** |
| V Brně 21.11.2024 | V Praze 12.11.2024 |

Ing. Jakub Kožnárek Ing. Vladimír Mikule

generální ředitel místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová

členka představenstva