Smlouva o dílo

**TATO SMLOUVA O DÍLO** (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 OBJEDNATEL:**

**Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb**

Zastoupený ředitelkou Ing; Ivetou Blažkovou

Pod Malým vrchem č.p.; 1378

282 01 Český Brod

IČO:

E-mail: zvonecekbylany@seznam.cz

Dále pouze *objednatel*

**1.2. ZHOTOVITEL:**

Název: **EuroRekrutComp s.r.o.**

Sídlem: Chotusice 272, 28576 Chotusice

Zastoupený: Jana Bence, jednatel společnosti

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále pouze *zhotovitel*

**2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v **sanaci sklepního zdiva v Polepech, ulice Dlouhá čp; 169** (dále jen „dílo“) v rozsahu specifikovaném rozpočtem zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy o dílo, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

(dále pouze *zakázka*).

**3. CENA DÍLA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY**

* 1. Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši **57996,-Kč vč. DPH a je nepřekročitelná.**
	2. Cena díla bude uhrazena na účet zhotovitele (viz. níže) **na základě vystavené a doručené faktury ve lhůtě 14 dní. Faktura bude vystavena po převzetí díla.**

**4. SOUČINNOST**

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli všechny relevantní informace nutné ke zdárnému plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu a v součinnosti se zadáním objednatele, dle platných norem.

**5. TERMÍNY A FORMA PLNĚNÍ**

Termín realizace: Zhotovitel zahájí provedeni Díla hned po podepsání této smlouvy a provede Dílo nejpozději **do 8 týdnů**. V případě nepříznivého počasí, kdy nebude možné provádět stavební práce, se termín dokončení posune o tuto dobu.

**6. PŘEDÁNI A PŘEVZETÍ DÍLA**

**6.1** Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnu od zhotoveni díla bez vad a nedodělků

**6.2** O předáni a převzetí Díla sepíši Zhotovitel s Objednatelem protokol

**6.3** Bude-li mít Dílo v okamžiku předáni a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíši strany protokol obsahující vyčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstraněni. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků.

**7. Odpovědnost za vady, reklamační řízení**

Na výše uvedený předmět díla poskytuje zhotovitel záruku po dobu dvaceti čtyř měsíců od předání objednateli.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené špatnou obsluhou a na závady na původní díly.

**8. Smluvní sankce**

Pro případ prodlení objednatele se zaplacení ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% denně za každý den prodlení od vystavené faktury. **Pro případ prodlení zhotovitele s dílem byla sjednána smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.**

**9. Závěrečná ustanovení**

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.

Příloha:

Příloha č.1 - Cenová nabídka ze dne 11.11.2024

V Chotusicích dne: 13.11.2024

 **OBJEDNATEL ZHOTOVITEL**