SMLOUVA  O  DÍLO  č. 08/2024

uzavřená dle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Základní údaje

Objednatel:   Střední škola a Základní škola Jesenice, příspěvková organizace

Plzeňská 63, 270 33 Jesenice

zastupuje: Mgr. Hana Vanická - ředitelka

IČ: 47013711

Zhotovitel:	 DROPS GROUP a.s.

Oráčovská 416, 270 33 Jesenice

zastupuje ve věcech smluvních: Jaromír Tůma – předseda představenstva

ve věcech technických: Ing. Roman Valuš

IČ: 27641066, DIČ: CZ27641066

OR:  Městský soud Praha, odd. B, vl. 11534

bankovní spojení: ČSOB a.s. – pobočka Rakovník

číslo účtu: 213013227/0300

Název stavby: Dozdívka a oprava příček v budově dílen odborného výcviku

Místo stavby:  Žatecká č.p. 408, Jesenice u Rakovníka

II. Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele opravu a dostavbu příček v budově dílen

odborného výcviku Žatecká č.p. 408.

Stavební dílo bude provedeno v souladu s podklady předanými objednatelem a cenovou

nabídkou ze dne 21.10.2024. Rozsah díla je specifikován položkovým rozpočtem, který je

nedílnou součástí této smlouvy (byl sestaven na základě předaných podkladů a požadavků

objednatele). Rozpočet vymezuje rozsah a druh prováděných prací. Práce, které nejsou

obsaženy v položkovém rozpočtu, nejsou předmětem této smlouvy.

2.2. Dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění

oproti projektové dokumentaci nebo položkovému rozpočtu, bude na tyto změny pohlíženo

jako na vícepráce nebo méněpráce stavby. Změny jsou možné na základě požadavku

objednatele nebo na základě objektivních příčin, se kterými nebylo uvažováno při podpisu

smlouvy o dílo a zpracování položkového rozpočtu.

2.3. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

2.4. Dílo bude splněno protokolárním předáním. Dílo je možné předávat a přebírat

po jednotlivých ucelených částech.

2.5. Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato i tehdy, když v zápisu

o odevzdání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě, ani

ve spojení s jinými nebrání bezpečnému užívání stavby. Tyto zjevné závady a nedodělky

musí být uvedeny v zápisu o odevzdání a převzetí díla a stanoven termín jejich odstranění.

2.6. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti smlouvě o dílo.

III. Čas plnění

3.1. Zhotovitel provede dílo v termínu od 25.října do 31.prosince 2024.

3.2. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným

termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.

3.3. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele

dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není

zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

3.4. Zhotovitel neodpovídá za plnění díla v termínech stanovených touto smlouvou, pokud

bude objednatel v prodlení s předáním staveniště nebo s placením faktur vzhledem k datu

splatnosti.

IV. Cena

4.1. Smluvně dohodnutá cena díla činí v souladu s položkovým rozpočtem:

cena bez DPH      	   301 085,- Kč

DPH 21%		     63 228,- Kč

Cena včetně DPH          364 313,- Kč

Cena zahrnuje dodávku všech částí uvedených v odsouhlaseném rozpočtu.

4.2. Vyskytnou-li se v průběhu provádění předmětu díla případné vícepráce budou po jejich

písemném odsouhlasení ve stavebním deníku oceněny takto:

- pokud jsou stejné práce již obsaženy v rozpočtu ke smlouvě, bude k odsouhlasené

výměře přiřazena příslušná jednotková cena

- pokud prováděná práce nebude vůbec v rozpočtu obsažena, zhotovitel si s objednatelem

odsouhlasí jednotkovou cenu (písemně např. ve stavebním deníku nebo v samostatném

změnovém rozpočtu) a dále se bude postupovat shodně

.        4.2. Části díla, které objednatel nebude požadovat provést zhotovitelem, musí být předem

zapsány ve stavebním deníku a nebudou fakturovány.

4.3. V ceně zhotovení díla jsou zahrnuty náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení

staveniště zhotovitele.

4.4. Cena díla neobsahuje:

-  náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu

4.5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení

dohodnutou cenu.

V. Platební podmínky

5.1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě konečné faktury vystavené a předané

po předání díla. Její splatnost bude 14 dnů. Součástí faktury bude konečný předávací

protokol, ve kterém budou specifikovány případné závady a nedodělky s termíny jejich

odstranění.

5.2. Faktura bude obsahovat tyto údaje: č. smlouvy a faktury, označení díla, název a sídlo

objednatele a zhotovitele, číslo účtu, na který se má platit, den odeslání a den

splatnosti, fakturovanou částku.

VI. Záruční doba - odpovědnost za vady

6.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek této

smlouvy.

6.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět smlouvy v době jeho odevzdání

objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy,

jsou-li způsobeny porušením jeho povinností.

6.3. Záruční doba je stanovena na 36 měsíců (vyjma materiálů a prací, které mají již stanovenu

vlastní dobu záruky výrobcem a jejich dodavatelem – u těchto prvků budou stanoveny stejné

záruční podmínky, jako poskytuje jejich dodavatel nebo výrobce), začíná dnem odevzdání

díla objednateli a vztahuje se pouze na práce prováděné zhotovitelem.

6.4. Záruka se nevztahuje na materiál a práce, které si investor zajišťuje sám nebo materiál,

který objednatel požaduje zabudovat do stavby přes upozornění dodavatele na nevhodnost

jeho použití.

6.5. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku použití podkladů poskytnutých

objednatelem a u nichž zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich

nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

6.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla, na níž se vztahuje záruka (v záruční

době), má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit zdarma vady.

6.7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní bez zbytečného odkladu

po jejím zjištění písemnou formou zhotoviteli díla. Pokud vzniknou škody způsobené

včasným neoznámením vady objednatelem zhotoviteli, nevztahuje se na tyto škody záruka

dle této smlouvy.

6.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.

6.9. Pokud objednatel nereklamoval zjevné vady a nedodělky v přejímacím řízení, zaniká jeho

právo z odpovědnosti za tyto vady a nedodělky.

6.10. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada

nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, nebo že vadu způsobil

nevhodným užíváním díla objednatel, apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli

veškeré jemu, v souvislosti s reklamačním řízením nebo odstraněním vady, prokazatelně

vzniklé a doložené náklady.

6.11. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku vyšší moci (živelné pohromy, války,

zásah druhých osob, atd.).

VII. Podmínky provedení díla

7.1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací

způsobilé k provádění prací, prosté všech práv třetích osob a podle podmínek této smlouvy

o dílo. Pokud nepředá objednatel zhotoviteli staveniště v požadovaném termínu, může být

změněn termín dokončení prací.

7.2. Rozsah staveniště: část přízemí budovy č.p. 1, ul. Žatecká dotčená stavebními pracemi.

7.3. Pokud není dohodnuto jinak, je objednatel ke dni předání staveniště povinen:

- vyklidit prostory, které budou dotčeny prováděním díla

- zabezpečit možnost napojení k odběru elektrické energie o příkonu 230V/16A a vody

- určit místo pro skladování materiálu

7.4. Veškerá rozhodnutí orgánů státní správy a ostatních dotčených institucí a organizací

potřebná podle právních předpisů k provádění prací zabezpečuje objednatel - především

stavební povolení/ ohlášení. Tyto dokumenty musí být předány nejpozději před podpisem

smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen se řídit podmínkami, stanovenými jednotlivými

dokumenty.

7.5. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla.

7.6. Objednatel se stává postupně vlastníkem zhotovovaného díla.

7.7. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 3 dnů předá objednateli.

7.8. V průběhu provádění stavebních prací bude veden stavební deník a veškeré zápisy

z jednání mezi objednatelem a dodavatelem budou závazné. Zhotovitel bude provádět

do deníku zápisy každý den. Objednatel se zavazuje, že se do deníku k těmto zápisům

podle potřeby písemně vyjádří. Tento deník bude volně přístupný objednateli v pracovní

dny na stavbě od 7hod do 15.30hod.

7.9. V případě, že si objednatel bude zajišťovat sám materiál potřebný k provádění prací nebo

Práce, na něž bude zhotovitel při plnění díla navazovat, bude dodavatel do stavebního

deníku zapisovat termínové požadavky na plnění těchto závazků a to minimálně 3 dny

před jejich požadovaným splněním. V případě, že práce nebo materiály nebudou dodány či

provedeny v požadovaném termínu, bude možné prodloužení termínu splnění díla.

7.10. Zhotovitel si je vědom, že práce budou probíhat za provozu. Objednatel se zavazuje

v maximální možné míře spolupracovat se zhotovitelem na organizaci stavebních prací

na staveništi, aby docházelo k minimalizaci negativních vlivů na provoz. Objednatel se

zavazuje přijmout taková organizační opatření, aby bylo možné stavební práce za provozu

zrealizovat a aby se zabránilo klientům domova vstoupit přímo do prostoru prováděných

prací.

VIII. Odstoupení od smlouvy

8.1. Zhotovitel může kromě důvodů uvedených v obchodním zákoníku od smlouvy odstoupit,

jestliže:

- objednatel překročil termín předání staveniště dle podmínek této smlouvy o více

než 10 dnů

- objednatel je v prodlení s placením faktur podle čl.V/1

- objednatel přes upozornění dodal materiál či věci, které nedovolují řádné zhotovení díla

respektive přes upozornění trvá na nevhodných pokynech pro provedení díla

8.2. Objednatel může od smlouvy odstoupit jestliže:

- zhotovitel překročil termín zahájení prací o více než 30 dnů (pokud to nebudou vylučovat

klimatické podmínky)

- zhotovitel překročil termín ukončení díla o více než 20 dnů

8.3. Odstoupení však nemá vliv na povinnost objednatele uhradit cenu díla podle stavu

ke dni odstoupení (viz rozpočet).

IX. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

9.1. V případě nesplnění termínu zhotovení díla dohodnutého ve smlouvě je zhotovitel

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.05% z hodnoty nedokončené části díla

za každý den prodlení.

9.2. V případě prodlení se zaplacením každé jednotlivé zálohové, dílčí nebo konečné

faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.05% z dlužné částky

za každý den prodlení.

X. Ostatní ustanovení

10.1. Při dočasném přerušení nebo definitivním zastavení prací na díle způsobeném

zaviněním objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli veškeré skutečně vynaložené

náklady.

10.2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim

byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám a nepoužijí pro jiné

účely než k plnění podmínek této smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Měnit, doplňovat nebo rušit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků k této

smlouvě, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatkem

ke smlouvě není nutné řešit dohodnuté vícepráce nebo méněpráce. Tyto musí být písemně

potvrzeny zápisem ve stavebním deníku nebo oboustranně podepsaným změnovým

rozpočtem.

11.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

11.3. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně

do sedmi dnů od doručení návrhu druhé straně.

11.4. Součástí smlouvy jsou tyto přílohy: způsob stanovení ceny - rozpočet.

11.5. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží zhotovitel 1x a

objednatel 1x.

11.6. Obě strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy a že

tato smlouva byla sepsána ze svobodné a vážné vůle účastníků a nebyla sepsána v tísni

a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Jesenici dne 25. 10. 2024					V Jesenici dne 25. 10. 2024

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                         			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mgr. Hana Vanická 	  	  	     	           	      Jaromír Tůma

ředitelka školy 			 			předseda představenstva