Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 04382011

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 		Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 				00020729

zastoupený: 			Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

obec Mikulčice

kontaktní adresa: 		Obecní úřad Mikulčice, Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice

IČO: 				00285102

zastoupená: 			Ing. Bc. Josefem D v o ř á č k e m, starostou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na této změně a doplnění Smlouvy č. 04382011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 7. 12.  2022 (dále jen „Smlouva“):

1.

V článku I. bodu 3) se mění doba realizace akce na 2022-2024.

2.

Výše dotace, stanovená v článku II. bodu 1) se mění na 2 910 000 Kč (slovy: dva miliony devět set deset tisíc korun českých).

3.

Procentní podíl podpory, stanovený v článku II. bodu 3) se mění na 30,97828794606 %.

4.

Konstatuje se, že příjemce podpory porušil povinnosti stanovené v článku IV. bodu 1) písm. c), neboť akce byla ukončena v 3/2024. V souladu s ustanovením článku V. odst. 3) se za toto porušení smluvní podmínky stanoví odvod ve výši 0,5 % z poskytnuté podpory za každý započatý měsíc prodlení. Výše odvodu činí 90 000,- Kč 
a o tuto částku je snížena výše dotace na 2 910 000 Kč.

5.

Článek III. bod 9) nově zní:

„Vlastními zdroji se na části financování akce, odpovídající základu pro výpočet podpory, bude příjemce podpory podílet tak, že:

v letech 2022 až 2024 uhradí z vlastních zdrojů 6 483 676 Kč.“

6.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

7.

Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

8.

Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:

dne:									   V Praze dne:

………………………………………….					                  ……………………………………

zástupce příjemce podpory						     zástupce Fondu