DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo II/132 Počátky - most ev.č. 132-005
ze dne 22. 04. 2024

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | Starmosty s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Na čihadle 958/57, 160 00 Praha |
| zastoupený: | Michalem Kabelou, na základě plné moci |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 295004

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 07122764 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ07122764 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-4-2024 a číslo zhotovitele 24-STM15, ze dne 22.04.2024, spočívající ve změně rozsahu provedených prací dle zjištěného skutečného stavu. Změna prací je podrobně ujednána ve změnovém listě, jehož rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

5 023 415,23 Kč

77 539,56 Kč

- 167 479,07 Kč

4 933 475,72 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH

Vícepráce ZL 1

Méněpráce ZL 1

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21 %

1 036 029,90 Kč

5 969 505,62 Kč

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH

Článek 3

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

  - Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změnový list 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne: viz podpis

V Jihlavě dne: viz podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.21 14:42:15

+01'00'

Digitálně podepsal Datum: 2024.11.25 08:24:52 +01'00'

Michal Kabela, na základě plné moci

Starmosty s.r.o.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Rozpočet změnového listu - ZLÍ

Aspe	Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Soupis objektů s DPH

Stavba:PE 2024 - II/132 Počátky - most ev.č.132-005

Varianta:ZŘ -

| Odbytová cena: | 5 023 415,23 | Odbytová cena vč. ZBV: | 4 933 475,72 |
| --- | --- | --- | --- |
| OC+DPH: | 6 078 332,43 | OC+DPH: | 5 969 505,62 |

| Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH | Cena ZBV celkem | Cena celkem po změnách | ZBV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Méněpráce | Vícepráce |
| 010 | Vedlejší a ostatní náklady | 434 276,81 | 91 198,13 | 525 474,94 | 0,00 | 434 276,81 | 0,00 | 0,00 |
| SO 181 | DIO | 59 195,96 | 12 431,15 | 71 627,11 | 16 000,00 | 75 195,96 | 0,00 | 16 000,00 |
| SO 201 | Most ev.č.132-005 | 4 529 942,46 | 951 287,92 | 5 481 230,38 | -105 939,51 | 4 424 002,96 | -167 479,07 | 61 539,56 |

| Aspe | Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
|  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |

| Stavba číslo a název SO číslo a název rozpočtu: |  | PE 2024 010 010 |  | II/132 Počátky - most ev.č.132-005 Vedlejší a ostatní náklady Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. | cenová | Kód | Varianta |  |  | Počet | Množství RDS | Množství RDS- | CENA |  |
| č.pol. | soustava | položky | položky | Název položky | jednotka | jednotek |  | PDPS | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |
|  |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2023 OTSKP | 02620 |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU včetně zkoušek modulu přetvárnosti na pláni a štěrkových vrstvách | KPL | 1,000 |  |  |  |  |
| zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2023 OTSKP | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy,, DTM včetně výškopisu dle požadavku stavebního povolení | KPL | 1,000 |  |  |  |  |
| zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2023 OTSKP | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zaměření během výstavby | KPL | 1,000 |  |  |  | i |
|  |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2023 OTSKP | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE aktualizace havarijního a povodňového plánu | KPL | 1,000 |  |  |  | ■ |
|  |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2023 OTSKP | 029412 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU 3 paré, vč.zápisu do BMS | KUS | 1,000 |  |  |  | ■ |
|  |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2023 OTSKP | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS 3 paré + 2x v el.podobě | KPL | 1,000 |  |  |  | ■ |
|  |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2023 OTSKP | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ 4 paré + 2x v el.podobě, včetně závěrečné zprávy zhotovitele | KPL | 1,000 |  |  |  | ■ |
|  |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2023 OTSKP | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN geometrický plán pro zápis do KN, 10ks paré | KPL | 1,000 |  |  |  | ■ |

položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí

| 9 | 2023 OTSKP | 02953 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 3 paré, včetně zápisu do BMS, prohlídka před výstavbou pro ověření aktuálního stavu stávající klenbové konstrukce a dále po dokončení nového mostu | KUS | 2,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

katastrálním úřadem

10 2023 OTSKP

02960

položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR splnění veškerých opatření podle plánu BOZP zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - GEOTECHNICKÝ převzetí základové spáry objektu zahrnuje veškeré náklady spojené s

KPL

1,000

| 12 | 2023 OTSKP | 02991 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE billboard s účastníky výstavby 1,75 x 2,5 m dle grafického návrhu investora | KUS | 1,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11 2023 OTSKP

029611

dozorem

položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

| 13 2023 OTSKP | 03100 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ včetně oplocení staveniště | KPL | 1,000 | ZT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení |  |  |  |  |  |
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  | 434 276,81 |
|  |  | C e l k e m |  |  | 434 276,81 |
| Ostatní ve výkazu nespecifikované práce |  | Vícepráce |  |  |  |
|  |  | Vícepráce celkem Méněpráce Méněpráce celkem Celkem |  |  | 0,00 0,00 0,00 |
|  |  | Celkem |  |  | 434 276,81 |

| Aspe | Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
|  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |

Stavba	PE 2024

číslo a název SO	SO 181

číslo a název rozpočtu:	SO 181

II/132 Počátky - most ev.č.132-005

DIO

DIO

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | jePdončoetetk Mn jednotek | ožství RDS |  | I CENA PDSP 1 |  | CENA RDS Rozdíl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | jednotková | celkem ¦ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 10 | 11 ¦ | r “^ininaii |

0 Všeobecné konstrukce a práce

|  |  |  |  | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY kompletní realizace a vyřízení dopravního značení DIO provizorní SSZ a DZ vč. stanovení přechodné úpravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023 OTSKP | 03720 |  | viz D.1.1.1 | KPL | 1,000 | 1,000 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

| 100 | 02710R | PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS | KPL | 0,000 | 1,000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 -1 | 0,00¦ 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pasportizace technického stavu komunikací objízdných trasách pasportizace dopravního značení na objízdných trasách |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 JC: před a po DIO 8 000*2=16 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | C e l k e m | 59 195,96 |
| --- | --- | --- |
| Ostatní ve výkazu nespecifikované práce | Vícepráce |  |
|  | Vícepráce celkem | 16 000,00 |
|  | Méněpráce Méněpráce celkem | 0,00 |
|  | Celkem | 16 000,00 |

Celkem 75 195,96

| Aspe | Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
|  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |

| Stavba číslo a název SO číslo a název rozpočtu: |  |  | PE 2024 SO 201 SO 201 | II/132 Počátky - most ev.č.132-005 Most ev.č.132-005 Most ev.č.132-005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. č.pol. | cenová soustava |  | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Množství PDPS | Množství RDS | Množství RDS- PDPS | CENA PDSP |  | CENA RDS |  | Rozdíl |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jednotková | celkem | jednotková | celkem | záporné |  | kladné |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |
|  |  |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2023 | OTSKP | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton 2,5t/m3 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 4,695*2,5=11,738 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 2023 |  | OTSKP | 014122 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) zemina | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | zemina z výkopů : 161,593*1,9=307,027 [A] štěrkodrť : 5,541*2,0=11,082 [B] ' ' zemní hrázky: 6*1,9=11,400 [C] vrty pro mikropiloty: 3,14*0,125*0,125*22*4,5*1,9=9,229 [D] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | a+b+c+d=338,738 [E] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 2019 |  | OTSKP | 014122.1. |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina - sanace podloží - POLOŽKU ČERPAT POUZE SE SOUHLASEM OBJEDNATELE | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | sanace podloží : 17,218*1,9=32,714 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2023 | OTSKP | 014132 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) mostní izolace 2,2t/m3, čerpání dle skutečného stavu, pouze se souhlasem objednatele | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |

mostní izolace : 8,9*5,0*0,005*2,2=0,490 [A]

0	Všeobecné konstrukce a práce

1	Zemní práce

| 5 | 2023 OTSKP | 111204 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM | M2 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2023 OTSKP | 113321 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM z příl.č.D.1.2.2 pro zpětné využití v zásypech svahových kuželů a dále pro zpětný zásyp pro sjezdy do stavebních jam | M3 |  | 0,00 |

zpětný zásyp svahových kuželů: 35,53*0,3+26,5*0,3=18,609 [A] zpetný zásyp sjezdů stavebních jam: 3*16,8*1+3*11,15*1=83,850 [B]

a+b=102,459 [C]

|  |  |  |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM z příl.č.D.1.2.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2023 OTSKP | 113328 |  | výkopy stávajících vozovkových vrstev | M3 | 0,00 |

výkop vozovkových vrstev: 0,45*(180+60)=108,000 [A]

zpětný zásyp svahových kuželů: 35,53*0,3+26,5*0,3=18,609 [B] zpětný zásyp sjezdů stavebních jam: 3*16,8*1+3*11,15*1=83,850 [C]

a-b-c=5,541 [D]

| 8 | 2023 OTSKP | 11332B |  | ODSTRANĚNÍ PODK^DŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA příplatek za dopravu na skládku do Jindřichova Hradce (celkem 29 km) | TKM |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 9*5,541*2,0=99,738 [A] |  |  |  |
| 9 | 2023 OTSKP | 113721 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM na mostě a mimo most tl.150mm z příl.č.C.2 pro zpětné použití do krajnic | M3 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | (66,0+11,1 +11,2+22,4)*0,1=11,070 [A] |  |  |  |
| 10 | 2023 OTSKP | 113728 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM na mostě a mimo most tl.150mm z příl.č.C.2 odvoz na cestmistrovství v Pelhřimově | M3 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | (94,674+178,2+60,0)*0,15-11,07=38,861 [A] |  |  |  |
| 11 | 2023 OTSKP | 11372B |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA příplatek za dopravu na cestmistrovství do Pelhřimova (celkem 24 km) | TKM |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 4*38,861*2,2=341,977 [A] |  |  |  |
| 12 | 2023 OTSKP | 11512 |  | ČERPANÍ VODY DO 1000 L/MIN | HOD |  | 0,00 |
| 13 | 2023 OTSKP | 11527 |  | PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M Položku čerpat pouze se souhlasem objednatele | M |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 20=20,000 [A] |  |  |  |
| 14 | 2023 OTSKP | 121101 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM uložení humózní vrstvy na dočasnou skládku z příl.č.C.2 | M3 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | na svazích stávající komunikace: 276*0,05=13,800 [A] |  |  |  |
| 15 | 2023 OTSKP | 122731 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM odvoz na meziskládku pro zemní hrázky | M3 | I- | 0,00 |

zemní hrázky: 6,0=6,000 [A]

| 16 | 2023 OTSKP | 122738 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM výkopy v prostoru mostu, včetně výkopu rýh pro odvodnění stavební jámy z příl. D.1.2.8 | M3 | 1 1 1 1 1 1 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | 2019 OTSKP | 122738.1 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM sanace podloží, BUDE POUŽITO POUZE SE SOUHLASEM OBJEDNATELE bude použito v případě nevyhovujícího Edef2 uvažováno s odvozem na skládku do Jindřichova Hradce | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

a-b=161,593 [C]

(21,244+36,15)*0,3=17,218 [A]

18 2023 OTSKP

12273B

IODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA

| příplatek za dopravu na skládku do Jindřihova Hradce (celkem 29 km)|M3KM

| 19 | 2023 OTSKP | 125731 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM dovoz materiálu ornice, asfaltového recyklátu zeminy pro hrázky a dosypání sjezdu do stavební jámy a svahů a kuželů mimo komunikaci pro zpětné využití z meziskládky | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5*161,593*2=1 615,930 [A]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

ornice: 276*0,C5=-3,SC0 [A]

asfaltový recyklát: (66,0+11,1+11,2+22,4)*0,1 = 11,070 [B] zemina pro hráz: 2*6=12,000 [C]

zpětný zásyp svahových kuželů: 35,53*0,3+26,5*0,3=18,609 [D] zpětný zásyp sjezdů stavebních jam: 3*16,8*1+3*11,15*1=83,850 [E]

| 20 | 2023 OTSKP | 171101 |  | ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS dosypání svahů, kuželů a sjezdu do stavební jámy mostu z vykopaného materiálu z meziskládky | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

a+b+c+d+e=139,329 [F]

zpětný zásyp svahových kuželů: 35,53*0,3+26,5*0,3=18,609 [A] zpetný zásyp sjezdů stavebních jam: 3*16,8*1+3*11,15*1=83,850 [B]

| 21 | 2023 OTSKP | 17120 |  | ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNI sanace podloží BUDE POUŽITO POUZE SE SOUHLASEM OBJEDNATELE | M3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 2023 OTSKP | 17193 |  | VYLEHČENÝ NÁSYP Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU (XPS) polystyren nad klenbovou konstrukcí mostu | M3 |  |

a+b=102,459

| 23 | 2023 OTSKP | 17710 |  | ZEMNI HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM dočasné přehrazení stávajícího koryta zeminou z meziskládky stavby kompletní provedení vč. zhutnění | M3 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | 2023 OTSKP | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I pod vozovkovými vrstvami z příl.č.C.2 a D.1.2.3 | M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1,0*1,5*2,0*2=6,000 [A]

| pod vozovkovými vrstvami: 178*1,1=195,800 [A] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2023 OTSKP | 18110 | 1 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I pod vozovkovými vrstvami v případě výměny podloží, BUDE POUŽITO POUZE SE SOUHLASEM OBJEDNATELE bude použito v případě nevyhovujícího Edef2 | M2 |  |
|  |  |  |  | pod vozovkovou vrstvou případné výměny podloží: 21,244+36,15=57,394 [A] |  |  |

| 26 | 2023 OTSKP | 18222 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M tl. cca 50 mm původní plochy z dočasného záboru včetně ploch svahů a kuželů určených k osetí, včetně dovozu z meziskládky | M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

276*0,05=13,600

| 27 | 2023 OTSKP | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM původní plochy z dočasného záboru včetně ploch svahů a kuželů určených k osetí z příl. C.2 | M2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 2023 OTSKP | 18481 |  | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM ochrana stromu v pravém svahu před opěrou 1 | M2 |  |

1

Zemní práce

výkop pro výstavbu nového mostu: (8,78*9,6)*1,1- 3,3*8,78+3*16,8*1+3*11,15*1+4*5=167,593 [A] na meziskládku pro zemní hrázky : 6=6,000 [B]

2	Základy

| 29 | 2023 OTSKP | 21331 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) ochrana drenáže dodávka a zásyp se zhutněním vč.dopravy z příl.č. D.1.2.6 | M3 |  | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3*0,25*(5,1+4,6+7,7*2+1,4*2)+0,3*0,35*9,7*2=4,130 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2019 OTSKP | 21341R |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z POLYMERBETONU drenážní polymerbeton podél římsy kompletní provedení z příl.č. D.1.2.4 | M3 |  | 0,00 | 0,00 |

podél říms : 8,5*0,15*0,04*2=0,102 [A]

| 31 | 2023 OTSKP | 21461F |  | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 geotextilie uložená na pláň po jejím zhutnění | M2 |  | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 2023 OTSKP | 227841 |  | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU zřízení mikropilot vč. ocelového nátrubku P20x250x250 mm, trubka 89/16 délka kořene 4,0 m, délka trubky 5,0 m viz výkres D.1.2.4 | M |  | 0,00 | 4 452,07 |
|  |  |  |  | 22*4,5=99,000 [A] |  |  |  |  |
| 33 | 2023 OTSKP | 26124 |  | VRTY PRO KOTVENI, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM vrty pro mikropiloty prům. 200 mm | M |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 22*3,0=66,000 [A] |  |  |  |  |
| 34 | 2023 OTSKP | 26144 |  | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM vrty pro mikropiloty prům. 200 mm | M |  | 0,00 | 2 398,46 |
|  |  |  |  | 22*1,5=33,000 [A] |  |  |  |  |
| 94 | 2024 OTSKP | 261516 |  | VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM |  |  | 0,00 | 4 340,86 |
|  |  |  |  | Vrty DN70 pro prostup rubové drenáže za klenbou DN50 kamennými křídly 0,65*2=1,3 [A] |  |  |  |  |
| 95 | 2024 OTSKP | 26154 |  | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM | M |  | 0,00 | 6 510,36 |
|  |  |  |  | Vrty DN170 pro prostup rubové drenáže za opěrami DN150 kamennými křídly. 0,65*2=1,3 [A] |  |  |  |  |
| 35 | 2023 OTSKP | 285392 |  | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ Výztuž pro revizní žebřík vlepená do stávající nábřežní zdi, opatřená antikorozním nátěrem | KUS |  | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 2023 OTSKP | 28999 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE HDPE folie v přechodové oblasti zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč.množství potřebného na přesahy ( není součástí MJ) z příl.č.D.1.2.3 | M2 |  | 0,00 | 0,00 |

2*0,9*10+2*1,25*7,55=36,875 [A]

2	Základy

3 Svislé konstrukce

| 37 | 2023 OTSKP | 31717 |  | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY dodávka a osazení kotevního prvku vč.dodatečných vrtů, zálivky atd. 6,0kg/ks | KG |  | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2*13+19)*6=270,000 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2023 OTSKP | 317326 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 Beton C35/45 komplet vč.bednění, povrchové úpravy, zřízení příčných pracovních spar, striáže na pravé římse výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, vč. případného řezání spar atd. z příl.č. D.1.2.3 a D.1.2.5 | M3 |  | 0,00 | 0,00 |
| 0,644*11,7+0,275*18=12,485 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2023 OTSKP | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč.svarů a opatření PKO 0,18t | T |  |  | 0,00 |
| 12,485*0,20=2,497 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2023 OTSKP | 32719 |  | ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH kompletní práce na zpětném vyzdění bočních křídel klenbové konstrukce ke konstrukci nového železobetonového mostu, včetně vyhotovení spáry tl. 20 mm vyplněné extrudovaným polystyrenem mezi kamennými kvádry a železobetonovou konstrukcí mostu, odhad množství, skutečný rozsah bude odsouhlasen objednatelem | M3 |  | 0,00 | 0,00 |
| 11,7*0,5*0,55+18*0,5*0,55=8,168 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2023 OTSKP | 333325 |  | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 kompletní provedení vč.bednění, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, zřízení případných prostupů vč.nátěrů proti zemní vlhkosti, letopočtu vlysem do betonu atd. z příl.č. D.1.2.7 | M3 |  | 0,00 |  |

stěny : (0,87+0,68)*1,0*8,65*1,05=14,078 [A]

křídla : (2,25+1,95)*0,55+(1,4+1,3)*0,3+5,11*1,4*0,55+4,89*1,3*0,55+(3,4+3,15)*0,3=12,516

[B]

| 42 | 2023 OTSKP | 333365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B komplet včetně svarů a PKO 0,16t/m3 | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26,594*0,16=4,255 [A] |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2023 OTSKP | 389325 |  | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 komplet vč.bednění, skruže, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, zřízení případných prostupů vč.nátěrů proti zemní vlhkosti, atd. z příl.č.D.1.2.6 | M3 |  |
| 4,1*9,3*1,05=40,037 [A] |  |  |  |  |  |  |

a+b=26,594

| 44 | 2023 OTSKP | 389365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč.svarů a opatření PKO 0,18t |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

40,037*0,18=7,207 [A]

Svislé konstrukce

45 2023 OTSKP

451311

Vodorovné konstrukce

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10

z příl.č.D.1.2.7

podkladní beton pod opěrou: 1,4*8,75*0,15*2+(5,21+4,99)*0,85*0,15=4,976 [A] podkladní beton pod drenáží za rubem opěry: 0,2*0,35*(7,7*2+5,11+4,7)=1,765 [B] podkladní beton pod drenáží za rubem klenby: 0,3*0,3*2*9,7=1,746 [C] podkladní beton pro vyrovnání nerovností na klenbě: 0,05*5*9,5*1,15=2,731 [D]

M3

1 343 510,86

1 260 694,23

| 46 | 2023 OTSKP | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton tl. 150 mm pod dlažbu z lom. kamene C25/30 z příl. D.1.2.3 | M3 |  | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (6,6+6,4+4,2+10,2)*1,25*0,15=5,138 [A] |  |  |  |  |
| 47 | 2023 OTSKP | 45152 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO přechodová oblast zásyp - materiál vhodný do násypu, materiál zásypu rýhy pro odvodnění stavební jámy z příl.č. D.1.2.4 | M3 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | přechodová oblast mostu: (1,7+0,5)*7,55*1,15=19,102 [A] výplň rýhy pro odvodnění stavební jámy: (0,3*0,3)*(25,2+24,2)=4,446 [B] |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a+b=23,548 [C] |  |  |  |  |
| 48 | 2023 OTSKP | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopískový obsyp HDPE folie tl.150+150mm z příl.č.D.1.2.3 | M3 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,3*7,55* 1,25*2*1,15=6,512 [A] |  |  |  |  |
| 49 | 2023 OTSKP | 45860 |  | VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU přechodový klín, kompletní provedení z příl.č.D1.2.3 | M3 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,8*6,85*2=10,960 [A] |  |  |  |  |
| 50 | 2023 OTSKP | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. 200 mm kompletní provedení dlažby vč. položení do bet.lože, spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar proti CHRL, včetně kamenných schodů a skluzů podél křídel mostu z příl. D.1.2.2 | M3 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | (6,6+6,4+4,2+10,2)*1,25*0,20=6,850 [A] |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  |  |
| 51 | 2023 OTSKP | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDa fr.0/32, tl.200mm z příl.č.C.2 | M2 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | mimo most : 150*2*1,10=330,000 [A] |  |  |  |  |
| 52 | 2023 OTSKP | 56336 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM sanace podloží, BUDE POUŽITO POUZE SE SOUHLASEM OBJEDNATELE bude použito v případě nevyhovujícího Edef2 z příl.č.C.2 | M2 |  | 0,00 | 0,00 |
| mimo most : 21,244+36,15=57,394 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 2023 OTSKP | 56963 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM z asfaltového recyklátu z příl.č.C.2 | M2 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 66,0+11,1+11,2+22,4=110,700 [A] |  |  |  |  |
| 54 | 2023 OTSKP | 572121 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 1,0 kg/m2 PI SE | M2 | 1 1 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | mimo most : 178,0*1,1 = 195,800 [A] v místě výměny krytu vozovky: 95=95,000 [B] |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a+b=290,800 [C] |  |  |  |  |
| 55 | 2023 OTSKP | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP ( C 60 BP 5) 0,25 kg/m2 | M2 | 1 1 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | na mostě : 60*2=120,000 [A] mimo most : 178*2=356,000 [B] v místě výměny krytu vozovky: 95*2=190,000 [C] |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a+b+c=666,000 [D] |  |  |  |  |
| 56 | 2023 OTSKP | 574B34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ PMB 25/55-65 tl.40mm z příl.č.D.1.2.4 | M2 |  | 0,00 | 0,00 |

a+b+c+d=11,218

na mostě : 60=60,000 [A]

mimo most : 178=178,000 [B]

v místě výměny krytu vozovky: 95=95,000 [C]

| 57 | 2023 OTSKP | 574C56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ PMB 25/55-65 tl.60mm | M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 2023 OTSKP | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ PMB 25/55-65 tl.50mm vč.úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zřízení, vpustí, šachet, atd. | M2 |

a+b+c=333,000 [D]

mimo most : 178=178,000 [A]

v místě výměny krytu vozovky: 95=95,000 [B]

0,00

0,00

0,00

0,00

| 59 | 2023 OTSKP | 575C43 |  | LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MA 11 IV, tl.35mm vč.úpravy napojení | M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| na mostě : 60=60,000 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Komunikace |  |

a+b=273,000 [C]

0,00

0,00

iě otvorů

| 60 | 2023 OTSKP | 62663 |  | INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ kompletní provedení injektáže trhlin v kamenné klenbě pouze předpoklad, skutečný rozsah bude stanoven na základě zjištěného stavu klenbové konstrukce v době realizace stavby a navržen projektu RDS | M l | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,7*4=30,800 [A] |  |  |  |  |  |  |  |

6

| 61 | 2023 OTSKP | 62745 |  | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU Kompletní přespárování spar stávající klenbové konstrukce, včetně všech pomocných prací i očištění stávajících kamenů klenby | M2 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10*7,7+18*2=113,000 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

Přidružená stavební

| 62 | 2023 OTSKP | 711112 |  | IZOLACE BEZNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY NAIP z příl.č.D.1.2.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

M2

rub NK : (1,51+1,29)*8,65*1,1 =26,642 [A]

rub křídel : 2,25+1,95+5,11*1,4+4,89*1,3=17,711 [B] horní povrch klenby: 5,0*9,3=46,500 [C]

líc prac. spáry křídel: 1,0*0,3*4=1,200 [D]

| 0,00 | 0,00 |
| --- | --- |

rub křídel : 2,25+1,95+5,11*1,4+4,89*1,3=17,711 [B] horní povrch klenby: 5,0*9,3*2=93,000 [C] líc prac. spáry křídel: 1,0*0,3*4=1,200 [D]

nad HDPE těsnící fólií za rubem klenby: 0,9*10*2=18,000 [E]

| 63 | 2023 OTSKP | 711432 |  | IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY pod římsou na křídlech z příl.č.D.1.2.4, D.1.2.5 a D.1.2.7 | M2 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,4*(1,8+1,9)+0,65*(5,1+4,9)=11,680 [A] |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 2023 OTSKP | 711442 |  | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY S PEČETÍCÍ VRSTVOU z příl.č.D.1.2.3 a D.1.2.4, včetně přetažení na rub opěr | r M2 | 0,00 | 0,00 |
| (8,0+0,5*2)*9,3=83,700 [A] |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 2023 OTSKP | 711502 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsou z příl.č.D.1.2.7 | M2 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | římsy : 1,4*0,8+0,65*8,0=6,320 [A] křídla mostu: 1,4*(1,8+1,9)+0,65*(5,1+4,9)=11,680 [B] |  |  |  |
|  |  |  |  | a+b=18,000 [C] |  |  |  |
| 66 | 2023 OTSKP | 711509 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ rub opěr, křídel a klenby 600g/m2 z příl. D.1.2.4, D.1.2.5 a D.1.2.7 | M2 1 | 0,00 | 0,00 |

a+b+c+d=92,0č3 [E'

rub NK : (1,51+1,29)*8,65*1,1 =26,642 [A]

a+b+c+d+e=156,553 [F]

| 67 | 2023 OTSKP | 78382 |  | NÁTERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) nátěr NK z příl.č.D.1.2.4 | M2 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6*8,0*2=9,600 [A] |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 2023 OTSKP | 78383 |  | NÁTERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) ochranný nátěr říms z příl.č.02 | M2 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,9*11,7+1,5*18=60,930 [A] |  |  |  |
|  |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  |

Potrubí

| 69 | 2023 OTSKP | 87533 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM rubová drenáž DN150 a DN50 včetně vyústění na líc z příl.č.D.1.2.4 | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5,1+4,6+7,7*2+1,4*2+9,7*2=47,300 [A] Potrubí

Ostatní konstrukce a

| 70 | 2023 OTSKP | 9112A3 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž a odstranění stávajícícho zábradlí - vodorovných trubek včetně odvozu na skládku, výzisk investorovi z příl.č.D.1.0.2 | M |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,179*2=20,358 [A] |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 2023 OTSKP | 9112B1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - DODÁVKA A MONTÁŽ na levé římse mostu, RAL 6017 z přílohy D.1.3 | M |  |
| 11,7=11,700 [A] |  |  |  |  |  |  |

9

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ukončení dle TP včetně napojení na stávající svodidla svodidlo tvoří záchytný systém, jehož hlavní součástí bude svodnice - z plechu tl.4mm, průřez o výšce 350mm a šířce 94mm

2023 OTSKP

|  |  |  |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stávajícího silničního svodidla |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 2023 OTSKP | 9113C3 |  | včetně odvozu na skládku, výzisk investorovi | M |

9113C1

18+18+15=5'.00C [A]

|  |  |  |  | 22,6+26,8=49,400 [A] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 2023 OTSKP | 9115C1 |  | SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ s vodorovnou výplní, ukončení dle TP svodidlo tvoří záchytný systém, jehož hlavní součástí bude svodnice - z plechu tl.4mm, průřez o výšce 350mm a šířce 94mm včetně náběhu na koncích mostu s přechodem na silniční svodidlo | M |
|  |  |  |  | 18+12=30,000 [A] |  |

|  |  |  |  | SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 2023 OTSKP | 9115C3 |  | odstranění stávajícího mostního svodidla včetně odvozu na skládku - výzisk investorovi | M |

| 97 | 2024 OTSKP |  | 91267 |  | ODRAZKY NA SVODIDLA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 2023 | OTSKP | 91345 |  | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ nulté měření provézt během výstavby, výsledky předat SD | KUS |  |
| 77 | 2023 | OTSKP | 914113 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ odstranění původního SDZ včetně odvozu na skládku - výzisk investorovi z příl.č.D.1.2.2 ' | KUS |  |
| 78 | 2023 | OTSKP | 914A21 |  | EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ komplet | KUS |  |
| 79 | 2023 | OTSKP | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 |  |

17,5=17.500 [A]

| 80 | 2023 OTSKP | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do bet.lože, vč.bet.boční opěry z příl.č.D.1.2.2 | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,7*2+6,5*1,25+6,4*1,25+1,51+9,2*1,25+8,8*1,25+1,25=46,785 [A] |  |  |  |  |  |

3*49*0,25*1,1=40,425 [A]

| 81 | 2023 OTSKP | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM zpevnění za římsami podél komunikace z příl.č.D.1.2.2 | M 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4*2=8,000 [A]

| 82 | 2023 OTSKP | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM naříznutá spára nad rubem NK a mezi novou a starou vozovkou z příl.č.D.1.2.2 | M 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

spára nad rubem NK: 7,6*2=15,200 [A]

naříznutí spáry mezi novou a starou vozovkou: 6,23+5,66=11,890 [B]

| 83 | 2023 OTSKP | 919113 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM nařezání spáry před frézováním včetně spotřeby vody z příl.č.D.1.2.2 | M | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,23+5,66=11,890 [A] |  |  |  |  |  |  |  |

a+b=27,OS0 [C]

| 84 | 2023 OTSKP | 921920 |  | SILNIČNÍ PANELY ŠÍŘKY 1 M V PŘECHODU TĚLES roznášecí panely pod dřevěné bednění | r M | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 2023 OTSKP | 931326 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUř DO 800MM2 z příl.č.D.1.2.2 | M ¦ | 0,00 | 0,00 |

zatěsnění spáry mezi starou a novou vozovkou : 6,23+5,66=11,890 [A] řezaná spára : 7,6*2=15,200 [B]

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

podél říms : 11,7+18=29,700 [C] mezi obrubníkem a vozovkou : 4*2=8,000 [D]

a+b+c+d=64,790 [E]

| 86 | 2023 OTSKP | 93135 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM z příl.č.D.1.2.2 | M ¦ |  |  | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | podél říms : 11,7+18=29,700 [A] |  |  |  |  |  |
| 87 | 2023 OTSKP | 935212 |  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM žlab umístěný na stávající nábřežní zeď, pro odvodnění mostu | 1 M |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,8+0,7=1,500 [A] |  |  |  |  |  |
| 88 | 2023 OTSKP | 938443 |  | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ Očištění kamenné klenby od cementového torkretu a nečistot (předpoklad 70% plochy spodní strany klenby) | M2 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 10*7,7*0,7=53,900 [A] |  |  |  |  |  |
| 89 | 2023 OTSKP | 94818 |  | DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN Podepření klenbové konstrukce během výstavby nového mostu, sloupky 0,2x0,2m á 0,75 m + dřevěná fošna tl. 50 mm šířky 0,3 m včetně zavětrování - pouze předpoklad, skutečné podepření bude stanoveno na základě zjištěného stavu klenbové konstrukce v době realizace stavby a navrženo v projektu RDS dle mostní prohlídky provedené před výstavbou - viz položka 02953 | M3 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,2*0,2*2,7*14*1,25+0,3*0,05*10,5*1,25=2,087 [A] |  |  |  |  |  |
| 90 | 2023 OTSKP | 966131 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 1KM šetrnné bourání pravé kamenné římsy, a horní části klenbové konstrukce, kameny budou znovu využity pro dozděnní mezer mezi stávajícím mostem a novou konstrukcí | M3 1 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | horní část bočních zídek klenby : 0,58*0,2*11,25*1,35+0,58*0,5*17,5=6,837 [A] pravá římsa mostu: 0,663*0,13*11,25=0,970 [B] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a+b=7,807 [C] |  |  |  |  |  |
| 98 | 2024 OTSKP | 966158 | N | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 ¦ |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | betonové konce pravého křídla (4*0,35*1)*2 = 2,800 m3 |  |  |  |  |  |
| 99 2024 OTSKP |  | 96615B | N | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA | tkm ¦ |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 9*2,8*2,4=60,48 [A] |  |  |  |  |  |
| 91 | 2023 OTSKP | 966168 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM z příl.č.D.1.2.2 ( odhad) | 1 M3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ŽB římsy : 0,8*0,3*17,5=4,200 [A] ŽB sloupky zábradlí : 0,3*0,3*1,1*5=0,495 [B] Přes klenbu: 1,8*4,8*0,3=2,592 [C] a+b+c=7,287 [D] |  |  |  |  |  |
| 92 | 2023 OTSKP | 96616B |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA příplatek za dopravu na skládku do Jindřichova Hradce (celkem 29 km) | TKM ¦ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9*4,695*2,5=105,638 [A] 9*2,592*2,5=58,320 [B] a+b=163,958 [C] |  |  |  |  |  |
| 93 | 2023 OTSKP | 97817 |  | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE odhad - v případě existence, čerpání pouze se souhlasem objednatele | M2 ¦ |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  | 571 656,62 | 596 950,29 |  |  |
|  |  |  |  | C e l k e m |  | 4 529 942,46 | 4 424 002,96 | - 167 479,06 | 61 539,56 |

| Vícepráce celkem Méněpráce Méněpráce celkem Celkem | 0,00 0,00 0,00 | 61 539,56 - 167 479,06 |
| --- | --- | --- |
| Celkem | 4 529 942,46 | 4 424 002,96 |

Vícepráce