Číslo spisu: : S/08369/SOPK/24

Číslo jednací: : 25106/SOPK/24

Protokol o předání a převzetí opatření

v rámci Národní plán obnovy - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny v roce 2024 - 164 Péče o zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000 a péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

P00_08369/SOPK/24

Objednatel:

Název: 		Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: 		Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

Regionální pracoviště: Agentura ochrany přírody a krajiny

Kontaktní adresa: 	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

IČ: 			62933591

Oprávněný zástupce: Ing. Helena Neuwirthová

Zhotovitel:

Název (jméno): 	13/18 ZO ČSOP SILVATICA

Adresa: 		Brejl 88, Ruda, 27101

IČ: 			47017597

Oprávněný zástupce: Ing. Václav Somol CSc.

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle zázvazku č. j. 08369/SOPK/24 uzavřeného mezi zhotovitelem a objednatelem dne 22. 6. 2024 (dále jen „Závazek“).

Stručná charakteristika opatření: Smlouva o dílo - monitoring hořečku nahořklého a h. drsné Sturmova v ČR a podpora vybraných populací

Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne 18. 11. 2024, že následující dílo:

| Bylo provedeno v souladu se závazkem: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Všechny ceny jsou uvedeny v Kč |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| ID | Kód | Opatření a činnost | Množství zasmluvněno | Cena zasmluvněno | Množství převzato | Cena převzato |
| Lokalita: extenzivní a doprovodný monitoring - 69 lokalit hořečku nahořklého a h. drsného Sturmova na území ČR; intenzivní monitoring - 25 lokalit hořečku nahořklého |  |  |  |  |  |  |
| 2314 | MN05 | Mapování/monitoring druhů |  |  |  |  |
| 1332 | MN05a | Mapování/monitoring druhů | 1,00 | 116 600,00 | 1,00 | 116 600,00 |
|  |  |  |  |  | Celkem: | 116 600,00 |
| Bylo provedeno v souladu se závazkem se snížením množství nebo částky: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Všechny ceny jsou uvedeny v Kč |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| ID | Kód | Opatření a činnost | Množství zasmluvněno | Cena zasmluvněno | Množství převzato | Cena převzato |
| Lokalita: lokality hořečku nahořklého č. 5 Saky, loučka v křovinách na SV svazích Vinařické hory nad V hranou zaříznutého údolí a č. 61 Kovářská, u Vápenky, palouk u bývalé vápenné pece a lokality hořečku drsného Sturmova č. 2 Pila, PP Hořečková louka na Pile a č. 5 Černošín, PR Pod Volfštejnem, S část louky pod Vlčí horou |  |  |  |  |  |  |
| 2310 | PD05 | Manipulace s jedinci druhů červených seznamů (kategorie CR, EN, VU) |  |  |  |  |
| 1327 | PD05b | Podpora populace ZCHD | 1,00 | 5 000,00 | 1,00 | 3 500,00 |
| Důvod: |  | Na lokalitě Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana č. 5 Černošín nebyly v letošním roce žádné kvetoucí rostliny a z tohoto důvodu nebylo možné opatření realizovat. Obdobně na lokalitě Gentianella amarella č. 61 Kovářská, bylo v letošním roce na zdrojové lokalitě málo kvetoucích jedinců, proto byl proveden pouze management a monitoring výsevových ploch založených v roce 2022 a nové výsevy provedeny nebyly. Na zbývajících lokalitách bylo opatření realizováno dle zadání. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkem: | 3 500,00 |

Objednatel doporučuje uvolnit 120 100,00 Kč za realizovaná opatření.

Zhotovitel souhlasí s výše uvedenými údaji a svůj souhlas potvrzuje svým podpisem.

V ___________________				 dne _______________

Objednatel

_______________________

Ing. Helena Neuwirthová 
Zhotovitel

_______________________

13/18 ZO ČSOP SILVATICA