Smlouva o dílo

„ZČU – stavební úpravy prostor knihovny UB 106“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Tato smlouva je uzavřena na základě přímého zadání, tj. jako veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. Číslo smlouvy zhotovitele: …..

### Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513

Zastoupená:	Ing. Martina Větrovská, kvestorka

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	Petr Milota

Zapsaný v živnostenském rejstříku: u ŽÚ Blovice se sídlem:	U trati 768 Blovice 336 01

zastoupený:	xxxx

IČO:	48331023	DIČ:	CZxxxx

datová schránka:	8sb4u86

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“) (dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

### Předmět a účel smlouvy

  - Účelem této smlouvy je zajištění stavebně-montážních prací specifikovaných touto smlouvou. Název stavby: ZČU – stavební úpravy prostor knihovny UB 106 (dále jen „stavba“)

Místo stavby: objekt ZČU Univerzitní 2763/18, Plzeň, na pozemku parc. č. 8424/67, k. ú. Plzeň

### Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést stavbu (dále jen „dílo“) ve výše uvedeném objektu v rozsahu specifikovaném položkovým rozpočtem stavby (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, a to v souladu s projektovou dokumentací „ZČU – stavební úpravy prostor knihovny UB 106“, kterou vypracoval v 11/2023 projektant HBH atelier s.r.o., Letkovská 5, Plzeň, IČO 64360938 (dále jen „PD“) a výkazem výměr. Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, demontáže a dodávky potřebné pro provedení stavebních úprav prostor UB 106, zajištění a předání všech

potřebných revizí, zajištění a předání dokumentace skutečného stavu provedení díla.

  - Veškeré vzorky či přesné typy zařízení je zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní instalací  k odsouhlasení objednatelem.

  - Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla.

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele veškeré podklady nezbytné pro provedení díla dle této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

Stránka 1 z 6	ver 240718

  - Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:

    - touto smlouvou;

    - PD;

    - právními předpisy a ČSN a ČSN EN;

    - ověřenou technickou praxí.

  - Nedílnou součástí plnění Zhotovitele dle této smlouvy je:

    - zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;

    - vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu místa montáže;

    - dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;

    - dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu díla-technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách, a to vše v místě provádění díla,

    - dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek a revizí;

    - zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení příslušných potvrzení o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

  - Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

### Způsob provádění díla

  - Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

  - Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.

  - Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.

  - Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy.

  - Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

  - Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl.

- této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele při předání staveniště.

  - Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.

  - Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:

    - zajištění  bezpečnosti   všech   osob   oprávněných   k   pohybu   na   staveništi,   udržování   staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

    - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;

    - provedení veškerých  odpovídajících  úkonů  k  ochraně  životního  prostředí  na  staveništi  i  mimo  ně  a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

  - Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám.

  - Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

  - Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.

  - Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. Výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze stavby, které Objednatel požaduje  po  Zhotoviteli dobropisovat na základě  dokladu o  předání  k recyklaci formou výkupu.  K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

  - Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.

  - Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:

    - prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty,

    - předávací protokol díla,

    - stavební deník – originál,

    - doklad o likvidaci a třídění odpadu,

    - případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návody, revize apod.),

    - dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě ve formátu

*.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (případně *.docx), vše na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB disk).

  - Požadovaná  kvalita konstrukcí a prací a způsob její  kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož         i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.

  - Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.

  - Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

  - Zhotovitele se zavazuje provádět stavební práce pouze v pracovní dny a v době 8:00 až 20:00, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

  - Stavební práce, které by významným způsobem omezily či zastavily obvyklý provoz objektu Klatovská 51 (tj. zejm. práce, které by vedly k odstávce tepla, vody či elektrické energie) musí být Zhotovitelem prováděny         v období letních prázdnin (červenec–srpen), nedohodnou-li se smluvní strany pro jednotlivý případ jinak.. Poruší- li Zhotovitel povinnost dle věty první je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z Ceny díla (bez DPH).

### Termín a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do šestnácti (16) týdnů od předání staveniště zhotoviteli.

  - Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Rozsah staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.

  - Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme.

  - Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Pokud Objednatel dílo nepřevezme, zavazuje se uvést v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.

  - Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.14 této smlouvy.

### Cena díla - platební podmínky

  - Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy celkovou smluvní cenu stanovenou dle přílohy č. 1, tj celkem: 726.044,79 Kč bez DPH.

  - DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě,  ale  o  kterých  Zhotovitel  při  stanovení  smluvní  ceny  vzhledem  ke  svým  odborným  znalostem  s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.

  - Úhrada díla bude na základě faktury vystavené Zhotovitelem po provedení díla. Platba bude výhradně v CZK a převodem na bankovní účet.

  - Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.

  - Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.

  - Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.

  - Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

  - Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:

    - číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby,

    - číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.),

    - označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),

    - IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

    - identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.

  - Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle odst. 10 tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu.

  - Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 10 tohoto článku smlouvy včetně jejich ocenění.

### Odpovědnost za vady

  - Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

  - Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.

  - Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: xxxx.

  - Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude dále řídit výchozími pokyny a podklady Objednatele a případnými podmínkami dotčených orgánů.

### Záruka za kvalitu díla

  - Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.

  - Záruka za Dílo činí pět (5) let, s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli, sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

  - Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně 500 000 Kč (slovy pět set tisíc korun českých) a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky za dílo Objednateli. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

### Smluvní pokuty

  - V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.

  - V případě neplnění povinností dle čl. 2.3 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.

  - Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč.

  - Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

  - Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.

  - Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé na základě této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

### Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

  - Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.

  - Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání řádně provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.

### Odstoupení od smlouvy

  - Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

  - Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

    - zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);

    - zhotovitel provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení Díla nebo v rozporu s pokyny Objednatele;

    - zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

    - příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

    - je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

### Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

  - Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu) s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

Přílohy: č. 1 – Oceněný soupis prací a dodávek – nabídkový rozpočet

Objednatel:	Zhotovitel: Petr Milota

Dne ……………. (případně viz el. podpis).	Dne	(případně viz el. podpis).

Petr Milota

……………………	…………………………..

### Západočeská univerzita v Plzni	Petr Milota

Ing. Martina Větrovská kvestorka

# Digitálně podepsal Petr Milota

Datum: 2024.11.18

11:38:21 +01'00'

Příloha č. 1 SOD – Oceněný soupis prací a dodávek – nabídkový rozpočet REKAPITULACE STAVBY

| 005 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZČU - stavební upravy prostor knihovny UB 106 |  |  |
|  | CC-CZ: |  |
| Univerzitní 22 | Datum: | 4. 11. 2023 |

Kód:

Stavba:

KSO:

Místo:

| Zadavatel: | IČ: | 49777513 |
| --- | --- | --- |
| Západočeská univerzita v Plzni | DIČ: | CZ49777513 |
| Uchazeč: | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01 | DIČ: | CZxxxx |
| Projektant: | IČ: | 64360938 |
| HBH atelier s.r.o. | DIČ: | CZ64360938 |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |  |  |

DPH základní

snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

726 044,79

0,00

Výše daně

152 469,41

0,00

Cena bez DPH	726 044,79

Cena s DPH	v	CZK	878 514,20

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Kód: | 005 |
| Stavba: | ZČU - stavební upravy prostor knihovny UB 106 |

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Univerzitní 22

Západočeská univerzita v Plzni

Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

4. 11. 2023

HBH atelier s.r.o.

Kód

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| --- | --- | --- | --- |

| Náklady stavby celkem |  | 726 044,79 | 878 514,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Stavební část | 433 009,89 | 523 941,97 | STA |
| b | Silnoproud | 221 656,80 | 268 204,73 | STA |
| b1 | Materiál | 150 278,60 | 181 837,11 | Soupis |
| b2 | Montáž | 71 378,20 | 86 367,62 | Soupis |
| c | Slaboproud | 52 878,10 | 63 982,50 | STA |
| x | VRN | 18 500,00 | 22 385,00 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - stavební upravy prostor knihovny UB 106

Objekt:

a - Stavební část

| v | CZK |
| --- | --- |

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Univerzitní 22 | Datum: | 4. 11. 2023 |
| Zadavatel: |  | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni |  | DIČ: | CZ49777513 |
| Uchazeč: |  | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01 |  | DIČ: | CZxxxx |
| Projektant: |  | IČ: | 64360938 |
| HBH atelier s.r.o. |  | DIČ: | CZ64360938 |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |

Cena bez DPH	433 009,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 433 009,89 21,00% 90 932,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 523 941,97

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZČU - stavební upravy prostor knihovny UB 106

Objekt:

a - Stavební část

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni

Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01

| Projektant: | HBH atelier s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| Datum: | 4. 11. 2023 |
| --- | --- |

Místo:	Univerzitní 22

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	433 009,89

|  |  | D HSV |  |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  | 110 491,28 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D 3 |  |  |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  | 1 002,46 |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 317944321 |  | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 |  | t |  | 0,017 |  | 58 968,00 |  | 1 002,46 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N02 L50/50/4 3,06kg/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (1,2*0,00306)*4 |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,015*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 6 |  |  |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  | 68 326,24 |  |  |  |
| 2 |  | K |  | 611325203 |  | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 |  | kus |  | 14,000 |  | 686,00 |  | 9 604,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 12 |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 14,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | K |  | 611325417 |  | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% |  | m2 |  | 58,000 |  | 302,00 |  | 17 516,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 58 |  |  |  | 58,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K |  | 612325417 |  | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% |  | m2 |  | 52,000 |  | 268,00 |  | 13 936,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 52 |  |  |  | 52,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | K |  | 619995001 |  | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. |  | m |  | 9,800 |  | 188,80 |  | 1 850,24 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (2*2+0,9)*2 |  |  |  | 9,800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | K |  | 619996117 |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy |  | m2 |  | 20,000 |  | 681,00 |  | 13 620,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | K |  | 619996145 |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků |  | m2 |  | 80,000 |  | 52,00 |  | 4 160,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | K |  | 642945111 |  | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 |  | kus |  | 2,000 |  | 1 423,00 |  | 2 846,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | M |  | 55331563 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm |  | kus |  | 2,000 |  | 2 087,00 |  | 4 174,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
| 10 |  | M |  | RMAT0002 |  | nátěr zárubně |  | kus |  | 2,000 |  | 310,00 |  | 620,00 |  |  |  |
|  |  | D 9 |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  | 18 267,50 |  |  |  |
| 11 |  | K |  | 949101111 |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m |  | m2 |  | 50,000 |  | 68,20 |  | 3 410,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | K |  | 952901103 |  | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2 |  | m2 |  | 15,000 |  | 65,20 |  | 978,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | K |  | 952901107 |  | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2 |  | m2 |  | 35,000 |  | 69,30 |  | 2 425,50 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | K |  | 952902021 |  | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením |  | m2 |  | 125,000 |  | 5,60 |  | 700,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | K |  | 952902031 |  | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím |  | m2 |  | 125,000 |  | 15,50 |  | 1 937,50 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Online PSC VV |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902031 25*5 |  |  |  | 125,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | K | 962031136 |  | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm |  |  | m2 | 5,500 |  | 187,00 |  | 1 028,50 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | N02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | K | 977211121 |  | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm |  |  | m | 2,400 |  | 3 245,00 |  | 7 788,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | N02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,2*2 |  |  |  | 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 997 |  |  | Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  | 13 075,50 |  |  |  |
| 18 |  | K | 997013211 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m |  |  | t | 1,371 |  | 1 080,00 |  | 1 480,68 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | K | 997013219 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m |  |  | t | 13,710 |  | 568,00 |  | 7 787,28 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,371*10 |  |  |  | 13,710 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | K | 997013509 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  |  | t | 19,194 |  | 12,80 |  | 245,68 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,371*14 |  |  |  | 19,194 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | K | 997013511 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  | t | 1,371 |  | 298,00 |  | 408,56 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | K | 997013631 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 |  |  | t | 1,371 |  | 2 300,00 |  | 3 153,30 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 998 |  |  | Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  | 9 819,58 |  |  |  |
| 23 |  | K | 998018001 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m |  |  | t | 4,114 |  | 1 723,00 |  | 7 088,42 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | K | 998018011 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m |  |  | t | 4,107 |  | 665,00 |  | 2 731,16 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D PSV |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  | 322 518,61 |  |  |  |
|  |  | D 763 |  |  | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  |  |  | 106 375,65 |  |  |  |
| 25 |  | K | 763111466 |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 61 dB |  |  | m2 | 40,000 |  | 2 325,00 |  | 93 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | N04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 39+1 |  |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | K | 763111711 |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace |  |  | m | 3,300 |  | 211,00 |  | 696,30 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | N04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3,3 |  |  |  | 3,300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | K | 763111717 |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) |  |  | m2 | 80,000 |  | 75,00 |  | 6 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 40*2 |  |  |  | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | K | 998763301 |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  | t | 2,308 |  | 1 324,00 |  | 3 055,79 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | K | 998763381 |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |  |  | t | 2,308 |  | 1 020,00 |  | 2 354,16 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | K | 998763391 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m | t | 2,308 | 550,00 | 1 269,40 | CS ÚRS 2023 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763391

D	766	Konstrukce truhlářské	31 628,25

| 31 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 2,000 | 995,00 | 1 990,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660022

VV	N02

VV	2	2,000

| 32 |  | M |  | 61165314 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm |  | kus |  | 2,000 |  | 7 880,00 |  | 15 760,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 |  | M |  | RMAT0003 |  | příplatek za akustickou neprůzvučnost |  | kus |  | 2,000 |  | 1 500,00 |  | 3 000,00 |  |  |  |
| 34 |  | K |  | 766660717 |  | Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou |  | kus |  | 2,000 |  | 402,00 |  | 804,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660717 N02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | M |  | 54917250 |  | samozavírač dveří hydraulický |  | kus |  | 2,000 |  | 2 000,00 |  | 4 000,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
| 36 |  | K |  | 766660718 |  | Montáž dveřních doplňků stavěče křídla |  | kus |  | 2,000 |  | 85,00 |  | 170,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | M |  | RMAT0004 |  | dveřní zarážka |  | kus |  | 2,000 |  | 255,00 |  | 510,00 |  |  |  |
| 38 |  | K |  | 766660729 |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou |  | kus |  | 2,000 |  | 203,00 |  | 406,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | M |  | 54914123 |  | kování rozetové klika/klika |  | kus |  | 2,000 |  | 854,00 |  | 1 708,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
| 40 |  | K |  | 766.1R |  | D+M zámků v systému GK |  | ks |  | 2,000 |  | 1 500,00 |  | 3 000,00 |  |  |  |
| 41 |  | K |  | 998766101 |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  | t |  | 0,095 |  | 1 060,00 |  | 100,70 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | K |  | 998766181 |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |  | t |  | 0,095 |  | 780,00 |  | 74,10 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | K |  | 998766192 |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m |  | t |  | 0,095 |  | 1 110,00 |  | 105,45 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 776 |  |  |  | Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |  |  | 167 217,71 |  |  |  |
| 44 |  | K |  | 776111112 |  | Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového |  | m2 |  | 57,500 |  | 142,00 |  | 8 165,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | K |  | 776111311 |  | Příprava podkladu vysátí podlah |  | m2 |  | 57,500 |  | 39,00 |  | 2 242,50 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | K |  | 776121321 |  | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah |  | m2 |  | 57,500 |  | 55,00 |  | 3 162,50 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | K |  | 776141121 |  | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm |  | m2 |  | 57,500 |  | 399,00 |  | 22 942,50 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | K |  | 776201811 |  | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky |  | m2 |  | 57,500 |  | 185,00 |  | 10 637,50 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 57,5 |  |  |  | 57,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | K |  | 776211111 |  | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních |  | m2 |  | 15,000 |  | 278,00 |  | 4 170,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776211111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 15 |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | M |  | 69751076R |  | koberec zátěžový vpichovaný, vlákno 100% Polyamid 6.6 , hm 1650g/m2, zátěž 33, útlum 24dB, hořlavost Cfl S1 |  | m2 |  | 16,500 |  | 641,00 |  | 10 576,50 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 16,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | K |  | 776221111 |  | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů |  | m2 |  | 41,000 |  | 287,00 |  | 11 767,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 41 |  |  |  | 41,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | M |  | 28411144R |  | PPVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,50mm nášlapná vrstva 2,50mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 18dB, bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R11 |  | m2 |  | 45,100 |  | 1 187,00 |  | 53 533,70 |  |  |  |

|  |  | VV |  |  |  | 41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 45,100 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 |  | K |  | 776410811 |  | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových |  | m |  | 80,500 |  | 35,00 |  | 2 817,50 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811 57,500*1,4 |  |  |  | 80,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | K |  | 776421111 |  | Montáž lišt obvodových lepených |  | m |  | 57,000 |  | 96,30 |  | 5 489,10 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

| PČ |  | Typ |  |  |  | Kód |  |  | Popis | MJ |  |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111 N06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | N07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  | 17,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 57,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | M |  | 28342165 |  |  | lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem |  |  |  | m |  | 58,140 |  |  | 96,00 |  | 5 581,44 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 57*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  | 58,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | K |  | 776421711 |  |  | Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání |  |  |  | m |  | 57,000 |  |  | 92,00 |  | 5 244,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | N06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | N07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  | 17,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 57,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | M |  | 28411144R |  |  | PPVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,50mm nášlapná vrstva 2,50mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 18dB, bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R11 |  |  |  | m2 |  | 4,400 |  |  | 1 187,00 |  | 5 222,80 |  |  |  |  |  |

VV	40*0,11 'Přepočtené koeficientem množství	4,400

| 58 |  | M |  | 69751076R |  | koberec zátěžový vpichovaný, vlákno 100% Polyamid 6.6 , hm 1650g/m2, zátěž 33, útlum 24dB, hořlavost Cfl S1 |  | m2 |  | 1,870 |  | 641,00 |  | 1 198,67 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  | 17*0,11 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 1,870 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | K |  | 776991821 |  | Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah |  | m2 |  | 57,500 |  | 210,00 |  | 12 075,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 57,5 |  |  |  | 57,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | K |  | 998776101 |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  | t |  | 0,520 |  | 2 000,00 |  | 1 040,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101

| 61 | K | 998776181 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,520 | 2 000,00 | 1 040,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181

| 62 | K | 998776192 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0,520 | 600,00 | 312,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776192

D	783	Dokončovací práce - nátěry	636,30

| 63 |  | K |  | 783000101 |  | Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch olepením páskou nebo fólií |  | m |  | 60,000 |  | 6,30 |  | 378,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783000101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | M |  | 58124840 |  | páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm |  | m |  | 63,000 |  | 4,10 |  | 258,30 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 63,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 784 |  |  |  | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  |  |  | 16 660,70 |  |  |  |
| 65 |  | K |  | 784161001 |  | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m |  | m |  | 20,000 |  | 68,00 |  | 1 360,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784161001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 20 |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | K |  | 784161101 |  | Bandážování (materiál ve specifikaci) spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m |  | m |  | 20,000 |  | 125,00 |  | 2 500,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784161101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | n05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 20 |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | M |  | 62750105 |  | páska papírová výztužná |  | m |  | 21,000 |  | 60,00 |  | 1 260,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 21,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | K |  | 784171111 |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 |  | m2 |  | 30,000 |  | 6,30 |  | 189,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | M |  | 58124844 |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m |  | m2 |  | 31,500 |  | 5,00 |  | 157,50 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 31,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | K |  | 784181101 |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m |  | m2 |  | 162,000 |  | 18,30 |  | 2 964,60 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 12 |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 39+1 |  |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 110 |  |  |  | 110,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 162,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | K |  | 784221101 |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m |  | m2 |  | 162,000 |  | 50,80 |  | 8 229,60 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 12 |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 39+1 |  |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | N05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV | 110 |  |  | 110,000 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  |  | 162,000 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - stavební upravy prostor knihovny UB 106

Objekt:

b - Silnoproud

Soupis:

b1 - Materiál

| v | CZK |
| --- | --- |

| KSO: | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: | Datum: | 4. 11. 2023 |
| Zadavatel: | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni | DIČ: | CZ49777513 |
| Uchazeč: | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01 | DIČ: | CZxxxx |
| Projektant: | IČ: | 64360938 |
| HBH atelier s.r.o. | DIČ: | CZ64360938 |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

Cena bez DPH	150 278,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 150 278,60 21,00% 31 558,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 181 837,11

| SOUPIS PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| ZČU - stavební upravy prostor knihovny UB 106 |  |
| Objekt: |  |
| b - Silnoproud |  |
| Soupis: |  |
| b1 - Materiál |  |
| Místo: |  |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Uchazeč: | Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01 |

| Datum: | 4. 11. 2023 |
| --- | --- |
| Projektant: | HBH atelier s.r.o. |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	150 278,60

| D D1 |  |  | SILNOPROUD – Elektroinstalace - MATERIÁL |  |  |  |  | 150 278,60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D D2 |  |  | Úložný materiál: |  |  |  |  | 10 136,00 |  |  |
| 1 |  | M | Pol1 |  | Vkládací lišta 60x40mm, plastová, komplet | m | 40,000 | 138,20 |  | 5 528,00 |  |  |
| 2 |  | M | Pol2 |  | Vkládací lišta 40x20mm, plastová, komplet | m | 30,000 | 49,80 |  | 1 494,00 |  |  |
| 3 |  | M | Pol3 |  | Vkládací lišta 20x20mm, plastová, komplet | m | 70,000 | 29,20 |  | 2 044,00 |  |  |
| 4 |  | M | Pol4 |  | Drobný spojovací a nosný materiál, wago svorky, apod. | ks | 1,000 | 1 070,00 |  | 1 070,00 |  |  |

D	D3	Rozvodnice RP106c	35 726,00

| 5 | M | Pol5 | RP106c - 545x750x140 - 96 modulů, oceloplechový, na omítku, kompletní | ks | 1,000 | 4 890,00 | 4 890,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | M | Pol6 | RP106c – jističe, chrániče, lišty, svorkovnice, rele, propojky, apod. | ks | 1,000 | 29 786,00 | 29 786,00 |  |
| 7 | M | Pol7 | Drobný elektroinstalační materiál | ks | 1,000 | 1 050,00 | 1 050,00 |  |

D	D4	Ovládací prvky a přístroje:	7 168,20

| 8 | M | Pol8 | Vypínač č.5, pod omítku | ks | 3,000 | 244,00 | 732,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | M | Pol9 | Zásuvka jednoduchá, pod omítku, IP20, 230V | ks | 28,000 | 174,20 | 4 877,60 |  |
| 10 | M | Pol10 | Zásuvka 230V modulová do parapetního žlabu | ks | 12,000 | 107,30 | 1 287,60 |  |
| 11 | M | Pol11 | Zásuvka 400V/32A/5P, na omítku | ks | 1,000 | 271,00 | 271,00 |  |

D	D5	Svítidla - dle výpočtu osvětlení	58 603,00

| 12 | M | Pol12 | Svítidlo LED, 25W/3921lm, CRI 80, přisazené, 4000K | ks | 14,000 | 3 803,00 | 53 242,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | M | Pol13 | Nouzové svítidlo s LED zdrojem 3W, přisazené, nástěnné, s vlastním integrovaným nouzovým zdrojem 1hod, s piktogramem | ks | 3,000 | 1 787,00 | 5 361,00 |  |

D	D6	Kabeláž:	16 545,40

| 14 | M | Pol14 | CYKY J5x16 | m | 5,000 | 305,20 | 1 526,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | M | Pol15 | CYKY J5x10 | m | 12,000 | 185,20 | 2 222,40 |  |
| 16 | M | Pol16 | CYKY J3x1,5 | m | 90,000 | 17,90 | 1 611,00 |  |
| 17 | M | Pol17 | CYKY J3x2,5 | m | 240,000 | 28,60 | 6 864,00 |  |
| 18 | M | Pol18 | CYA 16 ZŽL | m | 5,000 | 63,20 | 316,00 |  |
| 19 | M | Pol19 | CYA 6 ZŽL | m | 20,000 | 24,30 | 486,00 |  |
| 20 | M | Pol20 | Drobný elektroinstalační materiál | ks | 1,000 | 2 365,00 | 2 365,00 |  |
| 21 | M | Pol21 | Požární ucpávka | ks | 1,000 | 1 155,00 | 1 155,00 |  |

D	D7	Ostatní:	22 100,00

| 22 | M | Pol22 | Zařízení staveniště, vč.staveništního rozvaděče, revize, komplet | kpl | 1,000 | 5 850,00 | 5 850,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | M | Pol23 | Oživení, měření, doprava | ks | 1,000 | 7 150,00 | 7 150,00 |  |
| 24 | M | Pol24 | Revize | ks | 1,000 | 5 100,00 | 5 100,00 |  |
| 25 | M | Pol25 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 26 | M | Pol26 | Dokumentace Zhotovitele | ks | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - stavební upravy prostor knihovny UB 106

Objekt:

b - Silnoproud

Soupis:

b2 - Montáž

| v | CZK |
| --- | --- |

| KSO: | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: | Datum: | 4. 11. 2023 |
| Zadavatel: | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni | DIČ: | CZ49777513 |
| Uchazeč: | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01 | DIČ: | CZxxxx |
| Projektant: | IČ: | 64360938 |
| HBH atelier s.r.o. | DIČ: | CZ64360938 |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

Cena bez DPH	71 378,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 71 378,20 21,00% 14 989,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 86 367,62

| SOUPIS PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| ZČU - stavební upravy prostor knihovny UB 106 |  |
| Objekt: |  |
| b - Silnoproud |  |
| Soupis: |  |
| b2 - Montáž |  |
| Místo: |  |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Uchazeč: | Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01 |

| Datum: | 4. 11. 2023 |
| --- | --- |
| Projektant: | HBH atelier s.r.o. |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	71 378,20

| D D1 |  |  | SILNOPROUD – Elektroinstalace - MONTÁŽ |  |  |  |  | 71 378,20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D D2 |  |  | Úložný materiál: |  |  |  |  | 11 846,00 |  |  |
| 1 |  | K | Pol27 |  | Vkládací lišta 60x40mm, plastová, komplet | m | 40,000 | 107,20 |  | 4 288,00 |  |  |
| 2 |  | K | Pol28 |  | Vkládací lišta 40x20mm, plastová, komplet | m | 30,000 | 78,30 |  | 2 349,00 |  |  |
| 3 |  | K | Pol29 |  | Vkládací lišta 20x20mm, plastová, komplet | m | 70,000 | 64,20 |  | 4 494,00 |  |  |
| 4 |  | K | Pol30 |  | Drobný spojovací a nosný materiál | ks | 1,000 | 715,00 |  | 715,00 |  |  |

D	D3	Rozvodnice RP106c	8 548,00

| 5 | K | Pol31 | RP106c - 545x750x140 - 96 modulů, oceloplechový, na omítku, kompletní | ks | 1,000 | 2 880,00 | 2 880,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | Pol32 | RP106c – jističe, chrániče, lišty, svorkovnice, rele, propojky, apod. | ks | 1,000 | 4 310,00 | 4 310,00 |  |
| 7 | K | Pol33 | Drobný elektroinstalační materiál | ks | 1,000 | 1 358,00 | 1 358,00 |  |

D	D4	Ovládací prvky a přístroje:	6 894,20

| 8 | K | Pol34 | Vypínač č.5, pod omítku | ks | 3,000 | 138,60 | 415,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | Pol35 | Zásuvka jednoduchá, pod omítku, IP20, 230V | ks | 28,000 | 154,30 | 4 320,40 |  |
| 10 | K | Pol36 | Zásuvka 230V modulová do parapetního žlabu | ks | 12,000 | 150,00 | 1 800,00 |  |
| 11 | K | Pol37 | Zásuvka 400V/32A/5P, na omítku | ks | 1,000 | 358,00 | 358,00 |  |

D	D5	Svítidla - dle výpočtu osvětlení, vč.uchycení	9 127,00

| 12 | K | Pol38 | Svítidlo LED, 25W/3921lm, CRI 80, přisazené, 4000K | ks | 14,000 | 545,00 | 7 630,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | Pol39 | Nouzové svítidlo s LED zdrojem 3W, přisazené, nástěnné, s vlastním integrovaným nouzovým zdrojem 1hod, s piktogramem | ks | 3,000 | 499,00 | 1 497,00 |  |

D	D6	Kabeláž:	22 653,00

| 14 | K | Pol40 | CYKY J5x16 | m | 5,000 | 72,00 | 360,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | Pol41 | CYKY J5x10 | m | 12,000 | 58,00 | 696,00 |  |
| 16 | K | Pol42 | CYKY J3x1,5 | m | 90,000 | 33,20 | 2 988,00 |  |
| 17 | K | Pol43 | CYKY J3x2,5 | m | 240,000 | 35,60 | 8 544,00 |  |
| 18 | K | Pol44 | CYA 16 ZŽL | m | 5,000 | 36,20 | 181,00 |  |
| 19 | K | Pol45 | CYA 6 ZŽL | m | 20,000 | 31,20 | 624,00 |  |
| 20 | K | Pol46 | Drobné zednické práce, průraz zdivem | hod | 8,000 | 485,00 | 3 880,00 |  |
| 21 | K | Pol47 | Drobné pomocné práce při pokládce přívodního kabelu (rozebrání deklů, práce ve stávajícím rozvaděči, apod.) | ks | 1,000 | 3 200,00 | 3 200,00 |  |
| 22 | K | Pol48 | Drobný elektroinstalační materiál | ks | 1,000 | 1 060,00 | 1 060,00 |  |
| 23 | K | Pol49 | Požární ucpávka | ks | 1,000 | 1 120,00 | 1 120,00 |  |

D	D7	Ostatní:	12 310,00

| 24 | K | Pol50 | součinnost elektro při stavebních demontážích vč.likvidace nefunkční elektroinstalace, náklady na detekci rozvodů v místech zásahů do konstrukcí, v místech kde se budou provádět stavební úpravy zajistit odpojení stávající el.energie - ochrana proti zásahu el. proudem | hod | 4,000 | 590,00 | 2 360,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | Pol51 | Připojení datového rozvaděče | hod | 1,000 | 590,00 | 590,00 |  |
| 26 | K | Pol52 | Demontáž stávajících svítidel, odvoz, likvidace | hod | 8,000 | 580,00 | 4 640,00 |  |
| 27 | K | Pol53 | Demontáž stávající elektroinstalace UB106, odpojení před bouracími pracemi, odvoz, likvidace | hod | 8,000 | 590,00 | 4 720,00 |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - stavební upravy prostor knihovny UB 106

Objekt:

c - Slaboproud

| v | CZK |
| --- | --- |

| KSO: | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: | Datum: | 4. 11. 2023 |
| Zadavatel: | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni | DIČ: | CZ49777513 |
| Uchazeč: | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01 | DIČ: | CZxxxx |
| Projektant: | IČ: | 64360938 |
| HBH atelier s.r.o. | DIČ: | CZ64360938 |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

Cena bez DPH	52 878,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 52 878,10 21,00% 11 104,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 63 982,50

| SOUPIS PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| ZČU - stavební upravy prostor knihovny UB 106 |  |
| Objekt: |  |
| c - Slaboproud |  |
| Místo: |  |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Uchazeč: | Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01 |

| Datum: | 4. 11. 2023 |
| --- | --- |
| Projektant: | HBH atelier s.r.o. |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	52 878,10

D	D1	Slaboproudé instalace - DODÁVKA MATERIÁLU	17 940,00

| 1 | M | Pol54 | kabel 4P/UTP/Cat 6 | m | 365,000 | 14,00 | 5 110,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | M | Pol55 | zásuvka 2xRJ45/UTP Cat6 - do parapetního kanálu/nástěnná vč. krabice | ks | 8,000 | 435,00 | 3 480,00 |  |
| 3 | M | Pol56 | zásuvka 1xRJ45/u, kat.5 - na omítku | ks | 1,000 | 265,00 | 265,00 |  |
| 4 | M | Pol57 | 19' vyvazovací panel 1U, 5x háček | ks | 1,000 | 178,00 | 178,00 |  |
| 5 | M | Pol58 | metalický patch panel 24xRJ45/UTP Cat6/1U/19" | ks | 1,000 | 1 687,00 | 1 687,00 |  |
| 6 | M | Pol59 | lišta elektroinstalační PVC + příslušenství | m | 25,000 | 72,00 | 1 800,00 |  |
| 7 | M | Pol60 | krabice instalační do SDK, na povrch, do žlabu | ks | 9,000 | 41,20 | 370,80 |  |
| 8 | M | Pol61 | drobný montážní, úložný + podružný materiál | kpl | 1,000 | 2 145,00 | 2 145,00 |  |
| 9 | M | Pol62 | Multisensor interaktivní v kombinaci opticko kouřováho a tepelnoého senzoru 830PH | ks | 1,000 | 1 100,00 | 1 100,00 |  |
| 10 | M | Pol63 | Zásuvka 4B | ks | 1,000 | 107,20 | 107,20 |  |
| 11 | M | Pol64 | Kabel 2x2x0.8 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d1 | m | 10,000 | 18,10 | 181,00 |  |
| 12 | M | Pol65 | lahev zkušebního plynu | ks | 1,000 | 596,00 | 596,00 |  |
| 13 | M | Pol66 | elektroinstalační lišta bezhalogenní 21/19 včetně kolen spojek a příchytek | m | 8,000 | 115,00 | 920,00 |  |

D	D2	Slaboproudé instalace - MONTÁŽ	34 938,10

| 14 | K | Pol67 | kabel 4P/UTP/Cat 6 | m | 365,000 | 32,10 | 11 716,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | Pol68 | zásuvka 2xRJ45/UTP Cat6 - do parapetního kanálu/nástěnná | ks | 8,000 | 178,20 | 1 425,60 |  |
| 16 | K | Pol69 | zásuvka 1xRJ45/u, kat.5 - na omítku | ks | 1,000 | 178,80 | 178,80 |  |
| 17 | K | Pol70 | 19' vyvazovací panel 1U, 5x háček | ks | 1,000 | 92,30 | 92,30 |  |
| 18 | K | Pol71 | metalický patch panel 24xRJ45/UTP Cat6/1U/19" | ks | 1,000 | 93,20 | 93,20 |  |
| 19 | K | Pol72 | zatažení a upevnění kabelu 4P v rozvaděči | ks | 17,000 | 171,20 | 2 910,40 |  |
| 20 | K | Pol73 | připojení kabelu 4P na patch panel | ks | 17,000 | 128,30 | 2 181,10 |  |
| 21 | K | Pol74 | měření metalické kabeláže (UTP/Cat.6), měř. protokol | 4P | 17,000 | 135,00 | 2 295,00 |  |
| 22 | K | Pol75 | popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu, kabelu | ks | 17,000 | 7,00 | 119,00 |  |
| 23 | K | Pol76 | průraz zdí vč. začištění | ks | 5,000 | 143,00 | 715,00 |  |
| 24 | K | Pol77 | lišta elektroinstalační PVC + příslušenství | m | 25,000 | 65,20 | 1 630,00 |  |
| 25 | K | Pol78 | krabice instalační do SDK, na povrch, do žlabu | ks | 9,000 | 61,20 | 550,80 |  |
| 26 | K | Pol79 | drobné montážní práce, drážkování, zapravení, štukování | kpl | 1,000 | 6 435,00 | 6 435,00 |  |
| 27 | K | Pol80 | Multisensor interaktivní v kombinaci opticko kouřováho a tepelnoého senzoru 830PH | ks | 1,000 | 215,00 | 215,00 |  |
| 28 | K | Pol81 | Zásuvka 4B | ks | 1,000 | 51,00 | 51,00 |  |
| 29 | K | Pol82 | Kabel 2x2x0.8 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d1 | m | 10,000 | 32,80 | 328,00 |  |
| 30 | K | Pol83 | lahev zkušebního plynu | ks | 1,000 | 57,20 | 57,20 |  |
| 31 | K | Pol84 | elektroinstalační lišta bezhalogenní 21/19 včetně kolen spojek a příchytek | m | 8,000 | 57,00 | 456,00 |  |
| 32 | K | Pol85 | měření po úsecích | ks | 1,000 | 57,20 | 57,20 |  |
| 33 | K | Pol86 | oživení - komplexní vyzkoušení | kpl | 1,000 | 643,00 | 643,00 |  |
| 34 | K | Pol87 | výchozí revize | kpl | 1,000 | 1 430,00 | 1 430,00 |  |
| 35 | K | Pol88 | dokumentace skutečného provedení | ks | 1,000 | 1 358,00 | 1 358,00 |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - stavební upravy prostor knihovny UB 106

Objekt:

x - VRN

| v | CZK |
| --- | --- |

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Univerzitní 22 | Datum: | 4. 11. 2023 |
| Zadavatel: |  | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni |  | DIČ: | CZ49777513 |
| Uchazeč: |  | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01 |  | DIČ: | CZxxxx |
| Projektant: |  | IČ: | 64360938 |
| HBH atelier s.r.o. |  | DIČ: | CZ64360938 |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |

Cena bez DPH	18 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 18 500,00 21,00% 3 885,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 22 385,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZČU - stavební upravy prostor knihovny UB 106

Objekt:

x - VRN

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni

Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01

| Projektant: | HBH atelier s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| Datum: | 4. 11. 2023 |
| --- | --- |

Místo:	Univerzitní 22

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	18 500,00

|  | D VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 18 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D VRN1 |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 8 500,00 |  |
| 1 | K | 011002000 | Průzkumné práce | kpl | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011002000 |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC D VRN3 |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000 Zařízení staveniště |  |  |  | 2 000,00 |  |
| 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC D VRN4 |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000 Inženýrská činnost |  |  |  | 2 000,00 |  |
| 4 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC D VRN6 |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000 Územní vlivy |  |  |  | 5 000,00 |  |
| 5 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC D VRN7 |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000 Provozní vlivy |  |  |  | 1 000,00 |  |
| 6 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071002000 |  |  |  |  |  |