Návrh projektu do Programu péče o krajinu
(PPK chráněná území) v rámci CHKO Slavkovský les

Navrhovatel projektu:

Loketské městské lesy, s. r. o.

Dvory 31

357 33 Loket

IČ: 252 13 342

Statutární zástupce: František Kolář, jednatel společnosti

Vyřizuje:

Ing. Otakar Švec, Ph.D.

svec@lesyloket.cz

Vytváření a obnova lesních tůní v okolí hory Krudum a na Kozích horách v rámci CHKO Slavkovský les

Záměr:

Záměrem této části projektu je vytvoření 4 nových a obnova 1 původní lesní tůně v okolí hory Krudum a v oblasti Kozích hor, v rámci CHKO Slavkovský les.

Vytvoření čtyřech nových tůní je plánováno na podmáčené, vlivem sukcesních procesů však značně zarostlé lokalitě bývalé vodní plochy pod horou Krudum.

Obnova 1 původní lesní tůně je plánována v oblasti Kozích hor, ve svahu K řece Ohři mezi místy „Modřínová alej“ a „Koule“. Důvod obnovy je kumulace nánosových materiálů na úkor vody. Zazemňování je způsobeno spadem organického materiálu z břehových porostů okolních terestrických biotopů a sesuvem břehových partií.

Vybudování nových tůní v okolí hory Krudum

Lokalizace 4 nových tůní v lokalitě pod horou Krudum:

k.ú 644056 - Horní Slavkov; parcelní číslo: 3585; druh pozemku: vodní plocha; vlastnické právo:  Město Loket, T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket

Červená šipka ukazuje na půdorys dotčeného pozemku.

Současný stav:

Současný stav pozemku: 		Podmáčená plocha, z převážné části zarostlá náletovými
              dřevinami

Zdroj vody:				spodní voda, přímé dešťové srážky

Návrh vybudování 4 nových tůní v oblasti pod horou Krudum

- Mechanizované odstranění náletových dřevin v místech vybudovaných tůní

- Strojní hloubení 4 tůní

- Hlavní tůň – parametry: 	a) plocha: 262 m2

b) maximální hloubka: 1,5 m

c) tvar dna: rozčleněn na 3 partie – mělká 10 – 20 cm hloubky, střední 50 – 70 cm hloubky, hluboká 70 – 150 cm hloubky

d) sklon břehů tůně max. 1:3

- 3 vedlejší tůně – parametry:	a)plocha: 3x120 m2

b) maximální hloubka každé tůně: 1,5 m

c) tvar dna každé tůně: 3 partie – mělká 10 – 20 cm hloubky, střední 50 – 70 cm hloubky, hluboká 70 – 150 cm hloubky

d) sklon břehů tůně max. 1:3

Termín vybudování 4 tůní v oblasti pod horou Krudum: říjen 2016

Obnova bývalé lesní tůně v oblasti Kozích hor

Lokalizace bývalé lesní tůně v oblasti Kozích hor:

k.ú. 686531 Údolí u Lokte; p. č. : 406/4; způsob využití: les jiný než hospodářský; druh pozemku: lesní pozemek; vlastnické právo:  Město Loket, T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket

Červená šipka ukazuje půdorys vodní hladiny tůně.

Současný stav:

Současná plocha vodní hladiny: 	4 m2

Průměrná hloubka:			5 cm

Technické zařízení:			Tůň nemá regulovaný přítok, ani výpusť

Zdroj vody:	spodní voda, přímé dešťové srážky

Návrh obnovy původní lesní tůně v oblasti Kozích hor

- Strojní hloubení tůně, odtěžení nanesených sedimentů

- Parametry obnovené tůně: 	a) plocha: 225 m2

b) maximální hloubka: 1,5 m

c) tvar dna: rozčleněn na 3 partie – mělká 10 – 20 cm hloubky, střední 50 – 70 cm hloubky, hluboká 70 – 150 cm hloubky

d) sklon břehů tůně max. 1:3

Termín obnovy tůně v oblasti Kozích hor: říjen 2016

Rozpočet na vytváření a obnovu lesních tůní v CHKO Slavkovský les

| Název objektu | Navrhovaná plocha (m2) | Přesun hmot odbahnění (m3) | Cena Kč/m3 bez DPH | Náklady celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 tůně v oblasti pod horou Krudum | 622 | 560 | 300,- | 168 000,- Kč |
| Obnova bývalé lesní tůně v oblasti Kozích Hor | 225 | 199 | 400,- | 79 600,- Kč |
| CELKEM | 857 | 770 |  | 247 600,- Kč |

Zakládání sadů v CHKO Slavkovský les
Loketské městské lesy, s. r. o.

Záměr:

Projekt je zaměřen na vytvoření 3 nových jabloňových sadů v CHKO Slavkovský les v katastrálních územích Horní Slavkov a Údolí u Lokte.

Jabloňový sad „U Šafáře II“

Lokalizace:

k. ú. 644056 Horní Slavkov; parcelní číslo:  3654; druh pozemku: trvalý travní porost. Vlastnické právo k pozemkům:  Město Loket, T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket.

Legenda:

Nově vysazované jabloně, pravidelný rozestup 9 m.

Výsadba ovocných stromů:

Počet nově vysazovaných stromů: 		29 ks

Druh dřeviny:					Jabloň (Malus)

Odrůda:					Hetlina – prioritní, Kardinál Źíhaný – prioritní,
                                                         Chodské – prioritní, Hibernal – přijatelný,
                                                         Antonovka – prioritní

Alternativní druh dřeviny:			jeřáb (Sorbus aucuparia, var. moravica)

Odrůda: 					jeřáb sladkoplodý (Sorbus aucuparia, var. moravica)

Typ sazenice:					prostokořenný vysokokmen

| Rozpočet – Jabloňový sad „U Šafáře II“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka | Jednotková cena | Počet jednotek | Cena za položku |
| Odstranění náletu nad 1 m výšky do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu + přirážka 20 % výcekmenné dřeviny | 3,50,- Kč/m2+ 0,70 Kč/m2 | 8000 | 33 600,- Kč |
| Náklady na sazenici (prostokořenný vysokokmen) | 400,- Kč/ks | 29 | 11 600,- Kč |
| Vykopání jamky bez výměny půdy (50 x 50 x 50 cm) | 640,- Kč/ks | 29 | 18 560,- Kč |
| Vlastní výsadba (50x50x50 cm) |  |  |  |
| Ukotvení stromu (1 kůl, uvázání) |  |  |  |
| Zálivka jamky (50 x 50 x 50 cm) |  |  |  |
| Individuální ochrana proti zvěři – mechanická (dřevěné bednění) |  |  |  |
| Celkem |  |  | 63 760,- Kč |

šJabloňový sad – Údolí u Lokte I

Lokalizace:

k. ú. 686513 Údolí u Lokte; parcelní číslo: 54/1; druh pozemku: ostatní plocha. Vlastnické právo k pozemkům:  Město Loket, T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket.

Legenda:          Nově vysazované jabloně, pravidelný rozestup 8 - 12 m.

Výsadba ovocných stromů:

Počet nově vysazovaných stromů: 		12 ks

Druh dřeviny:					Jabloň (Malus)

Odrůda:					Hetlina – prioritní, Kardinál Źíhaný – prioritní,
                                                         Chodské – prioritní, Grafštýnské – prioritní, 
                                                         Antonovka - specializované

Typ sazenice:					prostokořenný vysokokmen

| Rozpočet – Jabloňový sad „Údolí u Lokte I“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka | Jednotková cena | Počet jednotek | Cena za položku |
| Odstranění náletu nad 1 m výšky do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu | 3,50,- Kč/m2 | 500 | 1 750,- Kč |
| Kácení vzrostlých stromů a keřů 21 – 30 cm | 400,- Kč/ks | 4 | 1 600,- Kč |
| Náklady na sazenici (prostokořenný vysokokmen) | 400,- Kč/ks | 12 | 4 800,- Kč |
| Vykopání jamky bez výměny půdy (50 x 50 x 50 cm) | 640,- Kč/ks | 12 | 7 680,- Kč |
| Vlastní výsadba (50x50x50 cm) |  |  |  |
| Ukotvení stromu (1 kůl, uvázání) |  |  |  |
| Zálivka jamky (50 x 50 x 50 cm) |  |  |  |
| Individuální ochrana proti zvěři – mechanická (dřevěné bednění) |  |  |  |
| Celkem |  |  | 15 830,- Kč |

Jabloňový sad – Údolí u Lokte II

Lokalizace:

k. ú. 686513 Údolí u Lokte; parcelní číslo: 661/1; druh pozemku: ostatní plocha. Vlastnické právo k pozemkům:  Město Loket, T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket.

Legenda:          Nově vysazované jabloně, pravidelný rozestup 9-12 m.

Výsadba ovocných stromů:

Počet nově vysazovaných stromů: 		7 ks

Druh dřeviny:					Jabloň (Malus)

Odrůda:					Hetlina – prioritní, Kardinál Žíhaný – prioritní,
                                                         Chodské – prioritní, Grafštýnské – prioritní, 
                                                         Antonovka - specializované

Typ sazenice:					prostokořenný vysokokmen

| Rozpočet – Jabloňový sad „Údolí u Lokte II“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka | Jednotková cena | Počet jednotek | Cena za položku |
| Odstranění náletu nad 1 m výšky do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu | 3,50,- Kč/m2 | 200 m2 | 700,- Kč |
| Náklady na sazenici (prostokořenný vysokokmen) | 400,- Kč/ks | 7 | 2 800,- Kč |
| Vykopání jamky bez výměny půdy (50 x 50 x 50 cm) | 640,- Kč/ks | 7 | 4 480,- Kč |
| Vlastní výsadba (50x50x50 cm) |  |  |  |
| Ukotvení stromu (1 kůl, uvázání) |  |  |  |
| Zálivka jamky (50 x 50 x 50 cm) |  |  |  |
| Individuální ochrana proti zvěři – mechanická (dřevěné bednění) |  |  |  |
| Celkem |  |  | 7 980,- Kč |

Rekapitulace rozpočtu projektu

| Výstavba a obnova tůní |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název objektu | Plocha (m2) | Náklady |
| 4 tůně v oblasti pod horou Krudum | 622 | 168 000,- Kč |
| Obnova bývalé lesní tůně v oblasti Kozích Hor | 225 | 79 600,- Kč |
| Celkem tůně | 857 | 247 600,- Kč |

| Výsadby ovocných dřevin |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalita | Počet stromů | Náklady |
| Jabloňový sad „U Šafáře“ II | 29 | 63 760,- Kč |
| Jabloňový sad „Údolí u Lokte“ I | 12 | 15 830,- Kč |
| Jabloňový sad „Údolí u Lokte“ II | 7 | 7 980,- Kč |
| Celkem výsadby |  | 87 570,- Kč |

| NÁKLADY NA PROJEKT 2016 CELKEM | 335 170,- Kč |
| --- | --- |

Za navrhovatele projektu:

František Kolář

jednatel společnosti