DODATEK Č.2

KE SMLOUVĚ o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Evidenční č. Dodatku č.2 smlouvy objednatele: ………………..

Evidenční č. Dodatku č.2 smlouvy zhotovitele: …………………

ID zakázky: 161194

Smluvní strany

1. Objednatel:     		Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

sídlo: 		Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních: 		Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA, kvestor

ve věcech technických: 		xxx, vedoucí investičního odboru

e-mail: xxx telefon: xxx

xxx, technik útvaru investiční výstavby

e-mail: xxx   telefon: xxx

ve věcech technických

za součást FZT:		xxx, děkan FZT, e-mail: xxx

telefon: xxx

ve věcech technických

za součást FROV:	xxx, investiční manažer FROV, e-mail: xxx telefon: xxx

Bankovní spojení: 		Československá obchodní banka, a.s.,

pobočka FIB České Budějovice – Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 České Budějovice, č. ú.: 104725778/0300

IČO:                        		60076658

DIČ:                       		CZ60076658

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel 			Atelier 99 s.r.o.

zastoupený: 			Ing. Martinem Jeřábkem, Ing. Josefem Pirochtou - jednateli

se sídlem: 			Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

IČO: 				02463245

DIČ:				CZ02463245

bankovní spojení: 		Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:			285304998/0300

kontaktní osoba:		xxx

e-mail:				xxx

tel.:				xxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81417

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Zpracování PD na akci „Centrum SMART AGRITECH“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), rozhodl o výběru zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a objednatel tak uzavřeli smlouvu o dílo č. 0123000351 (dále jen „Smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 13. odst. 13.3. Smlouvy uzavřené dne 28.8. 2023 společně dohodli na znění tohoto Dodatku č. 2.

Objednatel a zhotovitel se společně dohodli na znění tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek"), neboť v průběhu zpracování projektové dokumentace došlo ze strany objednatele k rozšíření předmětu plnění o dodatečné práce, které se týkají zapracování požadavků uživatele a které vyvolaly změny v položkovém rozpočtu ve  fázi DPS.

Tento dodatek je činěn v režimu nepodstatné změny, v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, když změna závazku nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

Předmět dodatku

- Předmětem Dodatku č. 2 je sjednání Víceprací v souvislosti s dodatečnými požadavky Objednatele, kterými se rozšiřuje předmět díla, a tomu odpovídající změny sjednané ceny díla.

- Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny a původní znění čl. 4. odst. 4. 1. Smlouvy se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

Objednatel uhradí zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění následující cenu:

Tabulka č. 1

| Číslo výkonové fáze |  | Předmět plnění – |  | Cena bez DPH v Kč | DPH v Kč | Cena vč. DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení architektonické studie (AS) | - Budova A | - 1.240.000,- | - 260.400,- | - 1.500.400,- |
|  |  | - Budova B | - 140.000,- | - 29.400,- | - 169.400,- |
| - 2 | Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení ke stavebnímu řízení (DUSP) v rozsahu přílohy č. 8 vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky 405/2017 Sb.) v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.2. | - Budova A | - 4.470.000,- | - 938.700,- | - 5.408.700,- |
|  |  | - Budova B | - 440.000,- | - 92.400,- | - 532.400,- |
| - 3 | - Inženýrská činnost související s bodem 2 | - Budova A | - 240.000,- | - 50.400,- | - 290.400,- |
|  |  | - Budova B | - 40.000,- | - 8.400,- | - 48.400,- |
| - 4 | - Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, tj. sloučené projektové dokumentace pro zadání stavby (DVZ) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky 405/2017 Sb.), v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.3. | - Budova A | - 3.060.000,- | - 642.600,- | - 3.702.600,- |
|  |  | - Budova B | - 310.000,- | - 65.100,- | - 375.100,- |
| - 5 | - Provedení autorského dozoru projektanta při realizaci a dokončení stavby v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.4. | - Budova A | - 450.000,- | - 94.500,- | - 544.500,- |
|  |  | - Budova B | - 50.000,- | - 10.500,- | - 60.500,- |
| - 6 | - Zapracování dodatečných požadavků uživatele týkají se změny umístění a typu trafostanice | - Budova A | - 23.900,- | - 5.019,- | - 28.919,- |
|  |  | - Budova B | - 2.500,- | - 525,- | - 3.025,- |
| - 7 | - Zapracování dodatečných požadavků uživatele týkají se změn v položkovém rozpočtu ve fázi DPS | - Budova A | - 142.000, - | - 29.820,- | - 171.820,- |
|  | - CELKOVÁ CENA | - Budova A | - 9.625.900,- | - 2.021.439,- | - 11.647.339,- |
|  |  | - Budova B | - 982.500,- | - 206.325,- | - 1.188.825,- |
|  |  | - Celkem | - 10.608.400,- | - 2.227.344,- | - 12.836.164,- |

- K cenám za plnění dle Tabulky č. 1 bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně platné zákonné sazby.

- Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změny platná a účinná.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne…………………	V…………………dne…………………

…………………….…………………	…………………….…………………

Ing. Michal Hojdekr, MBA, kvestor	jméno a podpis osoby oprávněné za zhotovitele