Chýle lešení s.r.o.

pan Oldřich Chýle

Havlíčkova 314/7

418 01  B í l i n a

V Teplicích 6. září 2024

Dodatek k objednávce z 18.3.2024

Objednávku montáže, pronájmu a demontáže trubkového prostorového lešení v interiéru teplické knihovny po předchozí dohodě měníme a rozšiřujeme dále uvedenými body:

- termín realizace byl změněn, zahájení montáže byl posunuto na 6.9.2024, prodlužuje se doba pronájmu lešení, která bude delší než 1 měsíc vzhledem k tomu, že nebylo možné zcela zkoordinovat práci na

- čištění, opravách a výmalbě prostoru schodiště (firma Martin Černý, Úpořiny u Teplic), které budou zahájeny dne 11.9.2024

- a restaurátorské údržbě nástropní malby nad schodištěm, kterou je možné s ohledem na další zakázky firmy Brandl s.r.o., Praha 10, realizovat až od počátku října 2024

- cena vlastního pronájmu lešení se proto změní podle skutečné doby jeho užívání

- cena zakázky se sníží o cenu geotextilie včetně jejího položení vzhledem k využití geotextilie zakrývající schodiště při předcházejících pracích v objektu

- byla sjednána možnost vyúčtovat ze strany zhotovitele dopravu lešení na místo realizace a nános a montáž lešení po jejím uskutečnění.

Děkuji Vám,

PhDr. Ivana Slunéčková

zástupce ředitelky Regionální knihovny Teplice