**DODATEK Č. 1**

**ke Smlouvě na dodávku a implementaci centrálního parkovacího systému**

*uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,*

*ve znění pozdějších předpisů („****Občanský zákoník****“)*

*mezi následujícími smluvními stranami:*

**Statutární město Pardubice**

se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, Pardubice 530 21, Česká republika

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

jejíž jménem jedná: Bc. Jan Nadrchal, primátor města

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Kvaš, Správce informačních systémů,

466 859 244, petr.kvas@mppardrubice.cz

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Bc. Jan Halda, ředitel Městské policie Pardubice,

466 859 222, jan.halda@mppardubice.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

**MASTER IT Technologies, a.s.**

se sídlem: Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, Ostrava 702 00, Česká republika

IČO: 27851931 DIČ: CZ27851931

zastoupená: Ing. Stanislav Opach, člen představenstva, e-mail: info@masterit.cz

zápis: zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu, sp. zn. B 4036

bankovní spojení:

kontaktní osoba ve věcech technických: stanislav.opach@masterit.cz

kontaktní osoba ve věcech smluvních: stanislav.opach@masterit.cz

(dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „**Smluvní strany**“ či každý samostatně „**Smluvní strana**“).

# **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Vzhledem k tomu, že

* Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2020 smlouvu na dodávku a implementaci centrálního parkovacího systému, jejímž předmětem bylo pořízení „*Centrálního parkovacího systému*“ a zajištění řádné funkčnosti, bezporuchovosti a dostupnosti systému k realizaci veřejné zakázky pod názvem „*Dodávka jednotného systému řízení parkování a efektivního využití volných parkovacích kapacit na území statutárního města Pardubice*“, a to části C s názvem „*Dodávka centrálního systému“* (dále jen „**Smlouva**“). Kompletní zahájení celého systému „Smart Parking“ bylo Objednatelem spuštěno na jaře roku 2022.
* Na základě posouzení dalších koncepčních úvah parkovací politiky města Pardubice bylo Objednatelem rozhodnuto o rozšíření rezidentních parkovacích zón postupnými kroky do dalších částí města. Původní centrální parkovací systém byl ale koncipován pouze na stávající lokalitu regulovaného stání, a to zejména parametrem jak pro softwarovou, tak hardwarovou podporu do počtu 5000 rezidentních klientů. V současné době je evidováno v systému přes 4200 aktivních klientů. Pro rozšiřovaní parkovacích zón je nutno tuto kapacitu zvýšit nejméně na 20000 klientů. Objednatel má nyní zájem o rozšíření systému, tedy poskytnutí dodatečných služeb a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a Zhotovitel je schopen požadované dodávky a služby Objednateli poskytnout.
* Smluvní strany konstatují, že v rámci předmětného dodatečného plnění jsou splněny obě zákonné podmínky ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kdy změna v osobě dodavatele
  + a) není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami a instalacemi pořízenými Objednatelem v původním zadávacím řízení,
  + b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
* Na základě výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
2. Smluvní strany se nyní dohodly na provedení následujících dodávek a služeb týkajících se rozšíření *„Centrálního parkovacího systému“:*

* systémové a licenční rozšíření celkového počtu registrovaných uživatelů/rezidentů/abonentů na 20.000;
* nezbytné SW úpravy integraci kontrolního systému parkovacích oprávnění prostřednictvím mobilního systému pro automatizovanou kontrolu parkování
* nezbytné SW úpravy pro rozšíření parkovacích zón do dalších částí města
* úpravy pasportizace parkovacích oblastí a parkovacích míst;
  + SW úpravy pro možnost detailní definice oblastí pasportizace
* navýšení serverového výkonu pro zabezpečení;
  + navýšeného přístupu na uživatelský portál
  + navýšeného přístupu z kontrolního systému
  + navýšení analytického zpracování dat
* importy a konfigurace dat;
* migrace a konfigurace systému;

(dále jen „**Dílo**“).

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude realizováno v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě, přičemž následující ujednání Smlouvy se však nepoužijí: čl. II. odst. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 (pokud jde o oddíl „Fáze 1“), čl. III. odst. 3.2, 3.3, 3.4., 3.5, 3.8 písm. a), b), c), čl. IV. odst. 4.1, 4.2, čl. V. odst. 5.1, čl. VIII. odst. 8.3 první a druhá věta, čl. XI. odst. 11.2, 11.3, a 11.10.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo a zahájit testovací provoz v termínu nejpozději do **28. 2. 2025**.
3. Testovací provoz bude ukončen dne **31. 3. 2025**. Dílo bude Objednateli předáno po řádném ukončení testovacího provozu, a to dle podmínek uvedených v tomto Dodatku č. 1 a ve Smlouvě.
4. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu Díla na základě dohody Smluvních stran ve výši **1.380.000, - Kč** (*slovy: jeden milion tři sta osmdesát tisíc korun českých*) bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 289.800, - Kč, tj. celkem **1.669.800, - Kč s DPH**.
5. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z tohoto Dodatku č. 1, tj. Cenu Díla včetně poskytování servisní a technické podpory, dopravného, odměny za poskytnutí licence apod. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit. Smluvní strany se dohodly, že záloha na úhradu Ceny Díla nebude Objednatelem poskytnuta.
6. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 2615 a násl. a § 2113 a násl. občanského zákoníku. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla dle tohoto Dodatku č. 1 Objednatelem a končí dne **9. 5. 2027** v souladu se Smlouvou, přičemž po uplynutí záruční doby se na předmět plnění dle tohoto dodatku č. 1 uplatní ustanovení čl. II. odst. 2.5. (vyjma oddíl „Fáze 1“) Smlouvy.
7. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinností dle odst. 3 a 4. tohoto Dodatku či v případě prodlení Zhotovitele se splněním kteréhokoliv z dílčích závazných milníků plnění vyplývajících z tohoto Dodatku, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla v Kč bez DPH uvedené v odst. 5 tohoto Dodatku, a to za každý započatý den prodlení, není-li jinými ustanoveními Smlouvy výslovně uvedeno jinak.
8. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv povinnosti vyplývající z tohoto Dodatku, zejména povinnosti související se způsobem a podmínkami realizace a dodání Díla, které jsou vymezeny tímto Dodatkem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
9. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
10. Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 22.10.2020 nedotčená výše uvedenou změnou, zůstávají v platnosti v původním znění.
11. Smluvní strany prohlašují, že v případě rozporu mezi ujednáním obsaženým ve Smlouvě a v tomto Dodatku č. 1 má přednost tento Dodatek č. 1.
12. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv spravovaném digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
13. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle ZRS. Dodatek č. 1 včetně jeho příloh neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Smluvních stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění a je včetně jeho příloh způsobilý k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS. Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového obsahu tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloh v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro uveřejňování záznamů v registru smluv prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na portálu veřejné správy. Objednatel splní povinnost uvedenou výše neprodleně, nejpozději do 15 (patnácti) dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
14. Strany vysloveně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v evidenci smluv vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum nabytí jeho účinnosti, dobu jeho platnosti a datum skončení smluvního vztahu.
15. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje atd.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
16. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 odst. 3 ZZVZ je tento Dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
17. Smluvní strany stvrzují svými níže připojenými podpisy, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 seznámily a porozuměly mu, že tento Dodatek č. 1 navazující na Smlouvu vyjadřuje jejich skutečnou, pravou a svobodnou vůli a že si přejí být tímto Dodatkem č. 1 vázány.

**Příloha č. 1**: Nabídka rozšíření „CENTRÁLNÍHO PARKOVACÍHO SYSTÉMU“ Pardubice

**Doložka**:

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou statutárního města Pardubice na jednání dne 30. 10. 2024, usnesení č. R/4489/2024.

**Za Objednatele: Za Zhotovitele**:

V Pardubicích 25.11.2024 V Ostravě 13.11.2024

……………………………………………… …………………………………………………..

**Bc. Jan Nadrchal, Ing. Stanislav Opach,** člen představenstva

**primátor města MASTER IT Technologies, a.s.**