# DODATEK č. 1

# ke Smlouvě o provedení digitalizace pozemkové knihy

# Katastrálního pracoviště Jihlava

# č. j. KÚ-08464/2024-760-2020

Smluvní strany:

# Česká republika - Katastrální úřad pro Vysočinu

Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlava

právně jedná: 		Ing. Miloslav Kaválek, ředitel

Datová schránka:	25nadnk

IČ: 			71185208

DIČ: 			není plátce DPH

bankovní spojení: 	ČNB Brno – město, č. ú.  33223681/0710

e-mail:			ku.provysockraj@cuzk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

# EXON s.r.o.

Sídlo/místo podnikání:	Vrážská 73/10, Radotín, 153 00 Praha 5

Zastoupený/jednající: 	Ing. Radek Chramosta, jednatel

Datová schránka:	bza5f8z

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257152

IČ:	26376326

DIČ: 	CZ26376326

bankovní spojení: 	KB, a.s. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:	exon@exon.cz

(dále jen „zhotovitel“)

- Předmětu dodatku

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě prodlužuje termín plnění smlouvy z původního 30. listopadu 2024 na nový termín 28. února 2025.

K prodloužení termínu plnění dochází z důvodu pochybení na straně zadavatele, kdy uvedl v zadávací dokumentaci a následně i ve smlouvě o dílo počet knih (svazků) 1 332 kusů. Kontrolou před dokončením zakázky však bylo zjištěno, že pozemková kniha Katastrálního pracoviště v Jihlavě obsahuje ve skutečnosti o 146 ks svazků více. Celkově se tak jedná o 1 478 svazků pozemkových knih. Zhotovitel s tímto objemem knih ve svém časovém harmonogramu nepočítal a neměl toto množství zahrnuto do jednotlivých svozů v rámci řádného termínu dokončení zakázky.

- Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Objednatel dodatek po podpisu oběma smluvními stranami zveřejní v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, budou znečitelněny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, seznámily se s jeho obsahem a plně mu porozuměly, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Dne dle elektronických podpisů:

……………………………….   			   …………………………………….

Ing. Radek Chramosta, jednatel 			Ing. Miloslav Kaválek, ředitel KÚ

za zhotovitele						    za objednatele

elektronický podpis					elektronický podpis