Dodatek č.1 k příkazní smlouvě pro inženýrskou činnost ve výstavbě

číslo smlouvy příkazce: SD/2024/0730

číslo smlouvy příkazníka:

Parkoviště ulice Mšenská, Jablonec nad Nisou

uzavřená mezi smluvními stranami

Statutární město Jablonec nad Nisou

a

Bc. Miroslav Ira

Tento dodatek č.1 k příkazní smlouvě se uzavírá dle § 2586 a následujícími zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi následujícími smluvními stranami:

| Statutární město Jablonec nad Nisou |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00262340 |
| DIČ: | CZ00262340 |
| sídlo: | Mírové náměstí 3100/19, 466 01Jablonec nad Nisou |
| zastoupený: | MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora |
|  | a |
|  | Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic |
| bankovní spojení: | Komerční banka a.s., pobočka Jablonec nad Nisou |
| číslo účtu: | 121451/0100 |

(dále jen „příkazce”)

| Bc. Miroslav Ira |  |  |
| --- | --- | --- |
| IČO: |  | 76251055 |
| DIČ: |  | CZ7810042603 |
| sídlo: |  | Sokolská 1149/26, 460 01 Liberec I-Staré Město |
| zastoupený: |  |  |
| zapsaný: |  |  |
| bankovní spojení: |  | mBank S.A., organizační složka |
| číslo účtu: |  | 670100-2202703950/6210 |
| dále jen „příkazník" |  |  |

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 k Příkazní smlouvě pro inženýrskou činnost ve výstavbě SD/2024/0730.

- Předmět dodatku:

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny více nákladů, které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, což mělo vliv na délku konání akce a tím pádem i na délku činnosti TDS.

- Článek 3. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:

Původní text:

2. Cena za plnění předmětu smlouvy dle členění činností uvedených v článku 1:

Cena Díla celkem bez DPH:	48 900,00 Kč

(slovy: čtyřicet osm tisíc devět set korun českých)

DPH:	10 269,00 Kč

(slovy: deset tisíc dvě stě šedesát devět korun českých)

Cena Díla celkem včetně DPH:	59 169,00 Kč

(slovy: padesát devět tisíc jedno sto šedesát devět korun českých)

se nahrazuje textem:

2. Cena za plnění předmětu smlouvy dle členění činností uvedených v článku 1:

Cena Díla celkem bez DPH:	59 040,00 Kč

(slovy: čtyřicet osm tisíc devět set korun českých)

DPH:	12 398,40 Kč

(slovy: deset tisíc dvě stě šedesát devět korun českých)

Cena Díla celkem včetně DPH:	71 438,40 Kč

(slovy: padesát devět tisíc jedno sto šedesát devět korun českých)

### Vícenáklady: 	10 140,00 Kč bez DPH, 	 tj.       12 269,40 Kč s DPH

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

- Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2024/0730, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Toto ustanovení neplatí v případě elektronického podpisu.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

Příkazce:	Příkazník:

26.11.2024

……………………………………                                 ……………………………...

Jaroslav Bernat                                                          Bc. Miroslav Ira

vedoucí odboru investic

Za věcnou správnost

…………………………………...

Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení přípravy a realizace investic