Smlouva o dílo č. 20170307

uzavřená dle § 2856 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Mateřská škola Olomouc, Rooseveltova 101, příspěvková organizace

Rooseveltova č. 109/101

779 00 Olomouc

Ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Věra Madejová, ředitelka MŠ

IČO: 75029651

a

František Hudec

Kanadská 8

77200 Olomouc

Ve věcech smluvních: František Hudec

Provozovna: Kanadská 8, Olomouc

Zapsán v Živnostenském rejstříku u OŽÚ Olomouc

IČO: 46617281		DIČ: CZ5707291535

Bankovní spojení: ČSOB  156325880/0300

(dále jen "Zhotovitel")

I.

Předmět smlouvy

- Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést stavební práce (oprava-výměna prasklé kanalizace MŠ Lužická) v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou této smlouvy.

- Případné další více práce, které nejsou/jsou součástí díla a objednatel je bude po zhotoviteli požadovat provést, budou oceněny na základě dohody mezi zhotovitelem a objednatelem. Po vzájemném odsouhlasení rozsahu a ceny dojde k realizaci prací. Veškeré výměry dle základního rozpočtu budou dopočítány dle skutečnosti.

- Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.

II.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:

Termín zahájení prací:	 18.07.2017

Termín provedení díla:	 31.07.2017

- Místo plnění: budova MŠ Olomouc, Lužická.

III.

Cena za dílo

- Cena díla je v rozsahu položkového rozpočtu. Celkové náklady se budou počítat dle skutečně provedených prací.

Kompletní cena bez DPH     152893Kč

21% DPH                                32107Kč

Cena celkem                         185000,00Kč

Cena prací je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním prací po celou sjednanou dobu provádění těchto prací včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Může být překročena pouze v případě změny sazeb DPH či v případě dodatečných požadavků objednatele na provedení dalších prací. Takto odsouhlasené vícepráce budou účtovány dle smluvní ceny, která musí být odsouhlasena oběma stranami.

- Případné vícepráce a méně práce se budou řešit dle skutečnosti.

IV.

Platební podmínky

- Po dokončení prací na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek, bude vystaven daňový doklad.

- Splatnost daňového dokladu je do 15 dnů po jejím obdržení objednatelem.

- Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.

V.

Závazky zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a případných dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby udržovat na staveništi pořádek.

- Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a v souladu s prováděcími předpisy, a to na vlastní náklady.

VI.

Závazky objednatele

- Objednatel předává staveniště dle zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla.

- Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody a dále přenechá místnost pro úschovu materiálu na staveništi.

VII.

Záruka za dílo

- Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 48 měsíců ode dne řádného předání a převzetí celého díla.

- Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušným ustanovením zákona zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.

Smluvní pokuty

- Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:

- 0,01% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení s předáním díla s tím, že sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není jakkoli dotčen nárok zadavatele na náhradu škody.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu:

- 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení.

- Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

IX.

Ostatní ujednání

Objednatel je oprávněn:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami; projektovou dokumentací, příslušnými normami a obecnými právními předpisy;

- upozorňovat na zjištěné nedostatky;

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.

X.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy. Skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: rozpočet

V Olomouci dne 10.7.2017

Za objednatele:	Za zhotovitele:

………………………………	………………………………

Mgr. Bc. Věra Madejová	František Hudec

ředitelka MŠ	jednatelé společnosti