Dodatek č. 1

S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy objednatele: 831/2024
č. smlouvy zhotovitele: 12-3110-0200

„VD Nechranice, bezpečnostní přeliv – sjezd do koryta“
Projektová dokumentace DSP/DPS

Objednatel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

zhotovitel:

Sídlo:

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

Sweco a.s.

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva.

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO:	26475081

DIČ:	CZ26475081

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Dodatek č. 1 k SoD 831/2024 Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

O dodatek je žádáno z důvodu požadavků na úpravu technického řešení na základě výrobního výboru. Úprava technického řešení bude provedena na základě specifikací požadavků objednatele.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termíny plnění.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění Čl. III. dotčeného tímto dodatkem:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín – předání kompletní DPS (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 31. 10. 2024

- druhý dílčí termín – předání a převzetí kompletní DPS (1 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi

- předání a převzetí kompletní DSP (3 x tištěné + elektronicky):

90 dní po schválení DPS v dokumentační komisi

Nové znění čl. III. dotčeného tímto dodatkem:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín – předání kompletní DPS (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 20. 12. 2024

- druhý dílčí termín – předání a převzetí kompletní DPS (1 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi

- předání a převzetí kompletní DSP (3 x tištěné + elektronicky):

90 dní po schválení DPS v dokumentační komisi

O ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Praze dne:

v Chomutově dne:

……………………………………

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

…………………………………….

místopředseda představenstva

Sweco a.s.

……………………………………. členka představenstva Sweco a.s.