Dodatek č.  0043/00342246/2024
ke smlouvě O DÍLO

„Výměna oken a energetické úspory objektu Českého muzea stříbra, příspěvková organizace, Barborská 28, 284 01 Kutná Hora“

Číslo Objednatele:  008/09/2024II

TENTO DODATEK Č.  0043/00342246/2024 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 16.9.2024, (dále jen „Smlouva“)

JE UZAVŘEN   MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

České muzeum stříbra, příspěvková organizace

se sídlem: Barborská 28, 284 01 Kutná Hora

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle Pr, vložka 898

zastoupená: Mgr. Lenkou Mazačovou, ředitelkou

IČO: 003 42 246

Bankovní spojení :   Komerční banka a.s. Kutná Hora

Číslo účtu: 1435161/0100

DÁLE JEN „Objednatel“

a

Dodavatel

Realitní a stavební společnost s.r.o.

se sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 90993

zastoupená: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem

IČO:  41432037

DIČ:  CZ 41432037

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

Číslo účtu: 2111568984/2700

DÁLE JEN „Dodavatel“

objednatel a Dodavatel společně jen „Smluvní strany“

nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek I.

Předmět Dodatku

- V rámci provádění prací na díle „Výměna oken a energetické úspory objektu Českého muzea stříbra, příspěvková organizace, Barborská 28, 284 01 Kutná Hora“ byly s odkazem na Článek I.   zjištěny skutečnosti podmíněné podle Článku II. odst. 2.5 a 2.6, které je nutné zohlednit změnou termínů plnění doložené dle odst. 2.5 formulář – Příloha č.2 Smlouvy o dílo dle odst. 2.6 nevhodné klimatické podmínky a následně dle 2.8 Smlouvy o dílo spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu trvání překážky bod. a),b),e).

- Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve formuláři pro ohlášení změny stavby označeného ,,Příloha 2,, který tvoří přílohu tohoto Dodatku , se původní znění čl. II., odst. 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel provede (tj.dokončí a předá) dílo specifikované v článku I odst.1.4 a 1.7. smlouvy v terminu do 6.12.2024

Článek II.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

- Tento Dodatek  se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Tento Dodatek  se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.

- Tento Dodatek  nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel

| Dodavatel Realitní a stavební společnost s.r.o. Jaroslav Vaňátko jednatel společnosti | Objednatel České muzeum stříbra,p.o. Mgr. Lenka Mazačová ředitelka Českého muzea stříbra,p.o. |
| --- | --- |