JCM/2451/2024

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SOD00200867

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově

veřejná zakázka s názvem „Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově“ (reg. č. projektu CZ.06.04.04/00/22_062/0002901, CZ.06.04.04/00/22_050/0002816, usn.č.226/2024/RK-84 ze dne 22.2.2024)

uzavřen na základě ustanovení § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek v platném znění mezi těmito smluvními stranami (dále jen “smlouva”)

# Smluvní strany

## Objednatel:	Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

## Sídlo:		Dukelská 242/1, 370 01 České Budějovice

## IČO:		00073539

## DIČ:		CZ00073539

## Zastoupený:	Mgr. Filipem Lýskem, ředitelem

## Příspěvková organizace Jihočeského kraje, zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 128

## Bank. spojení:	KB a.s., číslo účtu: 2035231/0100

(dále jen Objednatel)

## Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.

## Sídlo:		Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

## Doruč. adresa:	OHLA ŽS, a.s. divize západ, U jeslí 494/1, 370 01 české Budějovice

## IČO:		46342796

## DIČ:		CZ46342796

## Zastoupený:	Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a generálním

## ředitelem a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva a obchodním

## ředitelem

## Bank. spojení:	Raiffeisen bank, číslo účtu: 1014501513/5500

## (dále jen Zhotovitel)

# Navýšení ceny díla

## Na základě dohody obou smluvních stran byly tímto Dodatkem č. 1 odsouhlaseny vícepráce uvedené ve změnových listech muzejní část č. 01A, 01B, 02A, 02B, 03, 02, 03, 04, 05, 06, návštěvnická část č. 01A, 01B, 02, 03, 04, 05, 06, 07 v celkové výši 233.303,26  Kč bez DPH. Přílohou Dodatku č. 1 je Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě a jednotlivé změnové listy.

## Cena díla po úpravě čl. VI. bod 1 původní smlouvy byla stanovena takto:

| Cena v Kč bez DPH |  |
| --- | --- |
| Cena díla před změnou | 94.875.000,00 |
| Zvýšení ceny o | 233.303,26 |
| Cena díla po změně | 95.108.303,26 |

# Změna termínu

## Lhůta pro dokončení a předání celého díla zůstává nezměněna, 20 měsíců od zahájení prací 16. 4. 2024, je to termín 16. 12. 2025.

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

## Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

## Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 včetně příloh a s celým obsahem souhlasí.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne 31. 10. 2024		V Brně dne 20. 11. 2024

………………………………………….		………………………………………….

Mgr. Filip Lýsek		Ing. Roman Kocúrek

………………………………………….

Jiří Procházka, MBA

Seznam příloh:

- Změnové listy muzejní část č. 01A, 01B, 02A, 02B, 03, 02, 03, 04, 05, 06

- Změnové listy návštěvnická část č. 01A, 01B, 02, 03, 04, 05, 06, 07

- Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě

- Evidence vícepráce – méněpráce