DODATEK KE

SMLOUVĚ O DÍLO č. 694

uzavřené dne 20.9.2024 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- mezi:

Dětské centrum Paprsek

se sídlem: Šestajovická 19/580, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

IČ: 708 75 413

zastoupený Mgr. Ivana Hejlová, ředitelka

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

PARETO  s.r.o

se sídlem: Kosmova 4721, 430 03  Chomutov

IČ: 27292746		DIČ : CZ27292746

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřeli dne 20.9.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou opravy podlah v DOZP Vokovice a DS Vokovice, bližší specifikaci díla tvoří – oceněný položkový rozpočet  (dále jen „Smlouva“);

- během realizace díla vznikla nepředvídatelné potřeba provést některé práce, které nebyly součástí plnění dle položkového rozpočtu – výměna podlahové krytiny v kanceláři DOZP Vokovice.

DOHODLY SE NA UZAVŘENÍ TOHOTO

- DODATKU Č.1

I. PŘEDMĚT DODATKU

  - Zhotovitel se s Objednatelem dohodly na provedení prací, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě.

  - S ohledem na novou dodávku a další provedené práce se Cena díla dle odst. III. čl.1 Smlouvy mění následovně:

Cena celkem bez DPH                                                         499.851,- Kč

DPH 21 % ve výši                                                                104.969,- Kč

Celková cena díla včetně DPH                                            604.593,- Kč

  - Termín plnění díla a předání díla odst.V. čl.1 se neprodlužuje.

II. Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.

2.	Osoby podepisující tento dodatek prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, jsou oprávněny jej za smluvní strany podepsat a na důkaz své vážné a svobodné vůle jej níže podepisují.

V Praze dne 13.11. 2024

Mgr.Ivana Hejlová, ředitelka                                                                       P. Kozl, jednatel

objednatel	zhotovitel