DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH KONZULTAČNÍCH SLUŽEB

uzavřený v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

č.j. DIA- 19631-3/SEP-2024 (dále jen „dodatek“)

ČLÁNEK I.

SMLUVNÍ STRANY

## Česká republika – Digitální a informační agentura

Sídlo:	Na Vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 	17651921

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	6326001/0710

Zastoupená:	Ing. Martinem Mesršmídem, ředitelem

ID datové schránky:	yukd8p7

Kontaktní osoba:	xxxxxx

Email:	xxxxxx

Telefon:	xxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Collapo s.r.o.

Zapsaná:	u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 93304

Sídlo:	Veveří 497/75, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 	05063272

DIČ:	CZ05063272

Bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 	9381384001/5500

Zastoupená: 	Ing. Janem Račanským, jednatelem

ID datové schránky:	vpfvdnn

Kontaktní osoba:	xxxxxxx

Email:	xxxxxxx

Telefon:	xxxxxxx

(dále jen „poskytovatel“)

## ČLÁNEK II.

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 5.11.2024 Smlouvu o poskytování odborných konzultačních služeb, č. smlouvy 115/2024, č.j. DIA- 19631-2/SEP-2024, která nabyla účinnosti dne 6.11.2024 (dále jen „smlouva“). Účelem smlouvy je zajištění odborného poradenství (konzultací) v oblasti implementace prvků Cisco v souvislosti se zamýšleným rozšířením infrastruktury objednatele v objektu Vápenka, nacházejícím se na adrese Na Vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, z objektu Centrotex, nacházejícím se na adrese náměstí Hrdinů 1634/3, Nusle, 140 00 Praha 4.

- Smlouvou se poskytovatel zavázal k řádnému a včasnému poskytování služeb, které smlouva blíže specifikuje a objednatel se zavázal k převzetí řádně a včas poskytnutých služeb a zaplacení sjednané ceny za jejich provedení podle podmínek sjednaných ve smlouvě. Službami dle smlouvy se mimo jiné rozumí i odborná podpora činností při stěhování technologií objednatele, která zahrnuje zpracování analýzy rizik s ohledem na skutečnost, že infrastruktura bude podpůrným aktivem významného informačního systému (e-mail objednatele) (dále jen „služba“). Bližší specifikaci této služby včetně harmonogramu plnění vymezuje příloha č. 1 smlouvy – specifikace služeb dle bodu a) čl. II odst. 3 smlouvy (dále jen „příloha č. 1 smlouvy“), která mimo jiné stanovuje termín pro předání této služby do dne 15.11.2024.

- Při plnění této služby poskytovatel identifikoval nedostatek klíčových informací potřebných k jejímu řádnému a včasnému poskytnutí. Proto se obrátil na objednatele s žádostí o jejich doplnění a současně o prodloužení termínu pro řádné a včasné poskytnutí služby do dne 10.12.2024. Objednatel s úpravou termínu souhlasil a zavázal se k poskytnutí potřebných informací v nejkratší možné době.

- S ohledem na shora uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek, kterým dojde k úpravě dílčího termínu pro řádné a včasné poskytnutí služby, to vše v souladu s odstavcem 6 článku IX. Závěrečná ustanovení smlouvy.

## ČLÁNEK III.

## PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se ze shora uvedených důvodů dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy, a to tak, že znění bodu i., které bylo vymezeno v příloze č. 1 smlouvy takto:

  - i. Zpracování analýzy rizik s ohledem na skutečnost, že infrastruktura bude

  - podpůrným aktivem významného informačního systému (e-mail objednatele)

- Bližší popis: Analýza rizik musí reflektovat pravidla stanovená vyhláškou o kybernetické bezpečnosti a dalšími aplikovatelnými právními předpisy; v případě potřeby zpřístupní objednatel interní dokumentaci týkající se dotčených podpůrných aktiv. Analýza rizik musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy o kybernetické bezpečnosti a nad jejich rámec i zejména souhrnnou zprávu týkající se návrhu dalšího postupu a manažerského vyhodnocení.

- Místo plnění: sídlo poskytovatele a sídlo objednatele

- Termín: do 15.11.2024

- Požadovaný výstup: Podrobná analýza rizik

se mění následovně:

  - i. Zpracování analýzy rizik s ohledem na skutečnost, že infrastruktura bude

  - podpůrným aktivem významného informačního systému (e-mail objednatele)

- Bližší popis: Analýza rizik musí reflektovat pravidla stanovená vyhláškou o kybernetické bezpečnosti a dalšími aplikovatelnými právními předpisy; v případě potřeby zpřístupní objednatel interní dokumentaci týkající se dotčených podpůrných aktiv. Analýza rizik musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy o kybernetické bezpečnosti a nad jejich rámec i zejména souhrnnou zprávu týkající se návrhu dalšího postupu a manažerského vyhodnocení.

- Místo plnění: sídlo poskytovatele a sídlo objednatele

- Termín: do 10.12.2024

- Požadovaný výstup: Podrobná analýza rizik

## ČLÁNEK IV.

## VZTAH K OSTATNÍM USTANOVENÍM SMLOUVY

      - Ostatní ustanovení smlouvy včetně přílohy č. 1 smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## ČLÁNEK V.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v registru smluv, ve znění předpisů pozdějších. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.

- Pokud kterékoliv ujednání tohoto dodatku, potažmo jeho část, je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebude mít tato jeho neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ujednání obsažených v dodatku nebo jeho částech, pokud nevyplývá přímo z obsahu dodatku, že toto ujednání nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě se smluvní strany zavazují, že neúčinné a/nebo neplatné ujednání nahradí novým ujednáním, které je svým účelem a významem co nejblíže ujednání dodatku, jež má být nahrazeno.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy obou smluvních stran, s tím, že každá ze smluvních stran obdrží dodatek s podpisy obou smluvních stran.

- Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

V Praze dne 27. 11. 2024	V Praze dne 25.11. 2024

Za objednatele:	Za poskytovatele:

………………………………………….	………………………………………

Digitální a informační agentura			Collapo s.r.o.

Ing. Martin Mesršmíd, ředitel				Ing. Jan Račanský, jednatel