DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH KONZULTAČNÍCH SLUŽEB

uzavřený v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

č.j. DIA- 19631-3/SEP-2024 (dále jen „**dodatek**“)

ČLÁNEK I.

SMLUVNÍ STRANY

**Česká republika – Digitální a informační agentura**

Sídlo: Na Vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 17651921

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 6326001/0710

Zastoupená: Ing. Martinem Mesršmídem, ředitelem

ID datové schránky: yukd8p7

Kontaktní osoba: xxxxxx

Email: xxxxxx

Telefon: xxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Collapo s.r.o.**

Zapsaná: u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 93304

Sídlo: Veveří 497/75, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 05063272

DIČ: CZ05063272

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 9381384001/5500

Zastoupená: Ing. Janem Račanským, jednatelem

ID datové schránky: vpfvdnn

Kontaktní osoba: xxxxxxx

Email: xxxxxxx

Telefon: xxxxxxx

(dále jen „**poskytovatel**“)

## ČLÁNEK II.

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.11.2024 Smlouvu o poskytování odborných konzultačních služeb, č. smlouvy 115/2024, č.j. DIA- 19631-2/SEP-2024, která nabyla účinnosti dne 6.11.2024 (dále jen „**smlouva**“). Účelem smlouvy je zajištění odborného poradenství (konzultací) v oblasti implementace prvků Cisco v souvislosti se zamýšleným rozšířením infrastruktury objednatele v objektu Vápenka, nacházejícím se na adrese Na Vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, z objektu Centrotex, nacházejícím se na adrese náměstí Hrdinů 1634/3, Nusle, 140 00 Praha 4.
2. Smlouvou se poskytovatel zavázal k řádnému a včasnému poskytování služeb, které smlouva blíže specifikuje a objednatel se zavázal k převzetí řádně a včas poskytnutých služeb a zaplacení sjednané ceny za jejich provedení podle podmínek sjednaných ve smlouvě. Službami dle smlouvy se mimo jiné rozumí i odborná podpora činností při stěhování technologií objednatele, která zahrnuje zpracování analýzy rizik s ohledem na skutečnost, že infrastruktura bude podpůrným aktivem významného informačního systému (e-mail objednatele) (dále jen „**služba**“). Bližší specifikaci této služby včetně harmonogramu plnění vymezuje příloha č. 1 smlouvy – specifikace služeb dle bodu a) čl. II odst. 3 smlouvy (dále jen „**příloha č. 1** **smlouvy**“), která mimo jiné stanovuje termín pro předání této služby do dne 15.11.2024.
3. Při plnění této služby poskytovatel identifikoval nedostatek klíčových informací potřebných k jejímu řádnému a včasnému poskytnutí. Proto se obrátil na objednatele s žádostí o jejich doplnění a současně o prodloužení termínu pro řádné a včasné poskytnutí služby do dne 10.12.2024. Objednatel s úpravou termínu souhlasil a zavázal se k poskytnutí potřebných informací v nejkratší možné době.
4. S ohledem na shora uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek, kterým dojde k úpravě dílčího termínu pro řádné a včasné poskytnutí služby, to vše v souladu s odstavcem 6 článku IX. Závěrečná ustanovení smlouvy.

## ČLÁNEK III.

## PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se ze shora uvedených důvodů dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy, a to tak, že znění bodu i., které bylo vymezeno v příloze č. 1 smlouvy takto:
	1. *i. Zpracování analýzy rizik s ohledem na skutečnost, že infrastruktura bude*
	2. *podpůrným aktivem významného informačního systému (e-mail objednatele)*
* *Bližší popis: Analýza rizik musí reflektovat pravidla stanovená vyhláškou o kybernetické bezpečnosti a dalšími aplikovatelnými právními předpisy; v případě potřeby zpřístupní objednatel interní dokumentaci týkající se dotčených podpůrných aktiv. Analýza rizik musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy o kybernetické bezpečnosti a nad jejich rámec i zejména souhrnnou zprávu týkající se návrhu dalšího postupu a manažerského vyhodnocení.*
* *Místo plnění: sídlo poskytovatele a sídlo objednatele*
* *Termín: do 15.11.2024*
* *Požadovaný výstup: Podrobná analýza rizik*

se mění následovně:

* 1. *i. Zpracování analýzy rizik s ohledem na skutečnost, že infrastruktura bude*
	2. *podpůrným aktivem významného informačního systému (e-mail objednatele)*
* *Bližší popis: Analýza rizik musí reflektovat pravidla stanovená vyhláškou o kybernetické bezpečnosti a dalšími aplikovatelnými právními předpisy; v případě potřeby zpřístupní objednatel interní dokumentaci týkající se dotčených podpůrných aktiv. Analýza rizik musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy o kybernetické bezpečnosti a nad jejich rámec i zejména souhrnnou zprávu týkající se návrhu dalšího postupu a manažerského vyhodnocení.*
* *Místo plnění: sídlo poskytovatele a sídlo objednatele*
* *Termín: do 10.12.2024*
* *Požadovaný výstup: Podrobná analýza rizik*

## ČLÁNEK IV.

## VZTAH K OSTATNÍM USTANOVENÍM SMLOUVY

* + - 1. Ostatní ustanovení smlouvy včetně přílohy č. 1 smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## ČLÁNEK V.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v registru smluv, ve znění předpisů pozdějších. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Pokud kterékoliv ujednání tohoto dodatku, potažmo jeho část, je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebude mít tato jeho neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ujednání obsažených v dodatku nebo jeho částech, pokud nevyplývá přímo z obsahu dodatku, že toto ujednání nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě se smluvní strany zavazují, že neúčinné a/nebo neplatné ujednání nahradí novým ujednáním, které je svým účelem a významem co nejblíže ujednání dodatku, jež má být nahrazeno.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy obou smluvních stran, s tím, že každá ze smluvních stran obdrží dodatek s podpisy obou smluvních stran.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

V Praze dne 27. 11. 2024 V Praze dne 25.11. 2024

Za objednatele: Za poskytovatele:

…………………………………………. ………………………………………

Digitální a informační agentura Collapo s.r.o.

Ing. Martin Mesršmíd, ředitel Ing. Jan Račanský, jednatel