| ZMĚNOVÝ LIST č. 1 | Změnový formulář: 002 |
| --- | --- |
| Stavba: | Obnova kašny v Týně nad Vltavou |
| Zhotovitel: | Tomáš Franta, Dolní Skrýchov 56, IČ: 67147500 |
| Změnový list vystavil: | Tomáš Franta |
| Datum: | 18.5.2016 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Celkové neprovedené práce (méněpráce) z původního rozpočtu Hloubené vykopávky 13 pol. č. 3,4 -Hloubení nezapažených jam a lepivost Základy 27 Pol. Č.7-Polštář základu z kameniva 63-125 Pol. Č.8- Polštář základu z kameniva 3263 Pol. Č. 9 – Základová ŽB deska z betonu C 25/30 vč. bednění Obklady 781 Pol. Č.15 - Montáž stěn kašny 10 ks* 1915,6-Kč Bourání konstrukcí 96 Pol. Č. 19 – Dmtž pro další použití nad 250 kg-kamenné prvky kašny 17ks *1974,18Kč Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci bylo zjištěno, že stávající těleso kašny nelze postupně zdemontovat aniž by došlo k poškození kamenného materiálu. Důvodem je použití vysokopevnostního cementu do zálivek. Bylo dohodnuto, že nebude provedeno rozebrání dílců kašny, ale že bude provedena samotná obnova na místě. |
| Počet připojených listů specifikací: 1 (002 ocenění méněprací) | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH : a) - 17 867,69 Kč b) - 74 709,71 Kč c) - 19 156 Kč d) - 33 561,06 Kč | Cena víceprací bez DPH : 0,- Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Vliv na lhůtu dokončení díla: Ano, do 1.8.2016. |
| - 145 294,46 Kč | Vliv na změnu PD: Ne |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Pavel Procházka (TDS) | Tomáš Franta (stavbyvedoucí) |
| Datum: | Datum: |