DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. 240696

Smluvní strany

Objednatel:	Národní muzeum

Sídlo: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

IČ: 00023272, DIČ: CZ-00023272

Zastoupené: Ing. Františkem Laudátem

náměstkem generálního ředitele

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	Vladimír Marat

Sídlo: 7.května 991/32, 149 00, Praha 4

IČ: 12627691, DIČ: CZ610125076

(dále jen zhotovitel)

uzavírají v souladu s ustanovením článku II. odst. 10. smlouvy o dílo tento dodatek:

I.

Předmět dodatku

1)	Článek II. smlouvy označený Předmět plnění se doplňuje o odst. 16. v tomto znění:

16.	Zhotovitel provede na žádost objednatele vícepráce spočívající ve:

- výměna zničeného profilu L120/80/10mm,

- zlacení 16 ks detailů,

- úprava koncových volut,

- odstranění předchozích zásahů nadsvětlíku,

- výroba 1 ks klíče od vstupních vrat.

Ocenění víceprací vychází z kalkulace v cenové úrovni nabídky zhotovitele.

| Činnost | množství | Cena bez DPH | Celkem bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L 120/80/10mm | 2,35 | 533,00 Kč | 1252,55 Kč | 263 Kč | 1515,59 Kč |
| výměna zničeného profilu | 1 | 3250 Kč | 3250 Kč | 682,50 Kč | 3932,50 Kč |
| zlacení detailů | 16 | 2000 Kč | 2000 Kč | 420 Kč | 2420 Kč |
| úprava koncových volut | 2 | 900 Kč | 1800 Kč | 378 Kč | 2174 Kč |
| odstranění předchozích zásahů nadsvětlík | 2 | 20000 Kč | 20000 Kč | 4200 Kč | 24020 Kč |
| Klíč od brány | 1 | 1800 | 1800 | 378 Kč | 2178 Kč |

2)	V článku IV. smlouvy označeném Cena díla se v odst. 1. upravuje cena díla následovně:

Cena díla se upravuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:

| Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH | 30.102,55,- Kč |
| --- | --- |
| Nová cena díla bez DPH | 428.602,55,- Kč |
| DPH 21 % | 90.006,53 |
| Nová cena díla celkem vč. DPH | 518.609,08 Kč |

II.

Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

2.	Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

3.	Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy o dílo, že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne . . . . . . . . . . . . . .	V Praze dne . . . . . . . . . . . . . .

Za objednatele:	Za zhotovitele:

____________________________			______________________________

Ing. František Laudát					Vladimír Marat

náměstek generálního ředitele