S M L O U V A     O     D Í L O

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Článek 1

Smluvní strany

Městské muzeum a galerie Svitavy

Sídlo:

Zastoupené:	 	Mgr. Blanka Čuhelová-ředitelka

IČ:			00498823

Bankoví spojení:	KB Svitavy

Číslo účtu:		2139591/0100

Kontaktní osoba:	Šašek Jiří odbor rozvoje města-investiční oddělení

tel. č.:			461 550 272

mobil:			724 186 239

e-mail:			jiri.sasek@svitavy.cz

jako „objednatel“

a

Kučera Martin

Sídlo:			Dělnická 16, 568 02 Svitavy

IČ: 			66283116

DIČ:  			CZ7602183545

za niž jedná:        	Kučera Martin

Bankovní spojení:  	Komerční Banka

číslo účtu:  		19-7533260237 / 0100

jako „zhotovitel“

uzavírají tuto

smlouvu o dílo:

Článek 2

Předmět smlouvy a cena díla

- Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou pro objednatele provést dílo tak, jak je specifikováno níže, a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- Dílem se rozumí:

„Stavební úpravy objektu Máchova alej 293/1, Předměstí, Svitavy-modernizace hygienického zařízení“.

Předmět díla je dále specifikován v projektové dokumentaci, vypracoval ing. Petr Češka, Šafaříkova 11, 568 02 Svitavy.

- Celková cena za dílo se stanovuje na základě cenové nabídky takto:

Cena díla „Stavební úpravy objektu Máchova alej 293/1, Předměstí, Svitavy-modernizace hygienického zařízení“ byla dohodnuta ve výši 281.450,- Kč včetně DPH.

Článek 3

Termín plnění

- Zahájení: 		30. 6. 2017

Ukončení: 		31. 7. 2017

Věcný a časový postup provádění díla stanoví zhotovitel, a to s ohledem na provoz základní školky. Postup bude konzultován s kontaktní osobou objednatele, případně jeho zmocněným zástupcem tak, aby byl dodržen konečný termín provedení díla.

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době v souladu s podmínkami této smlouvy.

- Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

- Objednatel je povinen předat prostory způsobilé k zahájení sjednaných prací zhotoviteli dle předběžné dohody. V případě, že z důvodů na straně objednatele nebude moci zhotovitel zahájit provádění díla ve stanoveném termínu, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí termínu dokončení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit práce později.

- O předání provedeného díla sepíší strany předávací protokol. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky. V případě, že se objednatel rozhodne, že převezme dílo i s drobnými vadami a nedodělky, uvedou se všechny vady v předávacím protokolu i s termínem odstranění, který stanoví objednatel.

- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla oproti dohodnutému termínu, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokole se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou vadu a den prodlení.

Článek 4

Rozsah díla

- Rozsah díla je vymezen v této smlouvě a v jejích přílohách. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají přednost ujednání obsažená ve smlouvě. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost ujednání přílohy s nižším číslem.

- Předmětem díla nejsou případné vícepráce vyžádané nepředvídatelnými okolnostmi a vícepráce provedené navíc na základě požadavku objednatele nad rámec projektové dokumentace a nabídkového rozpočtu. Ohledně víceprací musí strany uzavřít dodatek k této smlouvě.

- Dílo musí být provedeno tak, aby odpovídalo platným ČSN a bezpečnostním předpisům.

Článek 5

Fakturace

- Veškeré provedené práce budou 1x měsíčně fakturovány. To znamená, že zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci objednatele pro věci technické vždy nejpozději do 5- tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací oceněný v souladu s cenovou nabídkou. Po odsouhlasení soupisu provedených prací zástupcem objednatele pro věci technické vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen. Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické.Bez tohoto soupisu prací je faktura neplatná.

- Splatnost faktury činí 14 dní od jejího doručení objednateli. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky v souladu s ujednáním článku 3. bodem 6 této smlouvy, je faktura splatná až po odstranění všech případných vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokole.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 6

Provádění díla

- Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen k náhradě takto vzniklé škody a dále nese i veškeré v souvislosti s tím vzniklé náklady.

- Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

Článek 7

Záruka za jakost

- Zhotovitel poskytuje na dílo a na veškeré jeho části, součásti a příslušenství záruku za jakost s tím, že záruční doba činí 24 měsíců.

- Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokolu byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.

- Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace, pokud strany nedohodnou v konkrétním případě jinou lhůtu pro odstranění vad. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení.

- Strany se dohodly, že objednatel je oprávněn reklamaci provést buď písemně, nebo e-mailem. na adresu zhotovitele: kuckamartin@seznam.cz

Článek 8

Ostatní ujednání

- Objednatel má právo od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.

- Dojde-li z jakéhokoli důvodu ke zrušení smlouvy, a to ještě před dokončením a předáním díla objednateli, má zhotovitel právo na zaplacení té části díla, která byla již provedena.

- Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat  v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva je vyjádřením svobodné vůle obou smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako poslední.

Ve Svitavách dne 29. 6. 2017 				Ve Svitavách dne 29. 6. 2017

Za objednatele:					               Za zhotovitele:

………………………………			      ………………………………

Mgr. Blanka Čuhelová, 			               Martin Kučera

Ředitelka muzea