SMLOUVA  O  DÍLO

č. ....................................

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název dodávky: „Městská knihovna – interiérové vybavení“

1. Smluvní strany

1.  OBJEDNATEL:

Obchodní firma:    Město Hořice

IČ: 	        00271560

DIČ:	        CZ699005965

Sídlo:          	        náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice

Zastoupený: 	        starostou panem Ing. Arch. Martinem Pourem

2.  DODAVATEL:

Obchodní firma:     		Jiří Šubrt

Sídlo / místo podnikání:  	 Stračovská Lhota 44, 50315 Mžany

Zastoupený / jednající:    	Jiří Šubrt

IČ: 		69887446

# DIČ:                          		XXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:  	 	XXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXX

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany" či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana" nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

# 2. Předmět smlouvy

- Dodavatel se zavazuje, že v rozsahu této smlouvy, v souladu se výzvou a specifikací  v kvalitě odpovídající platným normám ČSN, EN , vyhláškám o obecných technických požadavcích na výstavbu, ISO normám, platným zákonům a předpisům  souvisejících s plněním zakázky a  provede dodávku a montáž  s názvem: „Městská knihovna – interiérové vybavení“ tvořící předmět smlouvy.  Předmětem smlouvy (v textu označovaného též pojmy „předmět díla“ či „dílo“) tvoří dodávky a montáž dle výzvy,  specifikace a cenové nabídky dodavatele  které jsou přílohou této smlouvy.

- Dodavatel je povinen řídit se pokyny objednatele. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům objednatele.

Dodavatel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšnému užívání a uvedení do řádného provozu, a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou.

- Dodavatel jako odborná firma provedl kontrolu předaných podkladů a dokumentace a prohlašuje, že oznámil objednateli chyby, vady nebo jiné nedostatky předané dokumentace, včetně smlouvy o dílo, které by bránily provedení díla a bezvadnému provozu díla a je si vědom toho, že v průběhu provádění prací v souvislosti s prováděním díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznamování se s takovými podklady. Dále se dodavatel plně obeznámil se situací v knihovně a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

- Dodavatel provede dílo odbornými kvalifikovanými zaměstnanci. Dodavatel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na požádání objednatele.

- Veškeré důsledky vzniklé nesplněním výše uvedených povinností jdou k tíži zhotovitele.

- Místem plnění díla je Městská knihovna Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 239

- V případě nerealizace některých prací z nabídkového rozpočtu nebudou tyto práce fakturovány.

3. Doba plnění

- Termín zahájení prací: výroba interiéru bude zahájena po podpisu smlouvy a zveřejnění v registru smluv, dodávka a instalace bude probíhat od 14.3.2025 do 15.4.2025 dle dohody s objednatelem

- Termín dokončení a předání díla zhotovitelem: 15.4.2025

- Dodavatel je oprávněn přerušit práce pouze na příkaz objednatele nebo v případě vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, majících bezprostřední vliv na plnění díla.

V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran odpovídající vzniklé situaci.

- Dodavatel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.

- Objednatel není povinen dodavatele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. Nedodržením dílčího, popř. jiného termínu plnění díla uvedeného v této smlouvě, dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky z toho plynoucími.

4. Odměna za dílo

- Dodavatel převzal a prostudoval před zahájením prací od objednatele veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy, podklady pečlivě prostudoval a prohlašuje, že k ní nemá žádné výhrady, provedl její ocenění a na  základě všech informací předložil objednateli nabídku konečné ceny jím prováděného díla.

- Odměna za dílo dle čl. 2 se sjednává jako cena maximální bez DPH, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením prací, dodávek, služeb a výkonů včetně dopravy a případné řádné likvidace odpadů a to ve výši:

738 896- Kč bez DPH

(slovy: sedmsettřicetosmtisícosmsetdevadesátšestkorunčeských)

- Nad rámec dohodnuté odměny za dílo se dodavatel zavazuje provést po dohodě s objednatelem i případné požadované vícepráce a změny. Změny v nabídkovém rozpočtu a rozsahu realizovaných prací podléhají písemnému schválení obou smluvních stran. Případné vícepráce budou přednostně oceněny jednotkovými cenami z nabídky zhotovitele, pokud tyto v nabídce nebudou, budou oceněny cenami smluvními.

### 5. Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada dílčí části ceny bude objednatelem provedena  po dokončení výroby nábytku a konečná faktura bude vystavena po dodání a instalaci interiérového vybavení. Rozsah  konečného plnění bude odsouhlasen zjišťovacím protokolem, jež bude obsahovat soupis skutečně dodaného vybavení. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatelem potvrzený zjišťovací protokol bude přílohou daňového dokladu (faktury). Konečnou fakturu je dodavatel oprávněn vystavit teprve po řádném dokončení celého díla bez vad a nedodělků dle této smlouvy.

- Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaného interiérového vybavení, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze to vybavení, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i vícepráce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny a smluvně zabezpečeny dle smlouvy o dílo – dodatkem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl zhotovitel mimo smluvní objem nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná a tyto budou smluvně zabezpečeny. Pak se k samostatnému soupisu těchto prací přikládá i uzavřený dodatek smlouvy o dílo.

- Splatnost konečného daňového dokladu je  25 dnů ode dne jeho doručení na doručovací adresu objednatele . Pokud je pohledávka zhotovitele neoprávněná nebo má-li platební doklad jiné vady, je objednatel oprávněn do 14 ti dnů po jeho obdržení platební doklad bez zaplacení vrátit. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit.

- Daňový doklad se považuje zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele na účet dodavatele  uvedený v záhlaví této smlouvy.

### 6. Změna termínů

Objednatel je oprávněn po dohodě se dodavatelem v návaznosti na změnu svých finančních možností rozhodnout o zastavení výstavby, jejím zpomalení či o dočasném zastavení dílčích prací. O takovém rozhodnutí musí zhotovitele písemnou formou vyrozumět, přičemž termíny plnění se pro takový případ posouvají adekvátně prodlení, které díky takovému rozhodnutí objednatele nastane.

7. Staveniště

- Objednatel se zavazuje předat staveniště dodavateli dle vzájemné dohody  po vzájemné dohodě po podpisu této smlouvy a zveřejnění v registru smluv. Dodavatel  přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost a za dodržování předpisů o ochraně životního prostředí. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

- Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.

- Dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi, pracovištích a přilehlých  prostorách pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s obecně platnými právními předpisy.

8. Předání díla

1.	Dodavatel  je povinen písemně oznámit objednateli 3 dny předem, kdy 				bude interiérové vybavení připraveno k odevzdání bez vad a nedodělků.

    2.	Dodavatel  je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení tyto 					doklady: 
		- Písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v 			souladu se smlouvou a s požadavky objednatele, všemi příslušnými právními  			předpisy, normami a standardy. Doklady pro řádné předání interiérového vybavení.
			
    3.	O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné 			uvede i soupis  drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem 			jejich odstranění.

    4. 	Splněním díla se rozumí kompletní dodávka interiérového vybavení, podepsání 		konečného předávacího protokolu a podepsání zápisu o odstranění všech 			případných vad a nedodělků a předání všech 	dokladů shora uvedených.

9. Odpovědnost zhotovitele za vady díla

- Dodavatel  se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti specifikované touto smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Tato záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí kontejnerů ze strany objednatele a končí uplynutím 60 měsíců ode dne předání a převzetí interiérového vybavení bez vad a nedodělků objednatelem.

- V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede jak se projevují.

- Objednatel má vůči dodavateli následující práva z odpovědnosti za vady:

- v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady,

- v případě, že zhotovitel vadu neuzná a objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je dodavatel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,

- v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvní účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno dodavateli.

4.  Dodavatel  odpovídá objednateli za vady ve smyslu § 2615 občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení  § 2099 a násl. občanského zákoníku.

10. Sankce, smluvní pokuty

- Dodavatel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši 1000,- Kč a to za každý den prodlení.

- Pro případ, že interiérové vybavení nebude z viny dodavatele dodáno vůbec v dohodnutém termínu se zavazuje dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý započatý týden prodlení. Maximálně však do 10% celkové ceny díla. Uplatněním či zaplacením této pokuty není dotčen nárok objednatele na uplatnění dalších pokut sjednaných touto smlouvou za  jednotlivá či dílčí porušení dalších  povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývajících.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury - daňového dokladů,nebo její části je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě prodlení dodavatele  s odstraňováním reklamačních vad díla je oprávněn objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou reklamační vadu a den prodlení s odstraněním.

- V případě, že se dodavatel dostane do prodlení s termínem vyklizení  místo realizace nebo pokud dodavatel místo realizace  v dohodnutém termínu neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn vyúčtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

- Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na  které mu v důsledku porušení závazku dodavatele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší dodavateli dle  příslušných ustanovení smlouvy.

- Nárok na náhradu vzniklé škody není zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy dotčen.

11. Postup a organizace prací

- Určenými zástupci stran jsou:

  - za objednatele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  - zhotovitele: Jiří Šubrt 	tel.: XXXXXXXXXXXXXX

- Výše uvedení zástupci stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastní dodávky (prací) s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o přebírání provedených prací nebo částí díla, kontrolu prací prováděných dodavatelem.

- Dodavatel může pověřit provedením části dodávky jinou osobu (poddodavatele), ale pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je odpovědný objednateli i v takovém případě ve stejném rozsahu, jakoby dílo zhotovoval sám.

- Dodavatel se zavazuje zajistit na místě realizace po dohodě přítomnost svého zástupce, který je oprávněn ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastních prací s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o předávání provedených prací nebo částí díla. Tento zástupce bude řešit případné připomínky objednatele a bude zodpovídat za jednání pracovníků  dodavatele.

- V případě, že dodavatel nezahájí, přeruší nebo zastaví bezdůvodně práce na díle, neplní termíny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání díla ve smyslu předmětu této smlouvy nebo pokud budou práce prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo její části jiné organizaci. V případě takového selhání je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené do 30 dnů po předložení příslušné faktury.

12. Odstoupení od smlouvy

1                               1.   Dodavatel  i objednatel mohou odstoupit od smlouvy o dílo v případě porušení 	uvedené smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy jednou ze 	stran. Za 	podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje zejména 	provádění díla v rozporu s ustanoveními smlouvy, nebo jiných závazných 	dokumentů či předpisů. 

2.	V případě odstoupení ze strany objednatele má objednatel nárok na náhradu 	prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, 	zejména: nákladů, které vzniknou v souvislosti s reorganizací smlouvy, a 	nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných obchodních 	společností.

3.	Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě , že dodavatel  vstoupí do 	likvidace nebo na jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs 	bude zamítnut pro nedostatek majetku.

13. Pojištění a odpovědnost za škodu

- Pojištění stavby, tj. včetně pojištění rizik zhotovitele, zajistí v plném rozsahu zhotovitel tak, že si zabezpečí stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím.

- Dodavatel se zavazuje pojištění stavby provést na vlastní náklady.

- Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škodu ve smyslu § 2894 a násl. občanského zákoníku.

14. Ostatní ujednání

- Dodavatel  se zavazuje, že:

  - předmět plnění uvedený v článku 2 této smlouvy provede na své  nebezpečí a do doby předání dokončeného díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle;

  - nemá vlastnické právo ke zhotovovanému dílu;

  - provede dílo v kvalitě odpovídající příslušným platným ČSN a EN normám  v souladu s platnými bezpečnostními předpisy za současného respektování vyhlášek a technických předpisů

  - bude hospodařit s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

- Dodavatel  stvrzuje, že:

  - je seznámen s rozsahem a povahou díla;

  - jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné podmínky k provedení díla;

  - disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi které jsou k provedení díla nezbytné;

- Dodavatel  je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 3 dnů po té co nastaly, zejména pak vstup do likvidace a prohlášení konkursu.

- Uzavřená smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této změně, sdělí si ji smluvní  strany písemně do 5 dnů poté co nastala.

- Dodavatel  si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Dodavatel  je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.

15. Závěrečné ustanovení

- V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy se stanou neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost či účinnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zveřejněním v registru smluv.

- Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí této smlouvy:

  - Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

  - Příloha č. 2 – Výzva objednatele

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

| V Hořicích dne 12.11.2024 |  | V Hořicích dne 11.11.2024 |
| --- | --- | --- |
| za objednatele |  | za zhotovitele |
| …………..……………... |  | …………..……………... |

Ing. Arch. Martin Pour				Jméno a příjmení: Jiří Šubrt

Starosta města Hořice						Majitel