Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na stavbu „PŠ 09/2024 – zabezpečovací práce – Odra, ř. km 3,473-11,830 – havarijní zprůtočnění koryta“, č.st. 8546

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 7.10.2024

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:

Obchodní firma:	HYDROSERVIS CZ s.r.o.

Sídlo: 			Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové

IČO/DIČ: 			25942778 / CZ25942778

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16498

- V souladu se zněním čl. 9.  bod 2.  této smlouvy se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

- čl.  2. Doba plnění – v bodě 1. se termín plnění mění následovně

Původní termín ukončení a předání objednateli:	do 29.11.2024

Nový termín ukončení a předání objednateli (dle dodatku č. 1):	do 20.12.2024

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:							za zhotovitele:

v  Ostravě dne	26.11.2024					v Hradci Králové dne

xxx							          xxx

Ing. Jiří Tkáč                                                                      	xxx

generální ředitel                                                                                        xxx