č.j.: SNPCS 08429/2024

# Dodatek č.1

# Smlouva o dílo č. 2024/LS/169

# 5/228/KOP/24/NPO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

Správa Národního parku České Švýcarsko                                                                                                                   se sídlem: 	Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa					                                  IČ: 		 06342477                                                                                                                                                   DIČ: 		CZ 06342477                                                                                                                                    zastoupená: 	Bc. Robertem Marešem, vedoucím oddělení péče o les,

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

firma (podnikatel):     Petr Pokuta                                                                                                                                                        se sídlem:                    Horní Libchava 6, 471 11 Horní Libchava u České Lípy                                                                                                                                                           IČO:                               61518441                                                                                                                                                             DIČ: 		          CZ xxxxxxxxxxxxx

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“):

I. Předmět dodatku smlouvy

  - Smluvní strany uzavřely dne 22.07.2024 smlouvu o dílo č.j. SNPCS 05031/2024 (dále jen „Smlouva“)

  - Smluvní strany se dohodly

    - na níže uvedené úpravě znění článku I. Smlouvy:

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo na území NP České Švýcarsko:

výřez horolezeckou technikou invazní borovice vejmutovky o výčetním průměru 10 cm a více v pravobřežní části soutěsky Kamenice, oddělení 407, 408, 409, 423, 426, 438 (viz příloha č. 1a, 1b – mapový zákres) do 320 hod horolezecké práce, dle pokynů lesního, a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit cenu uvedenou v čl. III. tohoto dodatku smlouvy.

    - na prodloužení termínu dokončení díla, uvedeného v článku II. Smlouvy, a to do 9.12.2024.

    - na úpravě celkové ceny díla uvedené v článku III.  odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Celková cena díla nepřesáhne částku bez DPH 192.000,- Kč (slovy: jednostodevadesátdvatisíc korun českých) a DPH 40.320, - Kč, cena celkem včetně DPH je 232.320, - Kč.

II. Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

  - Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku, včetně ceny díla.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel jeden výtisk. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jetřichovicích dne:		2024

----------------------------------------                                                               -------------------------------

objednatel                                                                                               zhotovitel

Příloha č.1a

Příloha č.1b