Číslo spisu: S/04153/MS/24

Číslo jednací: 08542/MS/24

# DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.  04153/MS/24  ze dne  29.7.2024

(dále jen „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

RP Moravskoslezské

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: 	ČNB Praha,   Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 			629 33 591

DIČ: 			neplátce DPH

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, číslo účtu:	18228011/0710

Kontaktní adresa:	Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Telefon:			95 142 5316

Zastoupený: 		František Jaskula, ředitel Regionálního pracoviště

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: 		Slámová Šárka, Mgr. (sarka.slamova)

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

LEVEL.SK s.r.o.

IČO: 			25666240

Adresa sídla: 		Pražská 1077, Chýně, 25303

Bankovní spojení: xxx

Email:

Telefon:

Datová schránka: 	hghazar

Zastoupená: 		Ing. Sergey Tykvinskii

V rozsahu této Dohody osoba pověřená k jednání s AOPK ČR a k věcným úkonům: Martin Vondrouš, tel. č. xxx, e-mail: xxx

(dále jen „zhotovitel”)

  - Vzhledem k tomu, že

- v důsledku nepříznivých klimatických podmínek v průběhu platnosti Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo nebylo možné dokončit ve smluveném termínu sjednané práce - druhá seč luk s odklizením hmoty (včetně odklizení části hmoty z první seče)

- se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. j. 08542/MS/24 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - Článek III, bod 4 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

- „Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 11. 12. 2024 na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na adresu: Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.“

  - Článek IV, bod 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

- „Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 8.12.2024“

  - Příloha č. č. 1 (Rozpočet) Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace opatření

V ______________ dne ____________			V ______________ dne _____________

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| Mgr. František Jaskula |  | LEVEL.SK s.r.o. |
| ředitel |  | zhotovitel |

Regionální pracoviště Moravskoslezské