dodatek č. 2 smlouvy o dílo

č. S/ŘVC/082/R/SoD/2023			(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 	517/23													(evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

Úvaziště pro osobní lodní dopravu na dolním Labi

Majetkoprávní vypořádání dokončených staveb ŘVC ČR na dolním Labi

(Doplňková inženýrská a ostatní činnost potřebná pro majetkoprávní vypořádání)

uzavřené mezi:

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, věznění Dodatků č. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo:											nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO: 											67981801

Peněžní ústav: 						xxxx, pobočka xxxx

Číslo účtu: 								xxxx

ID datové schránky: 			ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: xxxx

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Jednající ve věcech technických a realizačních: xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení realizace, pověřen vedením oddělení přípravy

a

zhotovitel:

INKOS-OSTRAVA, a.s.

Sídlo: 											Ostrava – Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4364

IČO: 											48394637

DIČ: 												CZ48394637 (plátce DPH)

Peněžní ústav: 						xxxx

Číslo účtu: 								xxxx

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Luděk Kelecsény, předseda představenstva a ředitel společnosti

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/082/R/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele), resp. č. 517/23 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 23.11.2023, upravuje takto, přičemž důvod této úpravy je uveden ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

- V čl. IV. „termín plnění“ je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„Zhotovitel se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. II. této SMLOUVY, provede na svůj náklad

a na své nebezpečí do konce 6/2025“.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/082/R/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele), resp. č. 517/23 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 23.11.2023, ve znění dodatku č1 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.  Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne …………………2024													V Ostravě dne …………………2024

Za OBJEDNATELE 																						Za ZHOTOVITELE

.............................................																.............................................

Ing. Lubomír Fojtů                                                     	Ing. Luděk Kelecsény

ředitel																												předseda představenstva a

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR					ředitel společnosti

INKOS-OSTRAVA, a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………