Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 217/2024 - Modernizace a rozvoj Záchranné stanice Klášterec

uzavřené podle § 2586 an. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne 22. 8. 2024

(dále též jako „Smlouva“)

## Smluvní strany

Objednatel:		Správa Národního parku Šumava

sídlo:			1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

zastoupení: 		Mgr. Pavel Hubený, ředitel

kontaktní osoba pro věci 
technické:		xxx

IČO:			00583171

DIČ:			CZ 00583171

kontaktní adresa: 	1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“)

- a

Zhotovitel:		RYNOSTAV s.r.o.

sídlo/bydliště :		Pod Kalichem 385, Sušice III, 342 01 Sušice

zastoupený:		Petr Nový, tel.: xxx, 	e-mail xxx

IČO:			263 346 15

DIČ:			CZ26334615

Zápis v OR:		u KS v Plzni, oddil C, vložka 13839

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 217/2024 (dále jen „dodatek“)

## I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 22. 8. 2024 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést dílo spočívající v realizaci akce Modernizace a rozvoj Záchranné stanice Klášterec (dále jen smlouva o dílo).

S ohledem na skutečnost, že v září 2024 postihly Českou republiku mimořádně vytrvalé deště, v jejichž důsledku došlo k neobvyklému zvýšení hladiny spodní vody, nemohly být včas provedeny závěrečné povrchové úpravy a vegetační a sadové úpravy v rámci SO 02 voliéry.

V důsledku uvedených skutečností, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění termín Milníku č. 1: Dokončení SO 02, a to s ohledem na potřebu delšího času na vyschnutí terénu, podmiňující provedení závěrečných povrchových úprav a vegetačních a sadových úprav.

## II. Předmět dodatku

Na základě výše uvedených skutečností, s odkazem na čl. XI. Odstoupení od smlouvy odst. 11.1. Smlouvy, a v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany vzájemně dohodly na změně čl. IX Čas plnění, lhůty odst. 9.2 část Milník č.1: Dokončení SO 02 Smlouvy takto:

Čl. IX. Čas plnění, lhůty odst. 9.2. část Milník č. 1: Dokončení SO 02 nově zní:

„Milník č. 1: Dokončení SO 02: nejpozději do 31. 5. 2025“

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstavají v platnosti a beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotovený ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné vůle připojují své podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Ve Vimperku dne …………………..			V …………………… dne…………..

Podpis objednatele:					Podpis zhotovitele:

……………………………				………………………………………

Mgr. Pavel Hubený, ředitel				Petr Nový, jednatel

Správa Národního parku Šumava			Rynostav s.r.o.