DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo číslo 821-2019-529101 uzavřené dne 02. 10. 2019, na provedení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Trojmezí a v přilehlé části k.ú. Hranice u Aše (dále jen „KoPÚ), ve znění dodatků č. 1 ze dne 30. 9. 2021 a č. 2 ze dne 21. 9. 2022 (dále jen „Smlouva“), podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: 									Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: 											Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: 										Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupený:		Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb

Adresa: 										Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Telefon: 										+ 420 725 403 871

E-mail: 											t.valina@spucr.cz

ID DS:											z49per3

Bankovní spojení: 								ČNB

Číslo účtu: 										3723001/0710

IČO: 											01312774

DIČ: 											CZ01312774 – není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 		Sdružení:

a) GROMA PLAN s.r.o.

b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo: 											Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí

Zastoupený: 									Pavlem Vostrackým – jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Pavel Vostracký

V technických záležitostech oprávněn jednat: 		xxxxxxx, xxxxxxx,

xxxxxxx, xxxxxxx,

xxxxxxx

Tel.:			a) xxxxxxx

b) xxxxxxx

E-mail: 		a) xxxxxxx

b) xxxxxxx

ID DS: 		a) ekc85xd

b) qzhp5bf

Bankovní spojení:		Komerční banka a.s.

Číslo účtu:										27-4501350277/0100

IČO: 											a) 252 33 025

b) 290 99 323

DIČ: 											a) CZ25233025

b) CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C,

a) vložka 11085

b) vložka 24674

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením Čl. VI bodu 6.3. a Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým dochází ke změnám specifikovaným v preambuli tohoto Dodatku.

- PREAMBULE

Předmětem Dodatku je změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) dle skutečně provedených prací u dílčí části 3.4.3 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“, dílčí části 3.5.1. „Vypracování plánu společných zařízení“, dílčí části 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.“ a u hlavního celku 3.6. „Mapové dílo“. V souvislosti s touto úpravou počtu MJ dochází ke změně v Čl. VI Cena za provedení díla odst. 6.1. a dále se mění příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností.

S výše uvedenou změnou souvisí potřeba stanovit termín plnění dílčí části 3.4.3 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ uvedený v příloze Smlouvy – Položkovém výkazu činností.

Dále je předmětem Dodatku změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění Čl. IV Technické požadavky na provedení díla.

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Změna počtu měrných jednotek a termínu předání v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – KoPÚ Trojmezí

Dochází ke stanovení termínu ukončení dílčí části 3.4.3, dále k navýšení počtu MJ u dílčí části 3.4.3., 3.5.2. a ke snížení počtu MJ u dílčích částí 3.5.1., 3.6. v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – KoPÚ Trojmezí (viz rozpis níže):

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Původní cena bez DPH celkem v Kč | Nová cena bez DPH celkem v Kč | Původní termín ukončení | Nový termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 131 | x | 1 300 | 170 300 | x | 31.8.2022 | x |
|  |  | 100 bm | x | 6 | 1 300 | x | 7 800 | x | 31.3.2025 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění | 100 bm | 269 | x | 1 300 | 349 700 | x | 31.8.2022 | x |
|  | Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 5 | x | 2 000 | 10 000 | x | 31.12.2024 | x |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 776 | 775 | 800 | 620 800 | 620 000 | 31.12.2023 | x |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 13/2002 Sb. | ha | 688 | 689 | 700 | 481 600 | 482 300 | 31.12.2024 | x |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 776 | 775 | 300 | 232 800 | 232 500 | do 3 měsíců od výzvy | x |

  - Změna Čl. VI odst. 6.1. Smlouvy – Cena za provedení díla

|  | Původní údaj | Nový údaj |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 1 756 800,- Kč | 1 764 600,- Kč |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 1 215 400,- Kč | 1 215 300,- Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 232 800,- Kč | 232 500,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 205 000,- Kč | 3 212 400,- Kč |
| DPH 21 % | 673 050,- Kč | 674 604,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 878 050,- Kč | 3 887 004,- Kč |

  - V Čl. IV odst. 4.1. Smlouvy se mění věta druhá takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

  - Čl. IV odst. 4.2. Smlouvy se mění takto:

Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

4.2.6. 	Vypracování PSZ – 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené objednateli. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků – 3x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené objednateli.

4.2.7. 	Výškopisné zaměření zájmového území – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.

4.2.8. 	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.

4.2.9. 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené objednateli.

4.2.10. 	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x papírové zpracování (1x objednatel (paré č. 1), 1x obec k uložení) a digitální vyhotovení určené objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení).

4.2.11. 	Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené objednateli.

4.2.12. 	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené objednateli.

- ODŮVODNĚNÍ

Na základě požadavku Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj, Oddělení správy majetku státu, dojde k vyjmutí několika pozemků z obvodu KoPÚ. V důsledku vyjmutí předmětných pozemků z obvodu KoPÚ vzniknou dva nové vnitřní obvody, u kterých je nutné provést zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zhotovit geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ. Změna obvodu má vliv na výměru obvodu KoPÚ a na výměru pozemků řešených a neřešených, dojde proto k úpravě příslušných MJ v položkovém výkazu činností.

Tímto Dodatkem č. 3 dochází ke změně počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčí části 3.4.3 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ a dále ke stanovení termínu dokončení těchto prací. V souvislosti se změnou obvodu KoPÚ dochází i ke změně počtu MJ u dílčí části 3.5.1. „Vypracování plánu společných zařízení“, dílčí části 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.“ a dílčího celku 3.6. „Mapové dílo“ (viz. rozpis níže).

V souvislosti s touto úpravou počtu MJ a stanovením termínu plnění se mění příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností a Čl. VI Cena za provedení díla odst. 6.1.

Dále je tímto Dodatkem č. 3 je dále řešena změna způsobu předávání digitálních částí díla u dosud nepředaných dílčích částí a hlavních celků, které bude prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ a je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. Předávání dat již nebude zajišťováno prostřednictvím CD/DVD.

V souvislosti s touto úpravou počtu MJ se mění příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností a Čl. VI Cena za provedení díla odst. 6.1., který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

Z výše uvedeného je patrno, že je splněna podmínka uvedená v § 222 odst. 6 ZZVZ vzhledem k tomu, že změna závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Za objednatele: 	Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne 29. 11. 2024	V Plzni dne 28. 11. 2024

…………………………………… 	……………………………………

Ing. Šárka Václavíková	Pavel Vostracký

ředitelka Krajského pozemkového úřadu	jednatel GROMA PLAN s r.o.

pro Karlovarský kraj

Příloha: 	Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě – KoPÚ Trojmezí – aktualizovaný dle Dodatku č. 3