SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany

Objednatel: Obchodní akademie Vinohradská, IČO 61 38 67 74, Vinohradská 1971/38, 120 00 Praha 2, zastoupená ředitelem RNDr. Milanem Mackem, CSc.

Dodavatel: Atosol, s.r.o, Na Roudné 395/15, 301 00 Plzeň. IČO 27963420 zastoupená Karlem Mrázem

Předmět plnění

Dodavatel se zavazuje pro objednatele provést rekonstrukci stávajících dvou WC ve 2. patře budovy a jednoho WC v 1. patře budovy a nahrazení 4 ks stávajících kovových zárubní obložkami v suterénu (obložky a dveře jsou již pořízeny)

Vybudování nových WC (Geberit) a jejich připojení k přívodům a kanalizaci (pravděpodobně bude nutný zásah do kanalizace i o patro níže)

Zhotovení obložení (obklady stěn) a dlažby (podlaha)

Instalace světel na WC (nyní jsou světla)

Poznámka: zůstávají stávající prostory, stávající dveře všech WC včetně rámů, stávající umývadla, stěny se neposunují.

Doba plnění

Práce budou konány od 28. 11. 2024 do 31. 12. 2024.

Místo plnění.

Dílo bude provedeno v Obchodní akademii Vinohradská, Vinohradská 38/1971, Praha 2.

Cena

Cena celkem s DPH: 382 360,- Kč

Cena je konečná dodavatel není plátce DPH.

Platební podmínky

Práce budou fakturovány, po ukončení prací.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Pokud v této smlouvě není ujednáno jinak, řídí se právními poměry smluvních stran občanským zákoníkem.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Obchodní akademie Vinohradská.

- Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 26. 11. 2024

………………………………..	………………………………..

objednatel	dodavatel