DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

název:	Česká republika - Nejvyšší soud

IČO:	48510190

se sídlem:	Burešova 571/20, Brno – Veveří, PSČ 657 37

zastoupená:	Ing. Romanem Krupicou, ředitelem správy soudu, na základě pověření sp. zn. S 286/2019 ze dne 7. 8. 2023

dále jen „objednatel“

a

název: 	STUDIO ERIGO, s. r. o.

IČO:	29197783

DIČ:	CZ29197783

se sídlem:	Bohunická 795/54, Horní Heršpice, 619 00 Brno

zastoupená:	Bc. Pavlem Laštůvkou, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

Zhotovitel pro objednatele realizuje na základě smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2024 (dále jen „SoD“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 9. 2024 novou verzi webu na internetové adrese https://www.nsoud.cz/. Z provozních důvodů na straně objednatele uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, v němž mění lhůtu ke spuštění webu.

II.

Předmět dodatku

V čl. 2 se mění odstavce 4, který zní nově takto:

„Zhotovitel je povinen Dílo v podobě odsouhlasené objednatelem spustit na serveru, který je ve 		vlastnictví organizační složky státu v resortu Ministerstva spravedlnosti, nejpozději dne 6. 1. 		2025. Objednatel se zavazuje k poskytování součinnosti při překonávání technických překážek, 
		aby mohl být závazek zhotovitele splněn. “

III.
Závěrečná ustanovení

- Veškerá ustanovení SoD dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopisu.

- Dodatek č. 2 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah dodatku č. 2 dobře znám, že si ho přečetly, že ho uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne 29. 11. 2024	V Brně dne 2. 12. 2024

Za objednatele:	Za zhotovitele:

_______________________________	________________________________
	Ing. Roman Krupica	Bc. Pavel Laštůvka
	ředitel správy soudu	jednatel