DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. 709-2016-505207

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Davidem Mišíkem Vedoucím Pobočky Tábor |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. David Mišík Vedoucí Pobočky Tábor |
| Telefon: | +420 724 179 204 |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dana Šílená Zástupce vedoucího pobočky Tábor |
| Telefon: | +420 724 179 203 |
| Adresa: | Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor |
| E-mail : | tabor.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Ing. Pavel Dvořáček |
| --- | --- |
| Sídlo: | xxxxx, 391 11 Planá nad Lužnicí Lhota - Samoty Provozovna, korespondenční adresa: xxxxx, 390 02 Tábor |
| Zastoupen: | Ing. Pavel Dvořáček |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Dvořáček |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Dvořáček Ing. Jindřich Jíra |
| Telefon: | xxxxx |
| E-mail : | xxxxx |
| ID DS: |  |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |
| IČO: | 65945735 |
| DIČ: | CZxxxxx |
| ID DS: |  |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Fyzická osoba |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Jindřich Jíra |

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 28.06.2016 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře, Mokrá u Soběslavi“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2, a č. 3.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Tímto Dodatkem dochází ke stanovení termínu dle čl. 5.1 smlouvy o dílo pro k.ú. Vlastiboř u Soběslavi u dílčí části díla 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. V původní smlouvě o dílo nebyl tento termín konkrétně specifikován. Tato dílčí část díla nebyla dosud vyhotovena, a tedy nebyla ani fakturována.

3.4.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

původní termín:	4)

přičemž 4) „Termín neuvádět, termín bude stanoven v případě potřeby změny katastrální (obecní) hranice dle typu řešení (změna v průběhu řízení nebo změna po zápisu KoPÚ do KN)“

nový termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele

Nové znění položkového výkazu činností pro KoPÚ Vlastiboř u Soběslavi je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

3a – Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Vlastiboř u Soběslavi – Dodatek č. 4

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Česká republika – Státní pozemkový úřad KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor Místo: Tábor Datum: 28.11.2024 Elektronicky podepsáno | Sdružení Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE Místo: Tábor Datum: 29.11.2024 Elektronicky podepsáno |
| --- | --- |

________________________________ 	___________________________

Ing. David Mišík	Ing. Pavel Dvořáček

vedoucí Pobočky Tábor	reprezentant sdružení

Za správnost:

28.11.2024

Elektronicky podepsáno

________________________________

Ing. Monika Blafková

odborný rada, Pobočka Tábor

| 3a - Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vlastiboř u Soběslavi - Dodatek č. 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | 800 | 8 800 | 31.12.2016 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 1 500 | 7 500 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 553 | 350 | 193 550 | 31.3.2017 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 195 | 500 | 97 500 |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 104 | 2 100 | 218 400 | 30.6.2018 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 940 | 1 500 | 1 410 000 | 30.6.2018 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | 2 500 | 25 000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 748 | 150 | 112 200 | 30.6.2017 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 1 000 | 0 |  |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 748 | 300 | 224 400 | 30.11.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 297 350 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 553 | 450 | 248 850 | 31.8.2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 553 | 100 | 55 300 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 43 | 300 | 12 900 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 6 | 1 000 | 6 000 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 553 | 750 | 414 750 | 31.7.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 767 800 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 748 | 280 | 209 440 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 209 440 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 5 | 1500 | 7 500 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 7 500 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 297 350 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 767 800 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 209 440 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 7 500 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 282 090 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 689 239 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 971 329 Kč |  |
| 1) Šetření hranice s k.ú. Mokrá započítáno do fakturačního celku k.ú. Mokrá. |  |  |  |  |  |  |
| 2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny uchazečem o veřejnou zakázku s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Dílčí termíny nesmí přesáhnout termín stanovený v hlavním fakturačním celku |  |  |  |  |  |  |
| 3) Konkrétní data plnění budou stanoveny dle termínu podpisu smlouvy. |  |  |  |  |  |  |